Lotnisko „Wyboje” postanowiło usprawnić obsługę samolotów poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego. System ten miałby zarządzać obsługą samolotów (starty, lądowania, obsługa naziemna). Celem systemu byłoby planowanie i uzgadnianie planów startów oraz lądowań, automatyczne pobieranie i prezentowanie informacji z samolotów, oraz wsparcie zarządzania obsługą lotniska. System ma oczywiście zapobiegać kolizjom, wspomagać wdrażanie procedur bezpieczeństwa (np. kontroler w ciągu godziny może przyjąć maksymalnie X samolotów). Ponadto system ten w celu usprawnienia ruchu lotniczego może wymieniać informacje z systemami innych lotnisk (np. w razie awarii, ataku terrorystycznego etc.). Jesteś głównym koordynatorem projektu mającego na celu stworzenie oraz wdrożenie tego systemu.

- Dla opisanego projektu sformułuj krótko i jasno jego cel i zakres.

- Dla opisanego projektu sformułuj i krótko scharakteryzuj 5 wymagań funkcjonalnych.

- Dla opisanego projektu sformułuj i krótko scharakteryzuj 3 wymagania niefunkcjonalne i zaproponuj dla nich metryki pozwalające na ich weryfikowalność.

- Zaproponuj 3 metryki jakości dla systemu. Dwie z punktu użytkownika końcowego (kontrolera) oraz jedno z punktu widzenia zespołu pielęgnującego oprogramowanie.

- Dla opisanego projektu określ systemy zewnętrzne w stosunku do projektowanego systemu.

- W związku z tym, iż awaria tego systemu może prowadzić do utraty życia, określ, które części systemu są kluczowe dla bezpieczeństwa oraz podaj, jakie techniki (zarówno z punktu widzenia programistycznego jak również testowania i zapewnienia jakości) należałoby zastosować w celu minimalizacji ryzyka utraty życia z powodu systemu.