Sieć prywatnych szpitali „Pieniądze albo życie” zatrudniająca wysokiej klasy „specjalistów” oraz przeżywająca okres burzliwego rozwoju potrzebuje usprawnić zarządzanie ruchem pacjentów, dostępem do informacji o ich stanie zdrowia i dotychczasowej historii choroby. Do tej pory szpitale korzystały z papierowego systemu, system ten jednak okazał się niewystarczająco wydajny w obecnej sytuacji. Sieć uzyskała od macierzystej organizacji fundusze na zakup nowoczesnego systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie szpitali, zgodnego z systemami firmy macierzystej, firm ubezpieczeniowych (w tym Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia) oraz obowiązującymi normami prawnymi. System ma umożliwiać zbieranie informacji o pacjentach, ich stanie zdrowia, wykupionych przez nich usługach medycznych. Ponadto dostęp do tych informacji ma być ściśle kontrolowany, jednakże upoważniony personel powinien mieć dostęp do informacji w każdej z placówek. Jesteś pracownikiem firmy, która otrzymała propozycję stworzenia odpowiedniego systemu.

- Dla opisanego projektu sformułuj krótko i jasno jego cel i zakres.

- Dla opisanego projektu sformułuj i krótko scharakteryzuj 5 wymagań funkcjonalnych.

- Dla opisanego projektu sformułuj i krótko scharakteryzuj 3 wymagania niefunkcjonalne i zaproponuj dla nich metryki pozwalające na ich weryfikowalność.

- Dla opisanego projektu zaproponuj model cyklu wytwarzania jego oprogramowania. Wybór uzasadnij.

- Sformułować w 4 zdaniach najważniejsze założenia polityki jakości realizowanej w czasie produkcji oprogramowania dla podanego systemu.

- Zaproponować trzy najważniejsze Twoim zdaniem testy obciążeniowe (stress testing) dla produktów opisanego projektu.

- Zaproponować plan najważniejszych Twoim zdaniem testów dla produktów opisanego projektu.

- Przeanalizuj następującą sytuację, a następnie wymień najważniejsze błędy popełnione przez kierownictwo projektu przy określaniu polityki jakości dla tego projektu.
Przed przystąpieniem do realizacji pewnego projektu informatycznego jego kierownictwo spotkało się w celu określenia ogólnych intencji i zamierzeń firmy zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości projektu. Po burzliwej dyskusji ustalono najważniejsze cele. Kierownictwo postanowiło, że nie będzie publikować kolejnego okólnika do pracowników, bo i tak nikt ich nie czyta. Poinformuje natomiast głównych menadżerów o tych celach na najbliższym spotkaniu organizowanym corocznie z okazji Świąt.