- Define goal and scope for the given project (10 points)

- Give 5 functional requirements with short description (10 points)

- Give 3 non-functional requirements with metrics (10 points)

- Which software life-cycle should be used for the given project and why? (10 points)

5p

- Cel – zmniejszenie kosztow utrzymania i infrastruktury sieci komputerowej opartej na technologii klient-serwer (to nie jest cel – inaczej to jest cel dla marktetingu)

Zakres – Dzialalnosc firmy zwiazana z  „wypozyczaniem” oprogramowania,  obsluga zlecen klientow oraz obsluga serwera danych  znajdujacego sie w siedzibie firmy. Firma moze miec dowolna liczbe klientow, zarowno zewnetrznych jak i wewnetrznych.

Jeżeli zakres jest działalność firmy związana z wypożyczaniem – to wymagania powinny być z tym spójne (7p)

2. 	a. Instalacja oprogramowania firmy na telefonie klienta – Instalowanie oprogramowania w jezyku Java umozliwiajace polaczenie z serwerem i zarzadzanie danymi na telefonie komurkowym, ale nie wykonywanie bardziej skomplikowanych operacji.

b. Odbieranie „zadan” od klienta – odbieranie danych oraz polecen wykonania operacji na przeslanych danych.

c. Wykonywanie obliczen (przetwarzanie danych) na serwerze w firmie – wykonywanie obliczen/operacji na danych dostarczonych przez klienta.

d. Przesylanie danych na telefon klienta – przesylanie danych na telefon klienta w formie obslugiwanej przez aplikacje Java zainstalowana w telefonie.

e. Przechowywanie danych dla klienta na serwerze firmy – archiwizowanie danych na zyczenie klienta na serwerze firmy (danych ktore sa zbyt pojemne aby miescily sie w pamieci telefonu)

9p

3.	a. W systemie funkcjonowac moga tylko telefony wyposazone w GPRS – pakietowa transmisje danych w zwiazku ze zbyt duzym kosztem polaczen przy  pozostalych rodzajach transmisji (metryka binarna – tak/nie)

b. W systemie funkcjonowac moga jedynie telefony wyposazone w technologie Java,  poniewaz w tym jezyku bedzie napisane dla nich oprogramowanie. (metryka binarna tak/nie)

c. Sewer musi miec przynajmniej (liczba klientow*50) MB pamieci na dysku twardym, aby zapewnic bezawaryjna prace i umozliwic archiwizowanie danych.

d. Lacze internetowe serwera musi miec conajmniej [(liczba klientow)*(predkosc GPRS w kBps)*(1,2)]  kBps przepustowosci aby zapewnic bezawaryjna prace.

e. Serwer musi wspolpracowac z jak najwiekjsza iloscia modeli telefonow komorkowych. (brak metryki)

9p

4.	Zastosowalbym model spiralny – poniewaz po kazdym cyklu moznaby analizowac bledy konstrukcji, mozliwe ulepszenia, zwiekszenie funkcjonalnosci oraz polepszenie efektywnosci systemu, projektowac nowe wersje sytemu i wdrazac je zarowno u klienta jak i na serwerze firmy. Takie rozwiazanie umozliwia atestowanie produktu przez klientow co znacznie upraszcza proces okreslania wlasnosci nowej wersji produktu. Oplata za korzystanie z systemu bylaby na zasadzie abonamentu wiec model spiralny sluzylby takze utrzymaniu starych klientow i pozyskanie nowych (poprzez  rozne nowosci).

biała skrzynka (white box) Termin zwišzany z ponownym użyciem (reuse), oznaczajšcy taki aktyw ponownego użycia, który należy używać bez zmian, ale z konieczno�ciš rozpoznania wewnętrznej zawarto�ci. Przykładem ponownego użycia na zasadzie białej skrzynki jest tworzenie klas wyspecjalizowanych bazujšce na wykorzystaniu nadklas, których zawarto�ć jest znana i nie może być zmieniona. Synonim: szklana skrzynka (glass box).

czarna skrzynka (black box) Okre�lenie pewnej rzeczy, której wewnętrzna budowa lub implementacja jest ukryta. Termin ten jest wišzany z ponownym użyciem (reuse), gdzie oznacza taki aktyw ponownego użycia, który można i należy używać bez potrzeby lub możliwo�ci rozpoznania jego wewnętrznej zawarto�ci. Przykładem ponownego użycia na zasadzie czarnej skrzynki jest tworzenie obiektów kompozytowych składajšcych się z mniejszych obiektów o znanym interfejsie, lecz nieznanej implementacji.

Wymagania niefunkcjonalne dla fazy projektowania

Wymagania odnośnie wydajności

Wymagania odnośnie interfejsu (protokoły, formaty plików, ...)

Wymagania operacyjne (aspekty ergonomiczne, języki, pomoce)

Wymagania zasobów (ilość procesorów, pojemność dysków, ...)

Wymagania w zakresie weryfikacji (sposoby przeprowadzenia)

Wymagania w zakresie akceptacji i testowania

Wymagania odnośnie dokumentacji

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa

Wymagania odnośnie przenaszalności

Wymagania odnośnie jakości

Wymagania odnośnie niezawodności

Wymagania odnośnie podatności na pielęgnację (maintenance)

Wymagania odnośnie odporności na awarie

Wym niefunkcj.

Wymagania dotyczące produktu.

Np. musi istnieć możliwość operowania z systemem wyłącznie za pomocą klawiatury.

Wymagania dotyczące procesu.

Np. proces realizacji harmonogramowania zleceń musi być zgodny ze standardem opisanym w dokumencie XXXA/96.

Wymagania zewnętrzne.

Np. system harmonogramowania musi współpracować z bazą danych systemu komputerowego działu marketingu opisaną w dokumencie YYYB/95. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w strukturze tej bazy

Jesteś zatrudniony w firmie Olafsson w dziale badawczo-rozwojowym. Twój zespół ma za zadanie przygotować oprogramowanie (system operacyjny, programy użytkowe, gry itp.) dla telefonów następnej generacji (działających w systemie UMTS).

- Zaproponuj 2 metryki jakości istotne z punktu widzenia przyszłego użytkownika telefonu oraz 1 metrykę istotną z punktu widzenia zespołu, który będzie pielęgnował oprogramowanie. Metryka powinna się składać z nazwy mierzonego produktu, opisu algorytmu obliczania oraz progu akceptacji. Mile widziany (punktowany) komentarz dotyczący przyczyn wyboru metryki itp. 
(15 pkt)

(W sumie ok. – przydałyby się ładniejsze metryki) (10p)

Dla użytkownika:

- prędkość reakcji telefonu na działania użytkownika

czas od włączeniu zasilania do osiągnięcia pełnej gotowości: < 3 s

czas reakcji na polecenie klawiszowe: < 0,1 ms

- odporność na warukni zewnętrzne (wstrząsy, wilgoć)

wytrzymywany nacisk: 100 kg

normalne działanie po upadku z wysokości 10 m na powierzchnię o twardości kamienia

praca przy wilgotności powietrza 99% i lekkim opadzie (nie większym niż 5 l / m^2)

Dla „konserwatorów”:

- dokumentacja obejmująca wszystkie fazy tworzenia systemu, poszczególne funkcje systemu, raporty postępu prac i testowania.

- Wybierz istotny wg Ciebie aspekt systemu do przetestowania. Uzasadnij swój wybór.
(5 pkt)

(5p)

Według mnie w przypadku telefonów komórkowych bardzo istotnym aspektem jest interfejs użytkownika. Istnieje całe mnóstwo modeli telefonów, a każdy z nich ma swój własny interfejs, który powinien go w pewien sposób wyróżniać i identyfikować. Jeżeli to ma być nowa generacja telefonów, to również ich interfejs powinien być unikalny świeży, , funkcjonalny i wygodny w obsłudze dla przyszłego użytkownika.

- Zaproponuj plan testów (co, w jaki sposób) dla wybranego aspektu systemu.
(10 pkt) (10p – troszkę za dużo jeżeli ma dotyczyć tylko wybranego aspektu)

ponieważ Klient kładzie duży nacisk na wykrywanie błędów, należy przeprowadzać dużo testów na to ukierunkowanych

- należy zachęcać programistów, aby w trakcie kodowania od razu testowali poszczególne funkcje. Mogą to być zarówno testy formalne, jak i nieformalne.

- osoby projektujące interfejs (np. graficy) powinni już na etapie projektowania konfrontować swoje pomysły z grupą testową

- po ukończeniu każdego z modułów należy je przetestować (ewentualnie zastępując moduły współpracujące implementacjami szkieletowymi) przez osoby lub grupy osób testujących niezależnych od zespołu projektowego (testy funkcjonalne - black box), dobierając dane w taki sposób, aby uwzględnić klasy równoważności

- poszczególne funkcje powinny być również przetestowane przez samych twórców na zasadzie white box, a dane powinny być tak dobrane, aby prześledzić wszystkie ścieżki sterowania

- wskazane jest użycie wszelkiego rodzaju narzędzi wspomagających testowanie, np. debuggerów czy analizatorów przykrycia kodu.

- projekty i prototypy powinny trafić do wybranej grupy potencjalnych użytkowników, których zadaniem będzie wypowiedzenie się na ich temat. Ta grupa musi się składać z osób należących do różnych grup klientów telefonii komórkowej. Dane powinny zostać zebrane w formie czytelnej i szczegółowej ankiety, która ujawni ich gusta. Wyniki te muszą zostać uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej wersji interfejsu.

- każdy kolejny prototyp (ilekolwiek ich będzie) interfejsu musi być oceniony przez niezależną grupę testerów, kierownictwo niższego i wyższego szczebla, ...

- testy muszą uwzględniać wydajność i prędkość działania, prawidłowość reakcji na nieoczekiwane poczynania przyszłego użytkownika („idiotoodporność”)

- Czy dla wyżej wymienionego systemu warto byłoby dokonywać przeglądów oprogramowania? Jeżeli tak, to kiedy i jakie rodzaje przeglądów należałoby brać pod uwagę? Odpowiedź uzasadnij.

(10 pkt) (7p – nie ma jak często)

- przejście (walkthrough), aby wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości proceduralne, stylistyczne, itp. i rozważyć możliwe rozwiązania

- audyt przeprowadzony przez niezależnych audytorów, celem sprawdzenia zgodności z założeniami, standardami, procedurami, instrukcjami, specyfikacją. Ma on dostarczyć obiektywnych danych o  stanie całego projektu. Audyt powinien być ukierunkowany zarówno na procesy projektu informatycznego, jak i na jego cząstkowe produkty.

- inspekcja, mająca wykazać ewentualne błędy w procesie programowym oraz monitorująca na bieżąco stan realizacji projektu. Inspekcje mogą również zwiększyć motywację pracowników, na których świadomość, że ich praca będzie oceniana może działać pozytywnie. Ważne aby były one przeprowadzane w sposób fachowy, bezstronny i bez kładzenia nacisku na pracowników, a jedynie na efekty ich pracy.

- Wskaż błędy popełnione przez osoby podejmujące decyzje przedstawione w poniższym fragmencie tekstu. Dlaczego te decyzje były błędne?
(10 pkt)

Pewna firma dostała do stworzenia poważny system informatyczny. Ponieważ ten system może zadecydować o dalszym losie firmy, postanowiono wzmocnić kontrolę nad projektem. Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach). Menadżerowie wyższych szczebli mieli bardzo mocno kontrolować swoich podwładnych. Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych. Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów. Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001.

(6p – ISO nie powinno się wdrażać przy dużym obciążaniu firmy, menadżerowie powinni być troszkę wcześniej powiadomieni)

Pracownicy powinni być odpowiednio motywowani w taki sposób, aby byli zaangażowani w to, co robią. Jeżeli nie mają oni samodzielności i nie mogą się wykazać, to tracą motywację i pracują gorzej. Zamiast kontroli wewnętrznej, powinno się pomyśleć o jakiejś formie przeglądu niezależnego, np. audyt. Położono duży nacisk na papierową robotę (obszerne raporty), co moim zdaniem daje jedynie iluzję pełnej kontroli. Utonięcie w papierach może zdecydowanie spowolnić prace. Ważna jest nie ilość dokumentów, ale ich jakość. W obawie przed błędami powinno się zaangażować dobrych testerów, którzy mieliby wykrywać ewentualne błędy już na etapie projektowania, a potem również w kolejnych fazach. Każdy moduł powinien również przejść testy, jak również testowana powinna być współpraca między nimi.

Metoda punktów funkcyjnych oszacowuje koszt projektu na podstawie funkcji użytkowych, które system ma realizować. Stąd wynika, ze metoda ta może być stosowana dopiero wtedy, gdy funkcje te są z grubsza znane.

Metoda jest oparta na zliczaniu ilości wejść i wyjść systemu, miejsc przechowywania danych i innych kryteriów. Te dane są następnie mnożone przez zadane z góry wagi i sumowane. Rezultatem jest liczba „punktów funkcyjnych”.

Punkty funkcyjne mogą być następnie modyfikowane zależnie od dodatkowych czynników złożoności oprogramowania.

Istnieją przeliczniki punktów funkcyjnych na liczbę linii kodu, co może być podstawą dla metody COCOMO.

Metoda jest szeroko stosowana i posiada stosunkowo mało wad.

Niemniej, istnieje wiele innych, mniej popularnych metod, posiadających swoich zwolenników.

Metoda Delphi zakłada użycie kilku niezależnych ekspertów, którzy nie mogą się ze sobą w tej sprawie komunikować i naradzać. Każdy z nich szacuje koszty i nakłady na podstawie własnych doświadczeń i metod. Eksperci są anonimowi. Każdy z nich uzasadnia przedstawione wyniki.

Koordynator metody zbiera wyniki od ekspertów. Jeżeli znacznie się różnią, wówczas tworzy pewne sumaryczne zestawienie (np. średnią) i wysyła do ekspertów dla ponownego oszacowania. Cykl jest powtarzany aż do uzyskania pewnej zgody pomiędzy ekspertami.

Metoda analizy podziału aktywności (activity distribution analysis):

Projekt dzieli się na aktywności, które są znane z poprzednich projektów.

Następnie dla każdej z planowanych aktywność ustala się, na ile będzie ona bardziej (lub mniej) pracochłonna od aktywności już wykonanej, której koszt/nakład jest znany. Daje to szacunek dla każdej planowanej aktywności. Szacunki sumuje się dla uzyskania całościowego oszacowania.

Co może przynieść zasadnicze zyski optymalizacyjne?

Zmiana algorytmu przetwarzania. Np. zmiana algorytmu sortującego poprzez wprowadzenie pośredniego pliku zawierającego tylko klucze i wskaźniki do sortowanych obiektów może przynieść nawet 100-krotny zysk

Wyłowienie “wąskich gardeł” w przetwarzaniu i optymalizacja tych wąskich gardeł poprzez starannie rozpracowane procedury. Znane jest twierdzenie, że 20% kodu jest wykonywane przez 80% czasu.

Zaprogramowanie “wąskich gardeł” w języku niższego poziomu, np. w C dla programów w 4GL.

Denormalizacja relacyjnej bazy danych, łączenie dwóch lub więcej tablic w jedną.

Stosowanie indeksów, tablic wskaźników i innych struktur pomocniczych.

Analiza mechanizmów buforowania danych w pamięci operacyjnej i

ewentualna zmiana tego mechanizmu (np. zmniejszenie liczby poziomów)

Spójność opisuje na ile poszczególne części projektu pasują do siebie.

Istotne staje się kryterium podziału projektu na części.

W zależności od tego kryterium, możliwe jest wiele rodzajów spójności.

Kryteria podziału projektu (i rodzaje spójności):

Podział przypadkowy. Podział na moduły (części) wynika wyłącznie z tego, że całość jest za duża (utrudnia wydruk, edycję, itd)

Podział logiczny. Poszczególne składowe wykonują podobne funkcje, np. obsługa błędów, wykonywanie podobnych obliczeń.

Podział czasowy. Składowe są uruchamiane w podobnym czasie, np. podczas startu lub zakończenia pracy systemu.

Podział proceduralny (sekwencyjny). Składowe są kolejno uruchamiane. Dane wyjściowe jednej składowej stanowią wejście innej

Podział komunikacyjny. Składowe działają na tym samym zbiorze danych wejściowych i wspólnie produkują zestaw danych wyjściowych

Podział funkcjonalny. Wszystkie składowe są niezbędne dla realizacji jednej tej samej funkcji.

Pełne uniknięcie błędów w oprogramowaniu nie jest możliwe.

Można znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu  stosując następujące zalecenia:

Unikanie niebezpiecznych technik (np. programowanie poprzez wskaźniki)

Stosowanie zasady ograniczonego dostępu (reguły zakresu, hermetyzacja, podział pamięci, itd.)Zastosowanie języków z mocną kontrolą typów i kompilatorów sprawdzających zgodność typów

Stosowanie języków o wyższym poziomie abstrakcji

Dokładne i konsekwentne specyfikowanie interfejsów pomiędzy modułami oprogramowaniaSzczególna uwaga na sytuacje skrajne (puste zbiory, pętle z zerową ilością obiegów, wartości zerowe, niezainicjowane zmienne, itd.)Wykorzystanie gotowych komponentów (np. gotowych bibliotek procedur lub klas) raczej niż pisanie nowych (ponowne użycie, reuse)

Minimalizacja różnic pomiędzy modelem pojęciowym i modelem implementacyjnym

Niebezpieczne techniki

Instrukcja go to (skocz do) prowadząca do programów, których działanie jest trudne do zrozumienia.

Stosowanie liczb ze zmiennym przecinkiem, których dokładność jest ograniczona i może być przyczyną nieoczekiwanych błędów.

Wskaźniki i arytmetyka wskaźników: technika wyjątkowo niebezpieczna, dająca możliwość dowolnej penetracji całej pamięci operacyjnej i dowolnych nieoczekiwanych zmian w tej pamięci.

Obliczenia równoległe. Prowadzą do złożonych zależności czasowych i tzw. pogoni (zależności wyniku od losowego faktu, który z procesów szybciej dojdzie do pewnego punktu w obliczeniach). Bardzo trudne do testowania. Modne wątki są bardzo niebezpieczne i określane są jako zatrute jabłko.

Przerwania i wyjątki. Technika ta wprowadza pewien rodzaj równoległości, powoduje problemy j/w. Dodatkowo, ryzyko zawieszenia programu.

Rekurencja. Trudna do zrozumienia, utrudnia śledzenie programu, może losowo powodować przepełnienie stosu wołań (call stack)

Dynamiczna alokacja pamięci bez zapewnienia automatycznego mechanizmu odzyskiwania nieużytków (garbage collection). Powoduje “wyciekanie pamięci” i w efekcie, coraz wolniejsze działanie i zawieszenie programu.

Procedury i funkcje, które realizują wyraźnie odmienne zadania w zależności od parametrów lub stanu zewnętrznych zmiennych.

Niewyspecyfikowane, nieoczekiwane efekty uboczne funkcji i procedur.

Złożone wyrażenia bez form nawiasowych: korzystanie z priorytetu operatorów, który zwykle jest trudny do skontrolowania przez programistę.

Akcje na danych przez wiele procesów bez zapewnienia mechanizmu synchronizacji (blokowania, transakcji).

Mocna kontrola typu

Typ jest przypisany do zmiennej, wyrażenia lub innego bytu programistycznego (danej, obiektu, funkcji, procedury, operacji, metody, parametru procedury, modułu, ADT, wyjątku, zdarzenia). Specyfikuje on rodzaj wartości, które może przybierać ten byt, lub „zewnętrzne” cechy (interfejs). Typ jest formalnym ograniczeniem narzuconym na budowę bytu programistycznego (lub jego specyfikację parametrów i wyniku). Jest to również ograniczenie kontekstu, w którym odwołanie do tego bytu może być użyte w programie.

Mocna typologiczna kontrola poprawności programów okazała się cechą skutecznie eliminującą błędy popełniane przez programistów. Według typowych szacunków, po wyeliminowaniu błędów syntaktycznych programu około 80% pozostałych błędów jest wychwytywane przez mocną kontrolę typu. Niestety, w wielu produktach komercyjnych taka kontrola jest zaniedbywana lub występuje w postaci szczątkowej (Smalltalk, SQL).

Tolerancja błędów

Żadna technika nie gwarantuje uzyskania programu w pełni bezbłędnego.

Tolerancja błędów oznacza, że program działa poprawnie, a przynajmniej sensownie także wtedy, kiedy zawiera błędy.

Tolerancja błędów oznacza wykonanie przez program następujących zadań.

- Wykrycia błędu.

- • Wyjścia z błędu, tj. poprawnego zakończenie pracy modułu, w którym wystąpił błąd. Ewentualnej naprawy błędu, tj. zmiany programu tak, aby zlikwidować wykryty błąd.

Istotne jest podanie dokładnej diagnostyki błędu, ewentualnie, z dokładnością do linii kodu źródłowego, w której nastąpił błąd.

Istnieją dwa główne sposoby automatycznego wykrywania błędów:

- sprawdzanie warunków poprawności danych (tzw. asercje). Sposób polega na wprowadzaniu dodatkowych warunków na wartości wyliczanych danych, które są sprawdzane przez dodatkowe fragmenty kodu.

- porównywanie wyników różnych wersji modułu.

Transakcja: jednostka działalności systemu

Transakcja umożliwia powrót do stanu sprzed rozpoczęcia jej działania po wystąpieniu dowolnego błędu. Jest to podstawowa technika zwiększenia niezawodności oprogramowania działającego na bazie danych.

Jednocześnie, transakcje zapewniają spójność wielodostępu do bazy danych.

Własności transakcji: ACID

Atomowość (atomicity) - w ramach jednej transakcji wykonują się albo wszystkie operacje, albo żadna

Spójność (consistency) - o ile transakcja zastała bazę danych w spójnym stanie, po

jej zakończeniu stan jest również spójny. (W międzyczasie stan może być chwilowo niespójny)

Izolacja (isolation) - transakcja nie wie nic o innych transakcjach i nie musi uwzględniać ich działania. Czynności wykonane przez daną transakcję są niewidoczne dla innych transakcji aż do jej zakończenia.

Trwałość (durability) - po zakończeniu transakcji jej skutki są na trwale zapamiętane

(na dysku) i nie mogą być odwrócone przez zdarzenia losowe (np. wyłączenie prądu)

Co to jest “jakość oprogramowania”?

Zapewnienie jakości jest rozumiane jako zespół działań zmierzających do wytworzenia u wszystkich zainteresowanych przekonania, że dostarczony produkt właściwie realizuje swoje funkcje i odpowiada aktualnym wymaganiom i standardom. Problem jakości, oprócz mierzalnych czynników technicznych, włącza dużą liczbę niemierzalnych obiektywnie czynników psychologicznych.

Podstawą obiektywnych wniosków co do jakości oprogramowania są pomiary pewnych parametrów użytkowych (niezawodności, szybkości, itd.) w realnym środowisku, np. przy użyciu metod statystycznych.

Niestety, obiektywne pomiary cech produktów programistycznych są utrudnione lub niemożliwe. Jakość gotowych produktów programistycznych jest bardzo trudna do zmierzenia ze względu na ich złożoność (eksplozja danych testowych), wieloaspektowość, identyczność wszystkich kopii produktu, oraz niską przewidywalności wszystkich aspektów ich zastosowań w długim czasie.

Trudności z oceną jakości oprogramowania

Oceny jakości najczęściej muszą być znane zanim powstanie gotowy, działający produkt, co wyklucza zastosowanie obiektywnych metod pomiarowych.

Wiele czynników składających się na jakość produktu jest niemierzalna.

Produkty programistyczne są złożone i wieloaspektowe, co powoduje trudności w wyodrębnieniu cech mierzalnych, które odzwierciedlałyby istotne aspekty jakości.

Produkty programistyczne mogą działać w różnych zastosowaniach, o różnej skali. Pomiary jakości mogą okazać się nieadekwatne przy zmianie skali (np. zwiększonej liczbie danych lub użytkowników), w innym środowisku, itp.

Pomiary mogą okazać się bardzo kosztowne, czasochłonne lub niewykonalne (z powodu niemożliwości stworzenia środowiska pomiarowego przed wdrożeniem);

Nie ma zgody co do tego, w jaki sposób pomierzone cechy danego produktu składają się na syntetyczny wskaźnik jego jakości.

Stąd oceny jakości produktów programistycznych są skazane na metody spekulacyjne, oparte na uproszczeniach oraz dodatkowych założeniach, algorytmach, wzorach i heurystykach.

Polityka i system jakości

Polityka jakości to ogólne intencje i zamierzenia  danej organizacji w odniesieniu do jakości [ISO8402] wyrażana w sposób formalny przez zarząd firmy.

System jakości to struktura organizacyjna, przydział odpowiedzialności, procedury postępowania, zasoby użyte do implementacji polityki jakości w danej organizacji [ISO8402]

  - pełnomocnik lub zespół do spraw jakości;

  - księga jakości: udokumentowane procedury systemu jakości.

Zasady zarządzania jakością

Ukierunkowanie na klienta (również klient wewnętrzny)

Przywództwo (budowa wizji, identyfikacja wartości)

Zaangażowanie ludzi (satysfakcja, motywacja, szkolenia)

Podejście procesowe (koncentracja na poszczególnych krokach procesu i relacjach pomiędzy tymi krokami, pomiary)

Podejście systemowe (całe otoczenie procesu wytwórczego)

Ciągłe doskonalenie (doskonalenie stanu obecnego, ewolucja a nie rewolucja)

Rzetelna informacja (zbieranie i zabezpieczanie danych do podejmowania obiektywnych decyzji)

Partnerstwo dla jakości (bliskie związki producentów z klientami)

Zapewnienie Jakości Oprogramowania (ZJO)

Zgodnie z normą jest to „planowany i systematyczny wzorzec wszystkich działań potrzebnych dla dostarczenia adekwatnego potwierdzenia że element lub produkt jest zgodny z ustanowionymi wymaganiami technicznymi”.

ZJO oznacza sprawdzanie:

czy plany są zdefiniowane zgodnie ze standardami;

czy procedury są wykonywane zgodnie z planami;

czy produkty są implementowane zgodnie z planami.

Kompletne sprawdzenie jest zwykle niemożliwe. Projekty bardziej odpowiedzialne powinny być dokładniej sprawdzane odnośnie jakości.

W ramach ZJO musi być ustalony plan ustalający czynności sprawdzające  przeprowadzane w poszczególnych fazach projektu.

Zadania zapewniania jakości

Firma

  - ciągła pielęgnacja procesu wytwarzania

  - definiowanie standardów

  - nadzór i zatwierdzanie procesu wytwarzania

Projekt

  - dostosowywanie standardów

  - przeglądy projektu

  - testowanie i udział w inspekcjach

  - ocena planów wytwarzania i jakościowych

  - audyt systemu zarządzania konfiguracją

  - udział w komitecie sterującym projektu

Główne czynniki poprawy jakości

Poprawa zarządzania projektem

Wzmocnienie inżynierii wymagań

Zwiększenie nacisku na jakość

Zwiększenie nacisku na kwalifikacje i wyszkolenie ludzi

Szybsze wykonywanie pracy (lepsze narzędzia) 10%

Bardziej inteligentne wykonywanie pracy (lepsza organizacja i metody) 20%

Powtórne wykorzystanie pracy już wykonanej (ponowne użycie) 65 %

# Dokument definicji wymagań

## Cel projektu

Celem projektu jest usprawnienie organizacji pracy w wypożyczalni kaset wideo w zakresie prowadzenia ewidencji pracowników, klientów oraz bazy danych zawierającej informacje  na temat filmów, wspomagania zarządzaniem  wypożyczeniami oraz generowanie raportów dziennych i okresowych. Systemami zewnętrznymi, z którymi system ma współpracować są pracownicy, klienci oraz administrator systemu.

## Zakres projektu

Podstawa będzie utworzenie bazy danych zawierającej spis wszystkich pozycji dostępnych w wypożyczalni oraz spis jej klientów oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu w zakresie obsługi systemu.

## Wymagania funkcjonalne projektu

- Ewidencja pracowników

  - Dodanie pracownika

  - Usunięcie Pracownika

  - Edycja danych Pracownika

- Ewidencja klientów

  - Dodanie klienta

  - Usunięcie klienta

  - Edycja danych klienta

  - Wyszukiwanie  klienta

- Ewidencja filmów

  - Dodanie filmu

  - Usunięcie filmu

  - Dodanie promocji

- Ewidencja wypożyczeń

  - Generowanie raportu dziennego

  - Generowanie raportu okresowego

  - Dodawanie wypożyczeń

  - Usuwanie wypożyczeń

  - Naliczenie kary

| Nazwa Funkcji | Dodanie pracownika |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na dodanie pracownika do bazy |
| Dane wejściowe | Dane personalne (imię, nazwisko, adres, telefon, NIP), data zatrudnienia, pensja |
| Źródło danych wejściowych | Dokumenty oraz dane dostarczone przez kierownika |
| Wynik | Dodanie pracownika do bazy |
| Warunek wstępny | Pracownik nie może wypożyczać filmów |
| Warunek końcowy | Pracownik może dodać swój profil do bazy klientów wtedy może dokonywać wypożyczeń |
| Efekty uboczne | Brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji pracowników |

| Nazwa Funkcji | Usuwanie pracownika |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na usunięcie pracownika z bazy |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub imię i nazwisko pracownika |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Pracownik przestaje istnieć w bazie |
| Warunek wstępny | Pracownik musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | brak |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji pracowników |

| Nazwa Funkcji | Edycja danych pracownika |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na edytowanie znajdujących się już w bazie danych pracownika |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub imię i nazwisko pracownika |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Zmodyfikowane informacje p pracowniku |
| Warunek wstępny | Pracownik musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | brak |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu umożliwienia nanoszenia zmian do ewidencji pracownika |

| Nazwa Funkcji | Dodanie klienta |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na dodanie klienta do bazy |
| Dane wejściowe | Dane personalne (imię, nazwisko, telefon, adres) |
| Źródło danych wejściowych | Dokumenty oraz dane dostarczone przez klienta |
| Wynik | Dodanie klienta do bazy |
| Warunek wstępny | Wiek klienta => 16 lat, opłacone wpisowe w wysokości 50 zł. |
| Warunek końcowy | Klient nie może należeć do grupy osób „banned” |
| Efekty uboczne | Brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji klientów |

| Nazwa Funkcji | Usuwanie klienta |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na usunięcie klienta z bazy |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub imię i nazwisko klienta |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Usunięcie klienta z bazy |
| Warunek wstępny | Klient musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | Jeśli z powodu przetrzymania dodanie do grupy „banned” |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji klientów |

| Nazwa Funkcji | Edycja danych klienta |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na edytowanie znajdujących się już w bazie danych klienta |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub imię i nazwisko klienta |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Edycja danych klienta w bazie |
| Warunek wstępny | Klient musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | brak |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu umożliwienia nanoszenia zmian do ewidencji klienta |

| Nazwa Funkcji | Wyszukanie klienta |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na wyszukanie informacji o kliencie |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub dane klienta |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Wyszukanie klienta Warunek bazy |
| Warunek wstępny | Klient musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | brak |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu łatwego i szybkiego wyszukiwania danego klienta w celu obsłużenia go |

| Nazwa Funkcji | Dodanie filmu |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na dodanie filmu do bazy |
| Dane wejściowe | Dane dotyczące filmu |
| Źródło danych wejściowych | Dane dostarczone przez dystrybutora, recenzja |
| Wynik | Dodanie filmu do bazy |
| Warunek wstępny | Film musi zostać przydzielony do jednej z kategorii |
| Warunek końcowy | Brak |
| Efekty uboczne | Brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji filmów |

| Nazwa Funkcji | Usuwanie filmu |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na usunięcie filmu z bazy |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub tytuł i data produkcji |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Usunięcie filmu z bazy |
| Warunek wstępny | Film musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | brak |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji filmów |

| Nazwa Funkcji | Dodanie promocji |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na dodanie promocji |
| Dane wejściowe | Raport okresowy |
| Źródło danych wejściowych | Dane zgromadzone w systemie |
| Wynik | Promocja została zarejestrowana |
| Warunek wstępny | Film którego dotyczy promocja musi znajdować się w bazie, promocji nie można łączyć |
| Warunek końcowy | j.w. |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja niezbędna w celu dodawania promocji |

| Nazwa Funkcji | Generowanie raportu dziennego |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja generująca raport dzienny |
| Dane wejściowe | Ilość wypożyczeń, ilość zwrotów, ilość aktualnie wypożyczonych kaset, utarg |
| Źródło danych wejściowych | Dane zgromadzone w systemie |
| Wynik | Wygenerowanie raportu |
| Warunek wstępny | Wszystkie niezbędne dane zostały wprowadzone do systemu, minęła o godz. 23:00, nadanie daty sporządzenia |
| Warunek końcowy | j.w. |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja niezbędna w celu generowania raportów dziennych |

| Nazwa Funkcji | Generowanie raportu okresowego |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja generująca raport okresowy |
| Dane wejściowe | Jakie filmy były najczęściej wypożyczane |
| Źródło danych wejściowych | Dane zgromadzone w systemie |
| Wynik | Wygenerowanie raportu |
| Warunek wstępny | Został wybrany okres, wszystkie niezbędne dane zostały wprowadzone do systemu, nadanie daty sporządzenia |
| Warunek końcowy | j.w. |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja niezbędna w celu generowania raportów okresowych |

| Nazwa Funkcji | Dodanie wypożyczenia |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na dodanie wypożyczenia do bazy |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny lub tytuł i data produkcji oraz numer identyfikacyjny klienta lub jego nazwisko i imię |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Dodanie wypożyczenia do bazy |
| Warunek wstępny | Klient i film muszą znajdować się w bazie, klient musi mieć warunki wypożyczenia danej kategorii filmu, pobranie opłaty |
| Warunek końcowy | Maksymalnie można mieć wypożyczonych <=5 kaset |
| Efekty uboczne | Brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji wypożyczeń |

| Nazwa Funkcji | Usuwanie wypożyczenia |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na usunięcie wypożyczenia z bazy |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny i data wypożyczenia |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Usunięcie wypożyczenia z bazy |
| Warunek wstępny | Wypożyczenie musi znajdować się w bazie |
| Warunek końcowy | Jeśli film został przetrzymany należy naliczyć karę, jeśli kaseta z filmem jest uszkodzona klient musi zwrócić równowartość zakupu nowej kasety |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu prowadzenia ewidencji wypożyczeń |

| Nazwa Funkcji | Naliczenie kary |
| --- | --- |
| Opis | Funkcja pozwala na naliczanie kar za przetrzymania |
| Dane wejściowe | Numer identyfikacyjny i data wypożyczenia, opłata wyjściowa |
| Źródło danych wejściowych | Dane wprowadzone przez pracownika |
| Wynik | Naliczenie kary za przetrzymanie |
| Warunek wstępny | Wypożyczenie musi znajdować się w bazie, wyliczenie kary (każdy dzień zwłoki razy 10% opłaty wyjściowej) |
| Warunek końcowy | j.w. |
| Efekty uboczne | brak |
| Powód | Funkcja potrzebna w celu naliczania kar za przetrzymania |

## Wymagania niefunkcjonalne

| WYMAGANIE | MOTYWACJA |
| --- | --- |
| Raport powinien być generowany w czasie mniejszym niż 5 sekund | Wygoda użytkownika , wymagania rynku |
| Liczba rekordów w bazie danych proponowanych filmów powinna być większa niż 100 | Wypożyczalnia powinna proponować swoim klientom szeroki wybór, by móc utrzymać się na rynku |
| System łatwy w obsłudze | Po przejściu tygodniowego przeszkolenia użytkownik powinien popełniać średnio 2 błędy dziennie |
| System zabezpieczony profilami (login, hasło) przed niepowołanymi osobami | Bezpieczeństwo danych |
| System działa na platformie Windows XP | Zgodność oprogramowania z systemami zainstalowanymi na komputerach należących do wypożyczalni |
| Raporty powinny być przechowywane posortowane względem daty sporządzenia | Ułatwi to użytkownikowi prace z systemem |

# Plan działań

# Struktura organizacji zespołu projektowego

## Wydzielenie ról w zespole projektowym

- Kierownik projektu – szczegółowo określa plan działań w projekcie oraz kontroluje postępy prac;

- Analityk – analityk bezpośrednio kontaktuje się z klientem oraz określa wymagania i buduje model systemu;

- Projektant  bazy danych/programista – osoba odpowiedzialna za realizację bazy danych oraz implementację;

- Projektant interfejsu użytkownika/programista – osoba odpowiedzialna za realizacje interfejsu użytkownika i implementację;

- Osobna wykonująca testy – osoba odpowiedzialna za testowanie systemu;

- Osoba odpowiedzialna za konserwacje oprogramowania;

- Export metodyczny – osoba szczególnie dobrze znająca stosowaną metodykę;

## Struktura organizacji zespołu projektowego

W związku z niewielkim doświadczeniem zespołu projektowego wydaje się być wskazanym zastosowanie gwiaździstej struktury zespołu. Struktura gwiaździsta zapewnia kierownikowi dużą kontrolę nad przebiegiem prac projektowym.

## Odpowiedzialność poszczególnych osób z zespołu

1. Definicja wymagań funkcjonalnych oraz wymagań niefunkcjonalnych:

Anna Jenerowicz

Karolina Janicka

2. Plan działania:

Anna Jenerowicz

Karolina Janicka

3. Organizacja:

Tomasz Kruszona

Igor Czechak

Monika Bombol

Justyna Krakowska

4. Standardy komunikacji:

Justyna Krakowska

Monika Bombol

5. Przygotowanie ankiety:

Monika Bombol

Tomasz Kruszona

Piotr Getka

Jarek Jakubowski

.

6. Testowanie:

Jarek Jakubowski

Tomasz Kruszona

Jacek Kaliński

7. Raport jakości:

Karolina Janicka

Anna Jenerowicz

8. Szacowanie złożoności:

Jacek Kaliński

Piotr Getka

Monika Bombol

# Standardy komunikacyjne

Każda osoba powinna być przygotowana do komunikacji z innymi członkami grupy „językiem” projektu.  Jako nadawca powinna umieć stworzyć informację na tyle przejrzystą, aby zainteresowani mogli na nią odpowiedzieć i potwierdzić jej zrozumiałość.

Dobra komunikacja w grupie przybliży znacznie zespół do osiągnięcia sukcesu i skutecznego zakończenia prac.

## Komunikacja formalna

Przedmiot komunikacji :

- Ustalenia dotyczące projektu

- Oddanie kolejnych modułów projektu

Struktura informacji:

- Podczas komunikacji należy określić którego produktu ona dotyczy, do którego zespołu odbiorowego jest skierowana, datę odbioru, decyzję odbiorową i jej uzasadnienie.

- Możliwe jest ustalenie kolejnej daty odbioru.

- Zasady komunikacji:

- Formularz przekazywane w formie elektronicznej, z odnotowaniem daty przekazania i potwierdzeniem odbioru.

- Kanał informacyjny:

Poczta elektroniczna email, fax.

- Przechowywanie:

Kierownik projektu archiwizuje kolejne moduły produktu w formie elektronicznej. Wersja pisemna przechowywana jest w archiwum.

Dodatkowe warunki

Kopie formularzy przechowywane są w formie elektronicznej w dwóch kopiach.

- Każdorazowo wysyłane jest potwierdzenie odbioru nie wykluczając żądnej ze stron komunikacji.

- W razie większych problemów i zmian w projekcie  telefoniczne ustalenie terminu zebrania dyrektora ds. projektu i przedstawicieli grup projektowych w budynku zarządu firmy zlecającej.

## Komunikacja nieformalna

- Przedmiot komunikacji :

- Dowolne (np. zapytania pomiędzy grupami programistycznymi, uzgodnienia pomiędzy kierownikami)

- Struktura informacji:

- Dowolne

- Raporty według wzorca

- Zasady komunikacji:

mail, fax.

- Kanał informacyjny:

Poczta elektroniczna

- Przechowywanie:

Kopie w skrzynkach pocztowych nadawcy i odbiorcy.

## Komunikacja w zespole

- Całość projektu zatwierdzają opiekunowie grupy.

- Kierownik projektu zarządza całością prac przy projekcie.

- Kierownik projektu ma swoich zastępców, tak zwanych kierowników grup.

- Każdy kierownik grup rozdziela zadania pomiędzy członków swojego zespołu.

- Mogą być tworzone grupy dynamiczne (wirtualne).

- W skład grup dynamicznych powinny wchodzić osoby bez przydziału bądź chętne osoby z innych grup.

- Tak stworzone grupy mogą być wykorzystane do konkretnego zadania wyznaczonego przez kierownika projektu.

- Po zrealizowaniu zadań wyznaczonych dla danej grupy, prace te wraz z dokumentacją zostają przekazane kierownikowi grupy.

- Kierownik grupy po otrzymaniu od swojego zespołu prac musi zweryfikować otrzymane dane; w przypadku błędów odsyła je z powrotem wraz z komentarzem. W przypadku pozytywnego ocenienia pracy prezentuje je kierownikowi projektu.

- Kierownik projektu po otrzymaniu od swojego kierownika grupy prac musi zweryfikować otrzymane dane.

- W przypadku błędów odsyła je z powrotem wraz z komentarzem, kopie umieszcza w archiwum.

- W przypadku pozytywnego ocenienia pracy oryginał dołącza do dokumentacji.

- W przypadku zatwierdzenia poprawności przez kierownika projektu materiały są udostępniane zainteresowanym.

- Jednostka zarządzania jakością ma prawo do weryfikacji zatwierdzonych części projektu.

- W razie jakichkolwiek uwag dotyczących pracy uczestników grup, uwagi należy kierować bezpośrednio do ich zwierzchnika

- Wszelkie uwagi od członków zespołu powinny być kierowane do kierownika grupy, a kierownik grupy, gdy istnieje taka potrzeba przedstawia problem swoim zwierzchnikom.

- Kierownicy grup mają przesłać kierownikowi projektu sumaryczny raport z informacjami o zadaniach przyległych im grup.

- Kierownik projektu raz w tygodniu powinien otrzymać od swoich kierowników grup dokładne raporty na temat postępu prac w poszczególnych grupach oraz ze stanem ich sytuacji.

## Szablony raportów

Szablon sprawozdania tygodniowego:

Szablon sprawozdania o przydzielonych zadaniach:

# Standardy dokumentacyjne

Każda działalność grupy projektowej lub zespołu powinna być udokumentowana.

Dokumentację należy przedłożyć w dwóch formach: elektronicznej oraz na kartach A4.

Dokumentacja powinna posiadać format zgodny z odgórnie zaleconą normą:

W nagłówku strony po słowie „Temat:” wpisujemy, co jest tematem oddawanej dokumentacji, oraz nazwisko osoby za nią odpowiedzialnej.

Po lewej stronie, zamiast rrrr-mm-dd, ręcznie wpisujemy datę oddania dokumentu w formacie rok 4-cyfrowy, miesiąc 2-cyfrowy, dzień 2-cyfrowy.

| Marginesy | [cm] |
| --- | --- |
| Górny | 0,5 |
| Dolny | 1,2 |
| Lewy | 2,5 |
| Prawy | 1,0 |
| Nagłówek | 0,5 |
| Stopka | 1,2 |

Do zatytułowania rozdziałów używamy stylów:

1.	Nagłówek 1

1.1. 	Nagłówek 2

1.1.1.	Nagłówek 3

Do punktacji używamy następujących stylów

- Numerowanie

Abc

Abc

- Numerowanie

- Wypunktowanie

Tekst normalny piszemy czcionką Times New Roman 12. Wszelakie wyróżnienia w tekście akcentujemy kursywą. Kody źródłowe zamieszczamy przy użyciu czcionki Courier New 10.

WAŻNE:

- Piszmy po polsku tzn. używajmy takich liter jak: ą ę ó ś ł ż ź ć ń.

- Wszystkie oddawane dokumenty do działu Dokumentacji muszą być oddane w formie komputerowej (wydruk + plik).

- Dokumentację kierownik danej grupy lub zespołu dostarcza kierownikowi projektu, który po zatwierdzeniu przesyłają do Działu Dokumentacji.

- W razie zastrzeżeń i uwag kierownika projektu, grupa zobowiązana jest poprawić dokument, a następnie ponownie przedłożyć go kierownikowi.

- Indywidualni członkowie zespołu projektowego zobowiązani są do regularnego śledzenia własnych kont mail oraz niezwłoczne potwierdzenie odbioru, oraz udzielenia ewentualnych odpowiedzi na każdy odebrany list lub fax.

- Dokumentacja zbierana i tworzona przez Dział Dokumentacji jest do wglądu w tymże dziale, dla każdego z zainteresowanych  członków grupy projektowej.

## Zebrania

- W trakcie zebrań będą omawiane problemy związane z projektem.

- częstotliwości zebrań decydują kierownicy grup a wyżej, w zależności od potrzeb kierownik projektu.

- Każde zebranie powinno składać się z :

- przygotowanie zebrania

- zwołanie zebrania

- organizacja zebrania

- przeprowadzenie zebrania

- zamknięcie zebrania

- wnioski

- raport z zebrania, który powinien zawierać datę zebrania, listę uczestników, poruszone tematy i opis dotyczących ich wniosków, listę stworzonych ewentualnie dokumentów i nowo przydzielonych zadań.

## Plan komunikacji

| od | do | częstotliwość | przedmiot | medium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| programiści | Kierownicy grupy | co 2 tygodnie | postępy w implementacji | mail/fax. |
| analitycy | Kierownicy projektu | raz na miesiąc | poprawki w modelu analitycznym | mail/fax. |
| analitycy | Klient | w razie potrzeby | wymagania klienta | osobiście |
| testerzy | programiści | po zakończeniu kolejnego etapu implementacji | testowanie oprogramowania | mail/fax. |
| kadra szkoleniowa | klient | po przetestowaniu produktu | nauka obsługi | spotkanie |
| konserwatorzy | klient | w razie potrzeby | konserwacja | osobiste |
| analitycy | Kierownik projektu | przed rozpoczęciem prac nad projektem i w razie potrzeby | wyznaczanie/uściślenie celów i zakresu projektu | osobiście |
| export metodyczny | Kadra kierownicza | w razie potrzeby |  | osobiście/ mail/ fax. |
| export metodyczny | programiści | w razie potrzeby | Skontrolowanie poprawności wykonywanych prac | osobiście/ mail/ fax. |
| Kierownik grupy | Podlegający mu zespół | Co tydzień i w razie potrzeby | Rozwiązanie wszelkich nieścisłości/ rozlicznie z wykonanych prac / Uwagi na temat pracy zespołu | osobiście |
| Kierownik projektu | Kierownicy grup | Przed rozpoczęciem prac projektowych i w razie potrzeby | Przydzielanie/ omawianie/ oddawanie przydzielonych prac / przedstawienie planu pracy na najbliższy okres. Rozliczenie poszczególnych grup z powierzonych zadań | osobiście/ mail/ fax. |

# Plan testowania oprogramowania

Oprogramowanie musi być porządnie przetestowane. Wszystkie czynności testujące są z góry zaplanowane. Wydzielona zostanie specjalna grupa testerów, w której powinno znaleźć się jak najwięcej osób z grona programistów zaangażowanych w implementację systemu. Testowane będą zarówno wpisywane do systemu dane jak i zachowanie systemu z skrajnych sytuacjach takich, jak przeciążenie zbyt dużą ilością operacji, albo nieoczekiwane zawieszenie się systemu lub awaria komputera. Wszystkie dostrzeżone usterki będą rozpatrywane i sukcesywnie usuwane przez powołany do tego celu zespół.

System powinien być dokładnie przetestowany pod względem możliwości błędnego wprowadzenia danych. Każdy moduł w którym dane są wprowadzane przez użytkownika musi dopuszczać wprowadzenie błędnych danych i walidować je, czyli powiadamiać użytkownika o tym, że wprowadzane przez niego dane nie są zgodne ze specyfikacją i że powinny zostać wpisane ponownie, tym razem z prawidłowej postaci. System powinien udostępniać też informację o tym jak powinny wyglądać prawidłowo wpisane dane, aby użytkownik nie musiał błądzić.

Oprócz odpowiedniej walidacji, konieczne jest również przetestowanie systemu pod kątem wydajności. Należy tutaj przeprowadzić szereg testów w różnych warunkach obciążenia systemu i zarejestrować czas reakcji systemu. Musi on odpowiadać wymaganiom niefunkcjonalnym na system. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje skrajne, kiedy system jest mocno obciążony.

Raporty z tej fazy testowania powinny trafić do zespołu usuwającego usterki. W przypadku wystąpienia reakcji na działanie użytkownika przekraczającej zakres minimalny ustalony w wymaganiach niefunkcjonalnych, należy odpowiednio poprawić funkcjonowanie systemu.

Gdy poprawienie działania systemu w zakresie któregoś z wykrytych błędów jest trudne lub zasobochłonne, należy zastanowić się czy do jakiej klasy należy ten błąd. Jeżeli błąd jest poważnym błędem, którego wystąpienie drastycznie narusza zakres ustalony przez wymagania funkcjonalne, lub jest groźne dla stabilności systemu, należy o tym powiadomić kierownika projektu. On podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

System musi być także przetestowany na wypadek awarii komputera lub odcięcia zasilania w jednym z komputerów. Jeżeli system będzie zrealizowany w postaci klient-serwer, należy zwrócić uwagę zarówno na możliwość awarii po stronie klienta jak i po stronie serwera.

Trudno jest przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje, które wystąpią w trakcie testowania, dlatego zaleca się powołać kierownika testerów, który będzie zbierał informacje o pracy poszczególnych podwładnych i na bieżąco uaktualniał plan testowania oprogramowania, tak aby przystosować go do zmieniających się warunków.

# Plan zapewnienia jakości

## Cel PZJO (plan zarządzania jakością oprogramowania)

Projekt musi podlegać planowi zapewnienia jakości, aby produkt końcowy odpowiadał oczekiwaniom użytkownika, który zamówił system. Plan ten będzie zawierał w sobie wiele aspektów tworzonego oprogramowania. Jego prawidłowe wdrożenie należy do zespołu kontroli jakości produktu, który będzie kontrolował proces tworzenia oprogramowania na przestrzeni całego jego cyklu produkcyjnego

## Zarządzanie

### Faza wymagań użytkownika i analizy

Faza wymagań użytkownika i analizy powinna być przeprowadzona zgodnie z modelem spiralnym: początkowe wymagania użytkownika powinny zostać poddane analizie a następnie jej wyniki skonfrontowane z opinią klienta. Ma to na celu lepsze opracowanie wymagań klienta, który bardzo często czegoś innego chce na początku projektu a czegoś innego pod koniec. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne powinny więc być dyskutowane z klientem także podczas trwania budowy systemu.

Klient może w każdej chwili dodać nowe wymagania i w takim wypadku warunki wykonania powinny ulec rewizji. Wykonawca ma prawo w odpowiednim stopniu zmienić warunki wykonawstwa: np. wydłużyć czas wykonania. Klient w związku z tym może zrezygnować z poprawki, jeśli renegocjonowane warunki mu nie odpowiadają. Jednak wykonawca nie powinien zmieniać tych warunków w sposób niewspółmierny do wprowadzonej poprawki.

### Faza projektu architektury

Architektura systemu nie powinna ulegać większym zmianom w trakcie trwania projektu. Raz ustalona, powinna być na tyle elastyczna i podatna na modyfikacje, aby móc przyjąć wszelkie poprawki, które mogą wyniknąć w trakcie budowy systemu.

Podstawowa architektura systemu powinna być więc zaprojektowana ze szczególną uwagą. W tym etapie ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za pracę były najwyższymi ekspertami. Może to wymagać zatrudnienia zewnętrznego eksperta, który przeprowadzi wymienioną fazę.

Oprócz elastyczności i podatności na poprawki należy zwrócić uwagę na szereg innych czynników zgodnie z normą ISO 9126.

### Faza projektowania i konstrukcji

Projektowanie systemu powinno zostać odwleczone w czasie i zgodnie z zasadą dekompozycji, większe i złożone problemy rozbite powinny być na pomniejsze i łatwiejsze do zrealizowania.

Wyodrębnione powinny zostać w tym momencie grupy funkcjonalności o szczególnym znaczeniu oraz te, których konstrukcja przedstawiać może największy problem. Do tych składników wyznaczeni powinni zostać najbardziej doświadczeni pracownicy z grupy implementatorów.

Pozostałe funkcjonalności mogą zostać zrealizowane przez mniej doświadczonych projektantów i implementatorów, jednak nad ich pracą szczególnie powinien czuwać kierownik odpowiedzialny. Do jego zadań należeć będzie rozdział prac, kontrola ich przebiegu i końcowego rezultatu.

## Przeglądy i audyty

Wyprodukowane oprogramowanie musi podlegać późniejszym przeglądom i audytom. Wykonywane one będą przez przeznaczone specjalnie do tego komórki, składające się najlepiej z osób zaangażowanych czynnie w każdą fazę tworzenia oprogramowania – oni najlepiej zorientują się w ograniczeniach i ukrytych wadach produktu, które nie zostały dostrzeżone w procesie testowania.

Jednostka ta może także składać raporty kierownikowi zakończonego projektu w celu przedstawienia wszelkich uwag i sugestii dotyczących możliwych późniejszych nowych wersji systemu i ich modyfikacji. Dostrzeżone wady i błędy nie zostaną tak szybko naprawione, jak w czasie budowy systemu, ale jest duża szansa, że w nowych wersjach oprogramowania się nie powtórzą.

## Kontrola kodu

Budowa kodu powinna podlegać pewnym ograniczeniom. Po pierwsze musi być stosowany jednolity standard komentowania kodu tak, aby można było automatycznie generować dokumentację. Implementatorzy powinni być zaznajomieni z obowiązującym standardem i konsekwentnie go stosować.

Kod musi być też ograniczony pod względem głębokości drzewa hierarchii klas. Nie musi być to ograniczenie bezwzględnie egzekwowane, ale odstępstwa możliwe są jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Liczba linijek kodu przypadających na jedną klasę musi także być ograniczona, aby nie rozrastały się one do monstrualnych rozmiarów. Wartość tego ograniczenia ustala kierownik zespołu programistycznego na podstawie własnego doświadczenia i w uzasadnionych przypadkach może je zmienić.

# Oszacowanie złożoności projektu – analiza złożoności oprogramowania metodą zmiennych funkcyjnych (FPA)

FPA służy do oszacowania złożoności oprogramowania opartym na postrzeganiu systemu przez użytkownika.

### Nie skorygowane punkty funkcyjne

Liczbę nie skorygowanych punktów funkcyjnych wylicza się na podstawie tabeli korzystając z poniższych danych:

- Internal Logical Files (ILF) – określa pliki wewnętrzne, za które jest odpowiedzialny użytkownik.

- External Interface Files (EIF) – określa pliki zewnętrzne, które nie powinny interesować użytkownika (nie jest on za nie odpowiedzialny).

- External Inputs (EI) – pozwala dodawać, modyfikować i usuwać informacje.

- External Outputs (EO) – pozwala odczywywać i wyświetlać wyniki operacji.

- External Inquiries (EQ) – pozwala formułować zapytania do bazy danych, a przez to i odczytywać z niej dane.

Dla każdej z funkcji wyznaczamy jej:

- typ,

- typ elementów rekordu (RET),

- liczbę typu plików wykorzystywanych przez finkcję (FTR),

- liczbę typu danych (DET),

- poziom funkcjonalnej kompletności (CPX),

- odpowiednią liczbę nieuzgodnionych punktów funkcyjnych (UAF)

| Lp. | Funkcja | Typ | RET | FTR | DET | CPX | UAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodanie pracownika | ILF | 1 | -- | 7 | L | 7 |
| 2 | Usunięcie pracownika | EI | -- | 1 | 7 | L | 3 |
| 3 | Edycja danych pracownika | EI | -- | 1 | 7 | L | 3 |
| 4 | Dodanie klienta | ILF | 1 | -- | 4 | L | 7 |
| 5 | Usunięcie klienta | EI | -- | 1 | 4 | L | 3 |
| 6 | Edycja danych klienta | EI | -- | 1 | 4 | L | 3 |
| 7 | Wyszukiwanie klienta | EQ | -- | 1 | 4 | L | 3 |
| 8 | Dodanie filmu | ILF | 1 | -- | 8 | L | 7 |
| 9 | Usunięcie filmu | EI | -- | 1 | 8 | L | 3 |
| 10 | Dodanie promocji | ILF | 1 | -- | 3 | L | 7 |
| 11 | Generowanie raportu dziennego | EO | -- | 2 | 4 | L | 3 |
| 12 | Generowanie raportu okresowego | EO | -- | 2 | 3 | L | 3 |
| 13 | Dodawanie wypożyczeń | ILF | 1 | -- | 5 | L | 7 |
| 14 | Usuwanie wypożyczeń | EI | -- | 1 | 5 | L | 3 |
|  |  |  |  |  | Suma UAF= |  | 62 |

### Korekcja punktów funkcyjnych

Na podstawie poniższych punktów wyliczamy współczynnik dopasowania wartości:

VAF = 0.65 + ((c1 + c2 + ... + c14) / 100),

gdzie c1...c14 oznacza kolejne punkty funkcyjne (w skali: 0 – brak wpływu, 5 – bardzo duży wpływ).

1.

Dane przesyłane są za pomocą urządzeń komunikacyjnych

2. Wykorzystywane jest przetwarzanie rozproszone

3. Wydajność

4. Konfiguracja

5. Wskaźnik ilości transakcji

6. Wprowadzanie danych w trybie online

7. Wydajność postrzegana przez użytkownika

8. Modyfikowanie danych  trybie online

9. Możliwość wykorzystania fragmentów systemu do budowy innych systemów (reuse)

10. Złożoność przetwarzania

11. Łatwość instalacji

12. Łatwość wykorzystywania

13. Możliwość uruchomienia przez osobne organizacje

- Zmiany w okresie eksploatacji

Suma =

VAF = 0,65 + 53/100 = 1,18

### Punkty funkcyjne

FP = UAF * VAF = 62 * 1,18 = 73,16

Szacunkowa złożoność projektu wynosi ~ 73 FP.

# Ankieta

- Czy system ma swoją nazwę?

  - jeszcze nie ma

  - ma, jeśli tak to jaka.........................

- Do jakich zasobów dostęp mają użytkownicy?

  - dane o kasetach, dvd

  - dane o użytkownikach

  - dane o systemie

  - dane o magazynie

  - dane o zamówieniach

- Do jakich zasobów dostęp mają pracownicy?

  - dane o kasetach, dvd

  - dane o użytkownikach

  - dane o systemie

  - dane o magazynie

  - dane o zamówieniach

- Do jakich zasobów dostęp mają deweloperzy?

  - dane o kasetach, dvd

  - dane o użytkownikach

  - dane o systemie

  - dane o magazynie

  - dane o zamówieniach

- Do jakich zasobów dostęp mają administratorzy?

  - dane o kasetach, dvd

  - dane o użytkownikach

  - dane o systemie

  - dane o magazynie

  - dane o zamówieniach

- Do jakich akcji dostęp mają użytkownicy?

  - wprowadzanie danych

  - modyfikacja danych

  - usuwanie danych

  - czytanie danych

  - dodawanie użytkowników

  - usuwanie użytkowników

  - drukowanie raportów

- Do jakich akcji dostęp mają pracownicy?

  - wprowadzanie danych

  - modyfikacja danych

  - usuwanie danych

  - czytanie danych

  - dodawanie użytkowników

  - usuwanie użytkowników

  - drukowanie raportów

- Do jakich akcji dostęp mają deweloperzy?

  - wprowadzanie danych

  - modyfikacja danych

  - usuwanie danych

  - czytanie danych

  - dodawanie użytkowników

  - usuwanie użytkowników

  - drukowanie raportów

- Do jakich akcji dostęp mają administratorzy?

  - wprowadzanie danych

  - modyfikacja danych

  - usuwanie danych

  - czytanie danych

  - dodawanie użytkowników

  - usuwanie użytkowników

  - drukowanie raportów

- Czy system będzie zawierał szczegółowe informację o firmie?

  - tak

  - nie

- Czy system będzie zawierał szczegółowe informację o zasadach/zasobach (?) wypożyczania?

  - tak

  - nie

- Czy system będzie obsługiwał rezerwowanie kaset (DVD) przez Internet?

  - tak

  - nie

- Czy system będzie obsługiwał możliwość płatności przez Internet?

  - tak, jeśli tak to w jakiej formie? (przelew, płatność karta kredytowa, inne.........................)

  - nie

- Jakie informacje o klientach ma przechowywać system?

- Jakie informacje o pracownikach ma przechowywać system?

- Jakie informacje o kasetach ma przechowywać system?

- Jakie informacje o filmach ma przechowywać system?

- Czy istnieje podział filmów na grupy tematyczne?

  - tak – jakie................................................................................ (proszę wymienić)

  - nie

- Czy system będzie generował okresowe lub indywidualne (dotyczące każdego użytkownika lub pracownika) raporty?

  - tak, raporty okresowe

  - tak, raporty indywidualne

  - nie