Zad. 5. (10)

- Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001 - błąd

Ponieważ wdrażanie systemu jakości, to proces długofalowy i pracochłonny za późno jest na wdrażanie go z czasie trwania projektu. Ponadto zapewnienie jakości projektu powinno opierać się juz o sprawdzone i wdrożone procedury, tworzenie ich w trakcie realizacji projektu spowodowałoby tylko zamieszanie( ciągłe poprawki w realizacji projektu do kształtowanych procedur) , stratę czasu, oderwanie ludzi od realizacji projektu, frustrację zespołu, generalnie rzecz biorąc opóźniłoby realizację tego projektu i prawdopodobnie obiżyłoby jego jakość zamiant podwyższyć.

- Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach) -błąd

Tak późne powiadomienie wprowadziłoby bałagan organizacyjny. Na szybkiego, trzeba by było wpasowywać się w istniejące już harmonogramy. Na nowo budować strategię działania. Brak wcześniejszego powiadomienia, dzięki któremu można by było wcześniej zaplanować w inny sposób prace projektowe, mógłby ponadto spowodować mnóstwo błędów przy realizacji tego projektu.

- Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów. -  błąd

Takie działanie prowadzi tylko do paraliżu. Brak zdowo pojętej samodzielności spowoduje, że pracownik z każdą głupotą będzie biegał do kierownika, przez co będzie wydłużał rozwiązywanie swoich bieżących problemów oraz dezorganizował i rozpraszał pracę swojego przełożonego.

- Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych – błąd

Wbyt mocne zbiuroktatyzowanie pracy tylko ją spowolni, powieważ zamiast zajmować się sprawami istotnymi z punktu widzenia projektu, człowiek będzie musiał denerować tony papierków, których czytanie po pewnym czasie znudzi się prezesowi 

Ponadto zbytnio stresogenna atmosfera wywiera odwrotny skutek od założeń pomysłodawcy i obniża jakość jak i tempo pracy.

Zad .2.

(4p – jeden aspekt)

Stabilność działania systemu operacyjnego w kontekście działania programów użytkowych (czy pracujące programy nie wywołują nieprawidłowości w pracy systemu operacyjnego i na odwrót).

Komunikacja ze stacją bazową.

Z zasadzie każdy aspekt jest istotny skoro wszystko ma ze sobą prawidłowo współgrać, ale skoro mam coś wybrać to wybrałem ww. Opisane aspekty. Dlaczego? Stabilność pracy OS jest chyba funfamentalną cechą, bez tego ani funkcjonalnośc oprogramowania, śliczne i ergonomiczne interfejsy nie będą nic warte.

Zad. 3.

(10p)

Testowanie:

Włączenie telefonu (uruchomienie OS) – czy wystąpiły jakieś błędy? Jeśli tak, to jakie?

Czy telefon bez problemy podłącza sie do stacji bazowej? - czy wystąpiły jakieś błędy? Jeśli tak, to jakie?

Uruchamianie po kolei poszczególnych programów (tych, które nie wykonują się samoistnie) - czy wystąpiły jakieś błędy? Jeśli tak, to jakie?

Czy podczas połaczenia występują problemy z komunikacją stacja bazowa-telefon? czy wystąpiły jakieś błędy? Jeśli tak, to jakie?

Na początku testy metodą czarnej skrzynki. Jeśli występują w jakimś module problemy testujemy go metodą białej skrzynki.

Zad. 4.  (8p)

Ponieważ ciągle podnoszona jest funkcjonalność telefonów komórkowych, należy prowadzić ciągłe przeglądy oprogramowania w celu:

- Poprawy błędów zgodnie z maksymą nie ma bezbłędnego oprogramowania, tylko źle przetestowane.

- Modyfikacji kodu z celu dostosowania jego funkcjonalności do bieżących wymagań klientów.

- Modyfikacji kodu z celu jego optymalizacji.

- Modyfikacji (rozbudowa) kodu z celu dostosowania jego do aktualnych możliwości sprzętu.

- Prowadzanie nowych pomysłów i rozwiązań do funkcjonalności oprogramowania.

- Modyfikacji kodu z celu poprawy ergonomii interfejsów użytkownika.

Zad. 1. (10p)

Metryki:

Użytkownik:

- Telegon ma być niezawodny – zliczanie ilości błędów w działaniu telefonu (oprogramowania) uniemożliwiających jego prawidłową komunikację ze stacją bazową w zadanym czasookresie (1 miesiąc). Próg – dwie usterki na miesiąc. Współczynnik liczba awarii dzielona przez liczbę dni w miesiącu.

Programiści:

1. Moduły muszą być łatwe w konserwacji i niezawodne w działaniu – mierzenie czasu spędzanego nad konserwacją jednego modułu w ciągu zadanego czasookresu.współczynnik:  Ilość roboczogodzin przeznaczanych na moduł w miesiącu – dopuszalny 10 roboczogodzin.