## BYT Kolokwium 3 Zestaw 1

Jesteś zatrudniony w firmie Olafsson w dziale badawczo-rozwojowym. Twój zespół ma za zadanie przygotować oprogramowanie (system operacyjny, programy użytkowe, gry itp.) dla telefonów następnej generacji (działających w systemie UMTS).

- Zaproponuj 2 metryki jakości istotne z punktu widzenia przyszłego użytkownika telefonu oraz 1 metrykę istotną z punktu widzenia zespołu, który będzie pielęgnował oprogramowanie. Metryka powinna się składać z nazwy mierzonego produktu, opisu algorytmu obliczania oraz progu akceptacji. Mile widziany (punktowany) komentarz dotyczący przyczyn wyboru metryki itp. 
(15 pkt)

- Wybierz istotny wg Ciebie aspekt systemu do przetestowania. Uzasadnij swój wybór.
(5 pkt)

- Zaproponuj plan testów (co, w jaki sposób) dla wybranego aspektu systemu.
(10 pkt)

- Czy dla wyżej wymienionego systemu warto byłoby dokonywać przeglądów oprogramowania? Jeżeli tak, to kiedy i jakie rodzaje przeglądów należałoby brać pod uwagę? Odpowiedź uzasadnij.

(10 pkt)

- Wskaż błędy popełnione przez osoby podejmujące decyzje przedstawione w poniższym fragmencie tekstu. Dlaczego te decyzje były błędne?
(10 pkt)

Pewna firma dostała do stworzenia poważny system informatyczny. Ponieważ ten system może zadecydować o dalszym losie firmy, postanowiono wzmocnić kontrolę nad projektem. Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach). Menadżerowie wyższych szczebli mieli bardzo mocno kontrolować swoich podwładnych. Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych. Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów. Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001.

Twój zespół ma za zadanie przygotować oprogramowanie (system operacyjny, programy użytkowe, gry itp.) dla telefonów następnej generacji (działających w systemie UMTS).

Zad1. (kiepska metryka)

Metryka1. (punkt widzenia przyszłego użytkownika telefonu)

System powinien byc latwo dostepny, tzn. do wszystkich funkcji syetemu mozna sie dostac w 3 kliknieciach.

Metryka binarna [T/N]

Metryka2. (punkt widzenia przyszłego użytkownika telefonu) (tworzysz soft a nie telefon)

System powinien byc energooszczedny, telefon powinien efektywnie wykozystywac baterie.

Telefon w stanie oczekiwania dziala >150h dajemy 1

Telefon w stanie oczekiwania dziala 120-150 h dajemy 0,5

Telefon w stanie oczekiwania dziala <120h dajemy 0

Metryka3. (punkt widzenia zespołu, który będzie pielęgnował oprogramowanie) (nie za bardzo dlaczego jest to istotne dla ludzi tworzących oprogramowanie)

System bedzie zgodny z dokumentem KOM_2/06/03 opisujacym komunikacje systemu z komputerem (aktualizacja oprogramowania, operacje serwisowe, ).

Metryka binarna – [Zgodny/Niezdodny]

Zad2. (5p)

Wg mnie najwazniejszym aspektem systemu jest niezawodnosc. Jest to najwazniejsza cecha nowoczesnych telefonow. System nie moze sie zawieszac, blokowac, zrywac polaczen. Klientowi najbardziej zalezy na niezawodnym telefonie.

Zad3. (8p – troszkę za ogólnie)

System powinien byc przetestowany bardzo zetelnie, poniewaz gdy wypuscimy system do sprzedazy i okaze sie po jakims czasie ze jeden z modolow posiada bledy trzeba bedzie dokonac tej naprawy we wszystkich sprzedanych aparatach, taka „wpadka” takze zle zutuje na wizerunek naszej firmy (zreszta jak kazda wpadka)

Nalezy wykonac testy:

modułów: Kazdy z zrealizowanych modolow powinien zostac przetestowany (modol odpowiedzialny za wiadomosci tekstowe (SMS), EMS, MMS, modol odpowiedzialny za realizacje polaczen)

systemu: Po zintegrowaniu wszystkich systemow nalezy wykonac testy sprawdzajace czy oddzielne modoly po polaczeniu nie wplywaja negatywnie na siebie i czy poprawnie wspolpracuja.

akceptacji:  gotowy i przetestowany przez nas system ma byc przekazany do testow beta. (ograniczona grupa uzytkownikow dostanie w pelni funkcjonalny system w celu przetestowania)

Zad4. (7p – jak często i dlaczego takie)

Dla tego systemu powinno sie dokonywac przegladow

Powinien to byc przeglad techniczny poniewaz prace powinny isc zgodnie z planem (projekt jest priorytetowy) a takrze powinnne byc przeprowadzane audyty ktore dostarczaja odbiorcy i dostawcy obiektywnych i  aktualnych informacji o stanie całego projektu

Zad5. (10p)

Bledy popelnione:

- Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach)
Menadżerowie powinni wiedziec wsztko o projekcie od momentu zlozenia zapotrzebowania przez klienta

- Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych.
Kierownicy powinni zajmowac sie organizowaniem pracy a nie zajmowac sie tworzeniem obszernych raportow – tu chodzi o jakosc a nie o ilosc. Raporty powinni tworzyc z tego co sie dzieje ale nie codziennie poniewaz jest to strata czasu, a projekt nie zyje takim szybkim zyciem

- Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów.
Pracownicy powinni miec pozostawiona pewna swobode, poza tym kierownicy nie musza byc dobrze zorientowani w technikach uzywanych przez programistow. Takie podejscie wygeneruje wiecej bledow i trodniej bedzie je opanowac. Moze spowodowac takze nieporozumienia w zespole i zla atmosfere

- Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001.
ISO jest dobrym systemem zarzadzania jakoscia, ale w momencie gdy juz jest wprowadzony. Nie ma gotowych procedur opisujacych dzialanie konkretnego przedsiebiorstwa. Wprowadzanie ISO rownoczenie z prowadzeniem tak znaczacego projektu moze spowolnic prace i wprowadzic spore zamieszania w strukturze przedsiebiorstwa.