Pytanie 5 (10p	)

Uważam, że firma popełniła błąd poprzez złe metody kontroli projektu. Dodatkowo menedżerowie przygotowując obszerne raporty codziennie poświęcają swój czas na zadanie niezwiązane bezpośrednio z projektem: zebranie danych i przygotowanie takiego raportu może zająć dużo czasu, który można spożytkować na rozwiązywanie problemów wewnątrz grupy, doradzanie i kontakty z członkami zespołu. Ścisły nadzór nad pracownikami może wywołać bunt i demotywować ich do pracy. Ja zaproponowałbym tu spotkania, konsultacje i ewentualnie uproszczone raporty. Spotkania integracyjne i elementy motywacji oraz uświadomienie pracownikom, że jest to duży projekt, który może znacząco wpłynąć na przyszłość firmy a w związku i ich przyszłość byłyby porządane. Dodatkowym błędem może być wprowadzenie normy ISO w trakcie trwania tego dużego projektu, ponieważ nakłada nowe obowiązki i zadania na i tak (pewnie) obciążonych już pracowników. Może być to problemem – dużo czasu i zasobów musi być poświęconych na zrozumienie i wdrożenie tego systemu, co wiąże się z pewnością ze szkoleniami, wytwarzaniem nowych dokumentów, procedur. Warto więc może poczekać z wdrożeniem tego systemu do czasu wykonania projektu. Zdjęcie odpowiedzialności z pracowników i przełożenie ich na menedżerów, może doprowadzić do kolejnych problemów – menedżerowie będą starali się ‘wyciągnąć’ jak najwięcej z ludzi natomiast wśród pracowników może to wywołać opory oraz powodować niepotrzebną biurokrację. Tak więc zwiększyłbym jedynie odpowiedzialność menedżerów ale pozostawił odpowiedzialność pracownikom za swoje działki. Rozwiązanie wprowadzone w tej firmie, może doprowadzić do ‘rozdzielenia’ zarządzających od ‘wytwórców’.

Pytanie 4 (8p)

W trakcie realizacji systemu można przeprowadzać przeglądy techniczne, które pozwolą uzyskać informacje o postępie prac, oraz ewentualnie korygować plan bądź zasoby przydzielone do wykonania poszczególnych etapów. Po wytworzeniu pierwszej w pełni funkcjonalnej wersji oprogramowania warto dokonać przejścia, dzięki czemu odkryte zostaną błędy w systemie, które można będzie poprawić przed wypuszczeniem finalnej wersji. Dokonanie audytu po usunięciu wszelkich usterek umożliwiłoby sprawdzenie systemu pod względem zgodności z normami, standardami (np. UMTS) co może okazać się przydatne z punktu widzenia marketingu – np. „Ten system jest zgodny z ... normą” oraz zapewni, że system będzie działał poprawnie w określonych warunkach oraz zgodnie ze standardami założonymi na początku projektu.

Pytanie 2 (troszkę nie na temat) 2p

Do testowania wybrałbym elementy systemu, które mają największe znaczenie z punktu widzenia użytkownika oraz niezawodności pracy. O ile elementy systemu pożądane przez użytkownika powinny zostać zdefiniowane w początkowej fazie projektu w opraciu o badania marketingowe / inne informacje pochodzące od klientów o tyle elementy niezawodności pracy winny byc przetestowane, przed oddaniem produktu. Oczywiście, można przeprowadzić testy na zgodność produktu z pewnymi wybranymi oczekiwaniami klienta (jednak przy poprawnych założeniach projektu i ich zrealizowaniu nie będzie to niezbędne) lecz uważam, że o wiele ważniejsze (jeśli nie fundamentalne) byłoby przetestowanie systemu czy współpracuje poprawnie z siecią UMTS, bądź jego niezawodność (długa praca, niski procent ‘wieszania’ się systemu).

Pytanie 3 (6p)

Po wytworzeniu finalnej wersji produktu, utworzenie grupy testerów, którzy w sposób ciągły badaliby działanie systemu w środowisku podobnym do tego w jakim system będzie używany w celu znalezienia występujących błędów / problemów oraz odkrycia ewentualnych powiązań błędów z czynnikami zewnętrznymi. Pozwoliłoby to zwiększyć niezawodność systemu poprzez usunięcie odkrytych usterek i zmniejszenie liczby błędów. Badanie metodą czarnej skrzynki. Bardzo ważne będzie również przetestowanie czy system jest zgodny i potrafi poprawnie współpracować z siecią UMTS. Czy potrafi wykorzystać jej funkcje, oferuje działające usługi wprowadzone wraz ze standarerdem sieci 3 generacji - UMTS. Tu również testy typu czarna skrzynka.

Pytanie 1 (15)

Ważne z punktu widzenia użytkownika:

Nazwa:  liczba błędów systemu uniemożliwiająca pracę (‘zawieszenie’)

Algorytm: zliczanie wystąpień błędów przy dużym obciązeniu systemu (wykorzystanie wielu funkcji, intensywne użytkowanie) w zadanym okresie czasu – 2 tygodnie (bądź miesiąc by uniknąć przypadkowych błędów). Wynik – liczba błędów, które wystąpiły w zadanym okresie czasu.

Próg akceptacji: 1 (bądź 2 dla miesiąca)

Komentarz:

- Wysoka niezawodność systemu – zadowoleni klienci oraz ‘szacunek’ na rynku

- Mniejsze nakłady na serwis

Nazwa: Przejrzystość funkcji systemu – intuicyjność menu

Algorytm: Wybranie losowej grupy 100 osób, prośba o wydanie opinii o przejrzystości działania funkcji systemu w skali 1-10. Suma poszczególnych grup wyników.

Próg: 30 osób wyda opinię 8 i więcej

Komentarz:

- Przejrzyste działanie funkcji systemu – łatwość obsługi a co za tym idzie zadowoleni klienci

- Zmniejszenie liczby osób pracujących w dziale hot line, mniej ludzi będzie szukało inforamcji jak zrobić ...

- Intuicyjność systemu może przyciągnąć nowych klientów, oraz zatrzymać starych

Ważne z punktu widzenia zespołu konserwującego:

Nazwa: Modułowość oprogramowania

Algorytm: Sprawdzenie czy system ma konstrukcję modułową oraz czy wymiana / aktualizacja jednego modułu nie powoduje rozstabilizowania pracy systemu – TAK/NIE

Próg akceptacji: TAK

Komentarz:

- Modułowość oprogramowania da zespołowi konserwującemu system możliwość zmiany / poprawy tylko źle funkcjonujących elementów, bez potrzeby poprawy całego kodu.

- Zmniejszenie liczby zasobów niezbędnych do konserwacji systemu