Michał Łobarzewski s2223 grupa 662

Zadanie 5 (8p – a natłok dokumentacji)

Pewna firma dostała do stworzenia poważny system informatyczny. Ponieważ ten system może zadecydować o dalszym losie firmy, postanowiono wzmocnić kontrolę nad projektem. Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach). Menadżerowie wyższych szczebli mieli bardzo mocno kontrolować swoich podwładnych. Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych. Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów. Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001.

Myślę że błędem było zbyt późne powiadomienie menadżerów o kluczowym znaczeniu projektu.

Kolejnym błędem jest przeżucenie dużej części samodzielności z pracowników na menadżerów, którzy mogą być nieprzygotowani do wykonywania tego typu zadań.

To że są menadżerami nie znaczy że są merytorycznie przygotowani do pracy. Nie ma sensu przerzucać pracy ludzi, którzy którzy normalnie ją wykonywują na innych pracowników tulko dlatego, że zajmuja wyższe stanowiska.

Wdrożenie systemu jakości ISO 9001 powinno być zrobione wcześniej, nie w trakcie wykonywania projektu.

Zadanie 4

(9p)

Czy dla wyżej wymienionego systemu warto byłoby dokonywać przeglądów oprogramowania? Jeżeli tak, to kiedy i jakie rodzaje przeglądów należałoby brać pod uwagę? Odpowiedź uzasadnij.

Oczywiście, że dla wyżej wymienionego systemu należałoby dokonywać przeglądów oprogramowania.

Po wytworzeniu systemu operacyjnego z funkcjami odpowiadającymi za komunikację (bez  programów użytkowych, gier itd.) należałoby zrobić formalny przegląd w postaci przejścia.

Dla oprogramownia użytkowego także należałoby zrobić przegląd w formie przejścia i dodatkowo należałoby przetestować te elementy z użyciem przyszłych potencjalnych klientów w celu uzyskania komentarzy, opinni i akceptacji.

Należałoby także przeprowadzać formalny przegląd techniczny w celu zweryfikowania zgodności postepu prac z przyjętym planem oraz powinien być przeprowadzony audyt.

Zadanie 2 (5p)

Wybierz istotny wg Ciebie aspekt systemu do przetestowania. Uzasadnij swój wybór.

Myśle, że najistotniejszym aspektem systemu do przetestowania będą własności operacyjne systemu tj.wymagania logistyczne,organizacyjne, uzyteczność/stopień skomplikowania instrukcji kierowanych do systemu, czytelnośc ekranów,jakośc komunikatów, jakość pomocy itd.

Te wcześniej wyliczone przeze mnie rzeczy w dużym stopniu stanowią o jakości  produktu oraz przede wszystkim o dobrym przyjęciu produktu przez użytkownika dzięki wysokiej jakości jego użyteczności i komunikacji z użytkownikiem.

Wiadomo, że klient woli produkt prosty w obsłudze i komunikacji z nim.

Zadanie 3 (8p)

Zaproponuj plan testów (co, w jaki sposób) dla wybranego aspektu systemu.

Aspekt systemu – własności operacyjne systemu.

Wymagania logistyczne i organizacyjne – model czarnej skrzynki w celu znalezienia brakujących funkcji systemu oraz biała skrzynka w celu sprawdzenia wewnętrznej logiki programów

Użyteczność/stopień skomplikowania instrukcji kierowanych do systemu , czytelność ekranów, jakość pomocy, komunikatów – formalny przegląd oprogramowania w formie prezentacji wybranych funkcji produktu dla przyszłych potencjalnych klientów w celu uzyskania ich opinii

Zadanie 1. (10p)

Zaproponuj 2 metryki jakości istotne z punktu widzenia przyszłego użytkownika telefonu oraz 1 metrykę istotną z punktu widzenia zespołu, który będzie pielęgnował oprogramowanie. Metryka powinna się składać z nazwy mierzonego produktu, opisu algorytmu obliczania oraz progu akceptacji. Mile widziany (punktowany) komentarz dotyczący przyczyn wyboru metryki itp.

Metryka istotna z punktu widzenia przyszłego uzytkownika.

Nazwa - Ilość błędów uniemożliwiających użytkowanie

Algorytm – Sumowanie ZPO w czasie 1 miesiąca po wypuszczeniu telefonu – wynik   współczynnik  Suma_ZPO/Month

Próg akceptacji wynosi 3

Komentarz – telefon ma działać i być „niezawodny” dlatego wprowadzenie tej metryki uważam za stosowne.

Metryka istotna z punktu widzenia zespołu pielęgnującego oprogramowanie.

Czas potrzebny na powołanie zespołu „naprawczego” po otrzymaniu przez firmę Olafsson ZZO

Algorytm – sumowanie godzin potrzebnych na powołanie zespołu

Współczynnik SumTimeGroup/Hour

Próg akceptacji wynisi 72 .