## BYT Kolokwium 3 Zestaw 1

Jesteś zatrudniony w firmie Olafsson w dziale badawczo-rozwojowym. Twój zespół ma za zadanie przygotować oprogramowanie (system operacyjny, programy użytkowe, gry itp.) dla telefonów następnej generacji (działających w systemie UMTS).

- Zaproponuj 2 metryki jakości istotne z punktu widzenia przyszłego użytkownika telefonu oraz 1 metrykę istotną z punktu widzenia zespołu, który będzie pielęgnował oprogramowanie. Metryka powinna się składać z nazwy mierzonego produktu, opisu algorytmu obliczania oraz progu akceptacji. Mile widziany (punktowany) komentarz dotyczący przyczyn wyboru metryki itp. 
(15 pkt)

- Wybierz istotny wg Ciebie aspekt systemu do przetestowania. Uzasadnij swój wybór.
(5 pkt)

- Zaproponuj plan testów (co, w jaki sposób) dla wybranego aspektu systemu.
(10 pkt)

- Czy dla wyżej wymienionego systemu warto byłoby dokonywać przeglądów oprogramowania? Jeżeli tak, to kiedy i jakie rodzaje przeglądów należałoby brać pod uwagę? Odpowiedź uzasadnij.

(10 pkt)

- Wskaż błędy popełnione przez osoby podejmujące decyzje przedstawione w poniższym fragmencie tekstu. Dlaczego te decyzje były błędne?
(10 pkt)

Pewna firma dostała do stworzenia poważny system informatyczny. Ponieważ ten system może zadecydować o dalszym losie firmy, postanowiono wzmocnić kontrolę nad projektem. Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach). Menadżerowie wyższych szczebli mieli bardzo mocno kontrolować swoich podwładnych. Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych. Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów. Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001.

5) (8p – a nadmiar dokumentacji)

a) wdrażanie systemu ISO w czasie prowadzenia strategicznego projektu jest niedopuszczalne, ponieważ przy wdrażaniu zazwyczaj popełnia się błędy i te błędy mogą mieć duży wpływ na prowadzony projekt.

b) przerzucenie dużej częsci pracy na menadżerów jest błędne, osoby kierujące projektem powinny się zająć organizacją i dobrym zgraniem zespołu a nie tworzeniem dokumentacji, raportow itp.

c) informacja o tym że jest to kluczowy projekt powinna dotrzeć do kierowników dużo wcześniej ponieważ na dobre zorganizowanie pracy zespołu oraz samego zespołu zajmie trochę czasu

2) (0p – nie na temat)

Uważam że najważniejszym aspektem  jaki powinno się przetestować  jest Test Systemu operacyjnego, znaczy zintegrowanie wszystkich modułów, przetestowanie poszczególnych modułów oraz całego systemu. Myślę ze jest to najważniejszy test ponieważ system operacyjny jest najważniejszy ponieważ to on odpowiada za całą obslugę telefonu.

3) (8p)

Testowaniu poddana zostanie wydajność systemu (czy nie ma żadnych opóźnień w czasie komunikacji telefonu z przekaźnikami rodzaj testów – WYKRYWANIE BŁĘDÓW oraz TESTY DYNAMICZNE oraz TESTY CZARNEJ SKRZYNKI)  , interfejs systemu ( kilkaset próbnych telefonów rozdanych stałym klientom w programie testów a potem zebranie informacji i opinii od klientów TESTY AKCEPTACJI ),  niezawodność oprogramowania ( czy telefon się nie zawiesza w trakcie rozmów, kiedy dodatkowo dochodzą sms’y, emms’y kolejne połączenia itp.TESTY DYNAMICZNE oraz WYKRYWANIE BŁĘDÓW )

Testowaniu poddałbym również odtwarzalność oprogramowania.

4) (8p)

Warto robić przeglądy oprogramowania. NA pewno warto przeprowadzać przegląd techniczny w trakcie tworzenia systemu żeby można było sprawdzić czy prace idą zgodnie z planem. Oraz przeprowadzić audyt na koniec projektu, dobrze jest jak system będzie oceniony przez osoby które nie pisały go ponieważ mogą wykryć błędy których my byśmy nie wykryli oraz dają w miarę obiektywną ocenę napisanego systemu. Można też robić inspekcje w trakcie trwania projektu w celu uniknięcia błędów w tworzeniu oprogramowania.

- Metryka dotycząca niezawodności połączeń (7p)

Obsługa połączeń

Algorytm = sprawdzanie ile połączeń naraz jest w stanie obsłużyć telefon (połączenia oczekujące)

Jeżeli telefon obsługuje :

>= 5 połączeń  w peni zadowalająco

>3 ale < 5 połączenia  zadowalająco

>1 ale <3 połaczenia  dopuszczalne

<1 połaczenie  niedopuszczalne

metryka dotycząca długości działania telefonu (nie robimy telefonu tylko oprogramowanie)

wytrzymałość baterii

algorytm =  długość działania telefonu po naładowaniu baterii i nie doładowywaniu jej, telefon w stanie czuwania (bez przeprowadzania rozmów)

jeżeli bateria wytrzymuje:

< niż 1 dzień  nie do zaakceptowania

>1 ale < 3  przeciętnie

<3 ale < 5  dobrze

> 5   bardzo dobrze