## BYT Kolokwium 3 Zestaw 1

Jesteś zatrudniony w firmie Olafsson w dziale badawczo-rozwojowym. Twój zespół ma za zadanie przygotować oprogramowanie (system operacyjny, programy użytkowe, gry itp.) dla telefonów następnej generacji (działających w systemie UMTS).

- Zaproponuj 2 metryki jakości istotne z punktu widzenia przyszłego użytkownika telefonu oraz 1 metrykę istotną z punktu widzenia zespołu, który będzie pielęgnował oprogramowanie. Metryka powinna się składać z nazwy mierzonego produktu, opisu algorytmu obliczania oraz progu akceptacji. Mile widziany (punktowany) komentarz dotyczący przyczyn wyboru metryki itp. 
(15 pkt)

(W sumie ok. – przydałyby się ładniejsze metryki) (10p)

Dla użytkownika:

- prędkość reakcji telefonu na działania użytkownika

czas od włączeniu zasilania do osiągnięcia pełnej gotowości: < 3 s

czas reakcji na polecenie klawiszowe: < 0,1 ms

- odporność na warukni zewnętrzne (wstrząsy, wilgoć)

wytrzymywany nacisk: 100 kg

normalne działanie po upadku z wysokości 10 m na powierzchnię o twardości kamienia

praca przy wilgotności powietrza 99% i lekkim opadzie (nie większym niż 5 l / m^2)

Dla „konserwatorów”:

- dokumentacja obejmująca wszystkie fazy tworzenia systemu, poszczególne funkcje systemu, raporty postępu prac i testowania.

- Wybierz istotny wg Ciebie aspekt systemu do przetestowania. Uzasadnij swój wybór.
(5 pkt)

(5p)

Według mnie w przypadku telefonów komórkowych bardzo istotnym aspektem jest interfejs użytkownika. Istnieje całe mnóstwo modeli telefonów, a każdy z nich ma swój własny interfejs, który powinien go w pewien sposób wyróżniać i identyfikować. Jeżeli to ma być nowa generacja telefonów, to również ich interfejs powinien być unikalny świeży, , funkcjonalny i wygodny w obsłudze dla przyszłego użytkownika.

- Zaproponuj plan testów (co, w jaki sposób) dla wybranego aspektu systemu.
(10 pkt) (10p – troszkę za dużo jeżeli ma dotyczyć tylko wybranego aspektu)

ponieważ Klient kładzie duży nacisk na wykrywanie błędów, należy przeprowadzać dużo testów na to ukierunkowanych

- należy zachęcać programistów, aby w trakcie kodowania od razu testowali poszczególne funkcje. Mogą to być zarówno testy formalne, jak i nieformalne.

- osoby projektujące interfejs (np. graficy) powinni już na etapie projektowania konfrontować swoje pomysły z grupą testową

- po ukończeniu każdego z modułów należy je przetestować (ewentualnie zastępując moduły współpracujące implementacjami szkieletowymi) przez osoby lub grupy osób testujących niezależnych od zespołu projektowego (testy funkcjonalne - black box), dobierając dane w taki sposób, aby uwzględnić klasy równoważności

- poszczególne funkcje powinny być również przetestowane przez samych twórców na zasadzie white box, a dane powinny być tak dobrane, aby prześledzić wszystkie ścieżki sterowania

- wskazane jest użycie wszelkiego rodzaju narzędzi wspomagających testowanie, np. debuggerów czy analizatorów przykrycia kodu.

- projekty i prototypy powinny trafić do wybranej grupy potencjalnych użytkowników, których zadaniem będzie wypowiedzenie się na ich temat. Ta grupa musi się składać z osób należących do różnych grup klientów telefonii komórkowej. Dane powinny zostać zebrane w formie czytelnej i szczegółowej ankiety, która ujawni ich gusta. Wyniki te muszą zostać uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej wersji interfejsu.

- każdy kolejny prototyp (ilekolwiek ich będzie) interfejsu musi być oceniony przez niezależną grupę testerów, kierownictwo niższego i wyższego szczebla, ...

- testy muszą uwzględniać wydajność i prędkość działania, prawidłowość reakcji na nieoczekiwane poczynania przyszłego użytkownika („idiotoodporność”)

- Czy dla wyżej wymienionego systemu warto byłoby dokonywać przeglądów oprogramowania? Jeżeli tak, to kiedy i jakie rodzaje przeglądów należałoby brać pod uwagę? Odpowiedź uzasadnij.

(10 pkt) (7p – nie ma jak często)

- przejście (walkthrough), aby wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości proceduralne, stylistyczne, itp. i rozważyć możliwe rozwiązania

- audyt przeprowadzony przez niezależnych audytorów, celem sprawdzenia zgodności z założeniami, standardami, procedurami, instrukcjami, specyfikacją. Ma on dostarczyć obiektywnych danych o  stanie całego projektu. Audyt powinien być ukierunkowany zarówno na procesy projektu informatycznego, jak i na jego cząstkowe produkty.

- inspekcja, mająca wykazać ewentualne błędy w procesie programowym oraz monitorująca na bieżąco stan realizacji projektu. Inspekcje mogą również zwiększyć motywację pracowników, na których świadomość, że ich praca będzie oceniana może działać pozytywnie. Ważne aby były one przeprowadzane w sposób fachowy, bezstronny i bez kładzenia nacisku na pracowników, a jedynie na efekty ich pracy.

- Wskaż błędy popełnione przez osoby podejmujące decyzje przedstawione w poniższym fragmencie tekstu. Dlaczego te decyzje były błędne?
(10 pkt)

Pewna firma dostała do stworzenia poważny system informatyczny. Ponieważ ten system może zadecydować o dalszym losie firmy, postanowiono wzmocnić kontrolę nad projektem. Informacja o kluczowym znaczeniu projektu dla firmy została przekazana głównym menadżerom w momencie rozpoczęcia projektu (po podpisaniu umowy i wstępnych rozmowach). Menadżerowie wyższych szczebli mieli bardzo mocno kontrolować swoich podwładnych. Kierownicy niższych szczebli mieli tworzyć obszerne codzienne raporty dla swoich przełożonych. Ponadto w obawie przed błędami, zabrano dużą cześć samodzielności z pracowników i przerzucono na menadżerów. Ponadto chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku firma rozpoczęła wdrażanie systemu jakości ISO 9001.

(6p – ISO nie powinno się wdrażać przy dużym obciążaniu firmy, menadżerowie powinni być troszkę wcześniej powiadomieni)

Pracownicy powinni być odpowiednio motywowani w taki sposób, aby byli zaangażowani w to, co robią. Jeżeli nie mają oni samodzielności i nie mogą się wykazać, to tracą motywację i pracują gorzej. Zamiast kontroli wewnętrznej, powinno się pomyśleć o jakiejś formie przeglądu niezależnego, np. audyt. Położono duży nacisk na papierową robotę (obszerne raporty), co moim zdaniem daje jedynie iluzję pełnej kontroli. Utonięcie w papierach może zdecydowanie spowolnić prace. Ważna jest nie ilość dokumentów, ale ich jakość. W obawie przed błędami powinno się zaangażować dobrych testerów, którzy mieliby wykrywać ewentualne błędy już na etapie projektowania, a potem również w kolejnych fazach. Każdy moduł powinien również przejść testy, jak również testowana powinna być współpraca między nimi.