## Slide 1: Szacowanie złożoności oprogramowania
Dominik Strzelichowski
s2644 gr.510

## Slide 2: Metody szacowania
Nauka o programach Halsteada
Liczba cyklomatyczna McCabe’a
COCOMO
Metoda Punktów Funkcyjnych

## Slide 3: Nauka o programach Halsteada
Metryka ta bazuje na wyróżnieniu w programie operatorów i operandów
Wzór na miarę złożoności oprogramowania wg Halsteada przedstawia się następująco:
E = n1 N2 Nlog n / 2 n2

## Slide 4: Liczba cyklomatyczna McCabe'a
Metryka McCabe’a odnosi się do schematu blokowego programu i jest równa liczbie niezależnych dróg w tym schemacie. W praktyce metryka ta jest zwykle równa jeden plus liczba decyzji w programie.
Liczbę cyklomatyczną można wyliczać, analizując schemat blokowy oprogramowania poprzez branie pod uwagę krawędzi (e) tego schematu, jak również węzłów (n). Wyżej wymienione wartości należy odpowiednio podstawić do następującego wzoru:
v(P) = e - n + 2

## Slide 5: Algorytmiczna metoda szacowania kosztow
COCOMO

## Slide 6: COCOMO
COCOMO jest oparte na kilku formułach pozwalających oszacować całkowity koszt przedsięwzięcia na podstawie oszacowanej liczby linii kodu.
liczba ta staje się przewidywalna dopiero wtedy, gdy system jest napisany
miara ta jest zależna od stosowanego języka programowania

## Slide 7: Klasyfikacja przedsięwzięć - COCOMO
Przedsięwzięcia zaliczamy do jednej z klas :
łatwych (organicznych) – małe zespoły, zespół o podobnych wysokich kwalifikacjach, dziedzina i narzędzia dobrze znane
niełatwych (pół-oderwanych) – członkowie zespołu różnią się stopniem zaawansowania, dziedzina nie jest dobrze znana
trudnych (osadzonych) – systemy o bardzo złożonych wymaganiach, dziedzina problemu, narzędzia mało znane, zespół wcześniej nie realizował podobnych zadań

## Slide 8: COCOMO
n – nakład pracy
K– KDSI długość ostatecznie dostarczonego kodu źródłowego w tysiącach linii
A i b – współczynniki zależą od klasy, do której zaliczono przedsięwzięcie:

## Slide 9: COCOMO – CZAS REALIZACJI
Przedsięwzięcie | Czas [miesiące]
łatwe | 2,5 * Nakład 0,32
niełatwe | 2,5 * Nakład 0,35
trudne | 2,5 * Nakład 0,38

## Slide 10: Wady metody COCOMO
Liczba linii kodu znana jest dopiero gdy system jest już napisany – szacunki z dużym błędem
Liczba linii kodu zależna od języka programowania
Problemy z nowoczesnymi środkami programistycznymi

## Slide 11: FPA – Function Point Analysis Metoda Punktów Funkcyjnych
Metoda punktów funkcyjnych służy do szacowania oprogramowania zarówno w przypadku nowych projektów, jak i modernizacji oraz rozbudowy istniejących systemów.
Metoda ta jest propagowana i rozwijana przez International Function Point Users Group.

## Slide 12: Zalety FPA
FPA jest używana bez względu na używany język programowania
FPA jest stosowana do szacowania całych projektów informatycznych lub ich poszczególnych modułów
FPA jest stosowana do szacowania nowego oprogramowania jak i w przypadku modernizacji już pracującego
Możliwość stosowania we wczesnych fazach projektu
Możliwość szacowania na podstawie specyfikacji

## Slide 13: Wady FPA
Gwarancję osiągnięcia poprawnych rezultatów dają specjaliści FPA .Główne ośrodki certyfikacji znajdują się w USA, co dla polskich specjalistow i firm jest dużym ograniczeniem, przede wszystkim ze względu na duże koszty podróży, samych szkoleń i seminariów organizowanych przez IFPUG
Poprawne wyliczenie punktów funkcyjnych wymaga sporo czasu ,a co za tym idzie jest dość kosztowne
Rezultaty obliczeń FPA w przypadku systemów o rozmiarze mniejszym niż 15 punktów funkcyjnych mogą być niereprezentatywne

## Slide 14: Jak obliczyć punkty funkcyjne ?
W rzeczywistości oblicza się ją na podstawie szczegółowej specyfikacji systemu przy użyciu następującego równania:
FP = UFC * TCF

## Slide 15: Jak obliczyć punkty funkcyjne - wzór
FP = UFC * TCF
UFC to pierwotna liczba punktów funkcyjnych, a TCF to współczynnik złożoności technicznej, leżący między 0.65 a 1.35.
UFC uzyskuje się poprzez sumowanie ważonych ilości wejść, wyjść, logicznych plików głównych, plików interfejsowych i usług widocznych dla użytkownika systemu.

## Slide 16
Wagi stosowane do powyższych elementów zależą od typu elementów. Elementy dzieli się na proste, przeciętne lub złożone. Są one oceniane pod względem złożoności zależnie od liczby pozycji danych i typów plików.
TCF jest liczbą ustalaną poprzez uwzględnianie dodatkowego wpływu czternastu czynników i jest określane w odniesieniu do rozpatrywanego systemu.
Zasady liczenia punktów funkcyjnych określane są przez organizacje IFPUG
FPA - wagi

## Slide 17: FPA Podsumowanie
Metoda punktów funkcyjnych jak na razie jest najlepszą metodą pomiaru oprogramowania- jest ciągle rozwijana i dobrze opisana,
nie jest zazwyczaj,stosowana w Polsce ,jest natomiast metodą sprawdzoną w świecie, gdzie szacowanie oprogramowania jest zjawiskiem powszechnym
pozwala na efektywne zarządzanie projektami informatycznymi oraz kosztami wynikającymi z ich realizacji.

## Slide 18: KONIEC