## Slide 1
Przygotowała :
Monika Bombol s2450
Komunikacja w zespole
projektowym

## Slide 2: Co to jest komunikacja?
Komunikowanie interpersonalne (międzyludzkie) to podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania, uzgodnienia zachowań wzajemnych i realizacji celów jednego lub obu uczestników procesu (rozmówców).
Wymiana symboli wymaga wspólnego kodu, znanego wszystkim uczestnikom sytuacji komunikacyjnej.
Celem komunikowania jest poprawa współdziałania, a nie porozumienia. Porozumienie jest tylko jednym z możliwych efektów komunikacji.

## Slide 3: Po co nam komunikacja?
w celu ustalania celów i zadań
podejmowanie decyzji i ich wprowadzanie w życie
pomiar i ocena wyników
zatrudnianie, rozwój, ocena i awansowanie pracowników
współpraca z klientami i dostawcami
współpraca z administracją oraz instytucjami rządowymi
wytwarzanie dóbr, świadczenie usług ...

## Slide 4: Jak należy się komunikować?
Wybór formy komunikacji powinien być świadomy, powinien zapewniać skuteczność i efektywność.
Komunikacja międzyludzka dzieli się na komunikację werbalną i niewerbalną.
Werbalna: spotkania, rozmowy telefoniczne, telekonferencje, …
Niewerbalna: listy, faxy, sprawozdania, mail, biuletyny, …
Gesty!
mimika twarzy, postawa, brzmienie głosu, gestykulacja, …

## Slide 5: Jak należy się komunikować?
Komunikacja werbalna
zalety | wady
- Pozwala unikać zakłóceń - Daje poczucie autentyczności - Szybkie uzyskiwanie informacji zwrotnych | - Ustalenie odpowiadających wszystkim terminów Dojazdy W przypadku rozmów, rzadko notujemy, co prowadzi czasem do zapominania, pretensji, nieporozumień, zamieszania, ...

## Slide 6: Jak należy się komunikować?
Komunikacja niewerbalna
zalety | wady
Forma pisemna stanowi dokumentacje Mniejsze ryzyko nieporozumień miedzy stronami Wprowadzenie porządku Oszczędność czasu | W przypadku formy pisemnej nie widzimy rozmówcy Wymaga czasu na odpowiedź

## Slide 7: Jak należy się komunikować?
W komunikacji międzyludzkiej nie tylko ważnym elementem jest porozumiewanie się, ale również bardzo ważna jest umiejętność aktywnego słuchania jako przejaw uważnego słuchania partnera. Wyrażamy tę umiejętność niewerbalnie poprzez kontakt wzrokowy, skinienie głowy, uśmiech, pochylenie, akceptujący wyraz twarzy...
Podstawowe reguły aktywnego słuchania to :
- uważne słuchanie,
zadawanie pytań, by upewnić się, czy dobrze
zrozumieliśmy wypowiedź i uczucia osoby mówiącej,
podsumowanie wypowiedzi własnymi słowami po to,
żeby mówiący mógł usłyszeć od kogoś innego
to co powiedział.

## Slide 8: Jak należy się komunikować?
Z badań naukowych wynika, że sens przekazu odbieramy
w 55 % z mowy ciała,
w 38 % z cech głosu
i zaledwie
w 7 % z treści słów!

## Slide 9: Jak należy się komunikować?
Przedstaw się, a w odniesieniu do innych staraj się określić
wykształcenie, poziom wiedzy, zainteresowania, osobowość, zdolności percepcji ...
Unikaj słów sugerujących wiedzę absolutną i niepodważalną
tj. zawsze, nigdy, wcale, zupełnie itp.
Bądź wrażliwy na odczucia słuchaczy,
a jako słuchacz bądź otwarty i elastyczny.
Bądź świadom odczuć, emocji, jakie budzą się w
Tobie i w innych, staraj się nad nimi panować.
Unikaj stosowania tych samych rozwiązań,
dostosowuj je do problemu, sytuacji.
Zrozumienie i chęć słuchania pomagają osobom
  obawiającym się zaakceptować ciebie i twoje pomysły.

## Slide 10: Jak należy się komunikować?
Uznaj fakt, że jednostki są bardziej otwarte na wiadomości
zgodne z wartościami wyznawanymi przez grupę,
z którą się identyfikują.
Za wiele informacji to równie źle niż za mało;
  nadmiar powoduje zmniejszenie zdolności percepcji i
  wyłapania istotnych wiadomości.
Zadawaj pytania, słuchaj uważnie, i pokaż swoje reakcje.
Planuj wystąpienie, rozmowę itp.;
  staraj się uporządkować przyjmowane komunikaty,
  jeśli są nieuporządkowane.
Swój komunikat uczyń możliwie najprostszym i bezpośrednim,
a jeśli jest adresowany do wielu odbiorców,
podaj go w formie pisemnej.

## Slide 11: Komunikacja w zespole projektowym
Zarządzanie komunikacją w grupie projektowej obejmuje procesy,
które mają zapewnić odpowiednie zbieranie, udostępnianie, przechowywanie i dyspozycyjność informacji.
Zapewnia łączność między uczestnikami projektu.
Każdy związany z projektem musi być przygotowany do wysyłania i odbierania komunikatów w „języku projektowym” i musi zdawać sobie sprawę z wpływu jego komunikatów na całość projektu.
Podstawowe procesy związane z komunikacją w grupie projektowej:
  · Planowanie komunikacji (Communications Planning).
  · Dystrybucja informacji (Information Distribution).
  · Raportowanie o postępach (Performance Reporting).
  · Zamknięcie administracyjne projektu/fazy (Administrative Closure).
Procesy te powinny pojawić się przynajmniej raz w każdej fazie projektu.

## Slide 12: Planowanie komunikacji
Jest ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu.
W większości przypadków planowanie komunikacji jest częścią fazy początkowej projektu, jednak rezultaty tego procesu powinny być przeglądane co jakiś czas i w razie potrzeby modernizowane.
Co może pomóc w dobrej organizacji komunikatu?
Określenie:
strategji (ogólnego celu), tematu, konkretnego celu, głównej myśli
Należy wziąść pod uwagę:
odbiorców, własny styl, nastrój oraz czynniki kulturowe ,
dostępne technologie i personel, długość projektu,
Wybór sposobu przekazu zależy od:
wiadomości, odbiorców, sytuacji,
wymagań dotyczących szybkości przekazu,
Wynik: Plan zarządzania komunikacją.

## Slide 13: Dystrybucja informacji
Obejmuje udostępnianie informacji potrzebnych osobom związanym z projektem.
Polega na wprowadzeniu w życie Planu zarządzania komunikacją jak również reagowanie na nieoczekiwane żądania informacji.
Rodzaje dystrybucji:
- pisemna/oralna, słuchanie i mówienie
- wewnętrzna i zewnętrzna
- formalna i nieformalna
Czego potrzebujemy?
  Wynik pracy
  Plan zarządzania komunikacją
  Plan projektu
  Wynik: Dane o projekcie
  (korespondencja, notatki, raporty, dokumenty opisujące projekt)

## Slide 14: Raportowanie o postępach
Raportowanie o postępach obejmuje zbieranie informacji o postępach w projekcie mające na celu udostępnienie osobom związanym z projektem informacji w jaki sposób wykorzystywane są wszelkie środki do osiągnięcia sukcesu.
Obejmuje ono:
  Raportowanie o statusie – w jakiej fazie znajduje się projekt.
  Raportowanie o postępach – co udało się osiągnąć grupie projektowej.
  Przewidywanie o przyszłych postępach i statusie.
Czego potrzebujemy?
  Plan projektu
  Wynik pracy
  Inne dane dotyczące projektu jak: wszekie analizy (porównanie rezultatów osiągniętych z zakładanymi – koszty, terminy...), analiza trendu projektu (określa czy postępy w miarę upływu czasu są coraz lepsze czy coraz gorsze).
Wyniki: Raport o postępach , Wymagania zmian.

## Slide 15: Zamknięcie administracyjne
Projekt (lub jego faza) po osiągnięciu założeń bądź gdy zostanie odwołany wymaga oficjalnego zamknięcia.
Zamknięcie administracyjne projektu polega na weryfikowaniu i dokumentowaniu wyników projektu w celu uzyskania formalnej akceptacji ze strony sponsora, klienta lub kupca.
Obejmuje ono zbiór danych o projekcie, analizy dotyczące efektywności projektu, oraz archiwizację tych informacji w celu dalszego użycia.
Zamknięcie administracyjne nie powinno być odkładane na sam koniec, kiedy już projekt zostanie ukończony.
Każda faza projektu wymaga takiego zakończenia w celu upewnienia się, że ważne i użyteczne informacje nie zostały zagubione.
Potrzebujemy:
  Dokumentacja postępów.
  Dokumentacja ostatecznego produktu.
  Inne dane dotyczące projektu.
Wynik: Akta projektu i Formalną akceptację.

## Slide 16: Jak usprawnić komunikację?
- Przygotowuj komunikat starannie przewidując ewentualne problemy.
- Myśl o celu i słuchaczach
- Powiedz słuchaczom, czego mogą się spodziewać
- Bądź konkretny, precyzyjny
(używaj słów mających jednoznaczne konotacje, przywołujące wrażenia zmysłowe np. obrazy, bezpośrednich odniesień, ilustracji, przykładów liczbowych ...)
  - Trzymaj się tematu
- Stwarzaj okazję udzielenia odpowiedzi
pozwoli to sprawdzić poprawność i trafność przekazu i wyjaśnić nieścisłości.
- Przewiduj wątpliwości odbiorców i możliwości odpowiedzi
- Zachęć do szczerości
- Pomóż włączyć się do rozmowy
- Na koniec zrób podsumowanie przypominając kluczowe myśli

## Slide 17
Nie ulega wątpliwości, iż komunikacja w zespole projektowym powinna być jednoznaczna, spójna i skuteczna. Jej skuteczność jest jednym z czynników, który wydatnie wpływa na organizację pracy zespołu projektowego, a przez to pozwalają zwiększyć rentowność całego projektu.

## Slide 18
Bibliografia:
Materiały z witryny internetowej HOMO CREATORE, Ośrodka Doradztwa i Treningów Szkoleniowych
Allan Pease „Język ciała”
Wykłady z Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie dotyczące komunikacji w biznesie.
Wykłady z BYT
Google.pl

## Slide 19
KONIEC