## Slide 1: JAKOŚĆ W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

## Slide 2: DEF. JAKOŚCI:
Jakość jest to zdolność zbioru nieodłącznych charakterystyk wyrobu, systemu
lub procesu do spełnienia wymagań klientów lub innych zainteresowanych stron
(ISO 9000:2000).
Zasadnicze zagadnienia związane z jakością to:
Zadowolenie użytkownika jest zasadniczym kryterium jakości,
Zapobieganie jest ważniejsze niż inspekcja,
Odpowiedzialność kierownictwa – jakość wymaga współpracy wszystkich członków projektu, ale pozostaje ona w zakresie odpowiedzialności kierownictwa.

## Slide 3: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA:
Zarządzanie jakością oprogramowania można podzielić na trzy zasadnicze
czynności:
1. Zapewnienie jakości.
2. Planowanie jakości.
3. Kontrola jakości.
Zapewnienie jakości jest to zestaw czynności realizowanych przez cały czas
trwania projektu, mających na celu zapewnienie, że projekt będzie spełniał
stawiane przed nim wymagania związane z jakością.
Kontrola jakości jest to sprawdzanie produktów projektu w celu stwierdzenia
czy są one zgodne ze standardami jakości oraz w celu wyeliminowania przyczyn
usterek.
Procesy te muszą być zaplanowane, w związku z czym ważnym procesem jest
planowanie jakości.

## Slide 4: PLANOWANIE JAKOŚCI:
Planowanie jakości należy rozpocząć we wczesnej fazie procesu budowania
oprogramowania.
Podstawą do planowania jakości w projekcie jest ogólna polityka jakości firmy,
czyli ogólne nastawienie firmy do problemów związanych z jakością wyrażone
przez najwyższe kierownictwo firmy. Polityka ta zawsze musi być przystosowana
do konkretnego projektu. Czynnikami, które wpływają na dostosowanie polityki
jakości do projektu są:
zakres projektu,
opis produktu
standardy i regulacje adekwatne do zakresu projektu.
Regulacje są to „twarde” normy prawne organizacyjne itp..
Standardy są to wytyczne dotyczące sposobu pracy oraz własności produktu.
Przy planowaniu jakości należy uwzględnić wyniki innych planowań, np.
zaopatrzenia.
Elementem planowania jakości mogą być eksperymenty z udziałem użytkownika,
weryfikującego czy przyjęte rozwiązania mu odpowiadają. Dla projektów
informatycznych jest to prototypowanie.

## Slide 5: STANDARDY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ :
Standardy związane z zapewnieniem jakości zostały opracowane przez
International Organisation for Standardisation (ISO). Normy te są znane jako
normy serii ISO 9000 i dotyczą zapewnienia jakości we wszelakich obszarach
działalności. W praktyce system zapewnienia jakości oparty na normach serii ISO
9000 opiera się na zestawach procedur, opisujących procesy, w których
uczestniczą osoby o ściśle sprecyzowanych odpowiedzialnościach i uprawnieniach.
Żeby wykazać się zgodnością ze standardami ISO należy przedstawić zestaw
odpowiednich procedur regulujących działanie organizacji oraz wykazać, że
procedury te są rzeczywiście stosowane.
Procedury zapewniania jakości dokumentuje się w firmowym podręczniku jakości,
który jest definicją procesu jakości. W ramach konkretnego przedsiębiorstwa,
należy zdefiniować i udokumentować zbiór odpowiednich procesów jakości w
postaci firmowego podręcznika jakości.

## Slide 6: STANDARDY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ CD...:
ISO 9001 to najbardziej ogólny ze standardów serii ISO 9000. Dotyczy on firm
zajmujących się procesem jakości w przedsiębiorstwach, które projektują, tworzą
i pielęgnują produkty. Pomocniczy dokument (ISO 9000-3) zawiera interpretację
ISO 9000 dla tworzenia oprogramowania
Rys.1 ISO 9000 i zarządzanie jakością:
Model jakości ISO 9000
jego egzemplarzem
jest
Firmowy podręcznik jakości
Plan jakości przedsięwzięcia2
Plan jakości przedsięwzięcia3
Plan jakości przedsięwzięcia1
Firmowy proces
jakości
Zarządzanie jakością
przedsięwzięć
jest używany przy opracowywaniu
dokumentuje
Jego egzemplarzem
jest

## Slide 7: PLAN ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:
Wynikiem planowania jakości powinien być plan zarządzania jakością.
W planie jakości należy ustalić pożądaną jakość produktu. Należy też ustalić, jak
będzie się ją oceniać. W planie wskazuje się więc, co faktycznie oznacza „wysoka
jakość” oprogramowania.
W planie jakości przedsięwzięcia należy ustalić wybór standardów firmowych,
które są odpowiednie dla konkretnego produktu i procesu tworzenia.
Pisząc plany jakości należy starać się by były możliwie jak najkrótsze.
Jeśli dokument będzie zbyt długi, to inżynierowie nie przeczytają go, co zniweczy
cel opracowywania planu jakości.
W planie jakości należy zdefiniować najistotniejsze atrybuty jakościowe
tworzonego produktu.

## Slide 8: PLAN ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CD…
Rys.2 Atrybuty jakościowe oprogramowania:
Może być tak, że efektywność jest najważniejsza, a z innych czynników można zrezygnować,
aby ją osiągnąć. W planie należy określić także proces oceny jakości.
Bezpieczeństwo
Zdolność do adaptacji
Zabezpieczenie
Zrozumiałość
Modularność
Zdatność do testowania
Niezawodność
Odporność
Solidność
Złożoność
Łatwość nauczenia się
Efektywność
Ponowne użycie
Wygoda użytkowania
Przenośność

## Slide 9: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI:
Proces zapewnienia jakości są to czynności mające na celu osiągnięcie przez
projekt wszystkich dotyczących go standardów.
Istnieją dwa typy standardów, które można określić, jako część procesu
zapewniania jakości:
Standardy produktowe: - dotyczą tworzonego produktu. Obejmują standardy dokumentów, które należy utworzyć, takie jak struktura dokumentacji wymagań, standardy dokumentowania, takie jak standardowy komentarz w nagłówku definicji klasy obiektów, i standardy kodowania.
Standardy procesowe: - w których określa się procesy do przestrzegania w czasie tworzenia oprogramowania . Mogą to być definicje procesów specyfikowania, projektowania i zatwierdzania oraz opisy dokumentów, które powinny powstać w trakcie tych procesów.
Między standardami procesowymi i produktowymi występuje ścisły związek.
Standardy produktowe dotyczą wyników procesu tworzenia oprogramowania.
W wielu wypadkach standardy procesowe zawierają specyficzne czynności
procesu, których celem jest zapewnienie przestrzegania standardów
produktowych.

## Slide 10: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI CD…:
Zapewnienie jakości jest w projektach zwykle wykonywane przez zewnętrzny
względem projektu, niezależny dział zapewnienia jakości, ale może także być
wykonywane przez wyróżniony zespół wewnątrz projektu lub przez klienta, dla
którego projekt jest realizowany.
Zespoły zapewniania jakości, które opracowują firmowe standardy, powinny je
oprzeć na standardach narodowych i międzynarodowych (obejmujących
terminologię inżynierii oprogramowania, języki programowania, notacje,
procedury określania i zapisywania wymagań stawianych oprogramowaniu,
procedury zapewniania jakości oraz procesy weryfikacji i zatwierdzania
Oprogramowania (IEEE, 1994)).
Zespół zapewniania jakości powinien opracować „podręcznik” standardów, w
którym zostaną zdefiniowane standardy odpowiednie dla przedsiębiorstwa.

## Slide 11: JAKOŚĆ PROCESU I PRODUKTU:
Podstawowym założeniem zarządzania jakością jest to, że jakość procesu
tworzenia ma bezpośredni wpływ na jakość dostarczonych produktów.
W systemach automatycznej produkcji masowej po osiągnięciu akceptowanego
poziomu jakości procesu, jakość produktu jest naturalnie zagwarantowana.
Jakość procesu ma istotny wpływ na jakoś oprogramowania.
Proces zarządzania jakością obejmuje :
Zdefiniowanie standardów procesów, takich jak sposób przeprowadzania przeglądów, czas ich wykonywania, itd...
Monitorowanie procesu tworzenia w celu zapewnienia przestrzegania standardów.
Przekazywanie kierownictwu przedsięwzięcia i podmiotowi kupującemu oprogramowanie informacji o procesie budowania oprogramowania.
Podstawową techniką zapewnienia jakości są audity jakości, czyli systematyczne
przeglądy innych czynności związanych z zarządzaniem jakością, mające na celu
wyszukanie ewentualnych niezgodności z przyjętymi standardami.

## Slide 12: KONTROLA JAKOŚCI:
Produktami, półproduktami oraz wynikami prac zarządczych zajmuje się proces
kontroli jakości.
Podstawową techniką kontroli jakości jest inspekcja, czyli sprawdzanie,
przeglądanie lub testowanie produktów w celu stwierdzenia czy obiekt spełnia
stawiane przed nim wymagania. Inspekcje są podstawą do decyzji zarządczych w
kwestii akceptacji produktów pracy.
Częste występowanie analogicznych problemów powinno być podstawą do
modyfikacji procesów pracy prowadzących do wystąpienia tych problemów.
Standardy oprogramowania są ważne dla zapewnienia jakości, ponieważ stanowią
wskazanie „najlepszych zwyczajów”. Proces kontroli jakości polega na
sprawdzeniu, czy proces tworzenia oprogramowania i budowane oprogramowanie
spełniają te standardy.

## Slide 13: MIARY JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA:
Jakość musi być mierzalna. Dla każdego projektu należy przygotować zestaw
miar, które będą wyliczane w trakcie jego realizacji. Najprostszymi miarami
jakości produktu deweloperskiego projektu informatycznego jest liczba błędów
stwierdzonych w czasie eksploatacji systemu i czas pomiędzy wystąpieniem
błędów.
Przykładami miar są także: wielkość kodu produktu w wierszach, indeks Foga,
który jest miarą czytelności fragmentu pisanego tekstu.
Miary jakości produktu są szczególnie przydatne do wykrywania anomalnych
komponentów, w których występują kłopoty z jakością. Te komponenty należy
później szczegółowo zanalizować.
Nie ma standardowych ani uniwersalnych miar oprogramowania. Firmy muszą
wybrać miary i analizować wyniki na podstawie lokalnej wiedzy i warunków.

## Slide 14: OCENA JAKOŚCI :
Przeglądy wyników procesu tworzenia oprogramowania są najczęściej stosowaną
metodą oceny jakości.
Pomiary oprogramowania mogą służyć do gromadzenia ilościowych danych o
oprogramowaniu i procesie budowania oprogramowania. Zebrane wyniki
pomiarów można wykorzystać do wyciągania wniosków o jakości produktu i
procesu.
Jakość jest ważnym elementem projektu, ale zarządzanie jakością musi się
mieścić w budżecie projektu – a więc tyle jakości ile budżetu na jakość.
W szczególności dla firmy realizującej projekt zasadnicze znaczenie mają cele
biznesowe; zarządzanie jakością może istotnie obciążyć budżet firmy.

## Slide 15: POPRAWA JAKOŚCI- ULEPSZANIE PROCESU:
Podstawą ulepszania procesu jest założenie, że krytycznym czynnikiem
wpływającym na jakość produktu jest jakość procesu tworzenia produktu.
Tam, gdzie w grę wchodzi produkcja, związek między procesem i produktem jest
oczywisty.
Ulepszanie procesu w celu uniknięcia defektów doprowadzi do tworzenia lepszych
produktów.
Gdy produkt nie jest namacalny i do pewnego stopnia zależy od procesu
intelektualnego, którego nie da się zautomatyzować, jakość tego produktu (np.
oprogramowania), zależy nie od procesu produkcji, ale od procesu projektowania,
w którym istotne są indywidualne opinie ludzi.
Osoby biorące udział w budowie nowatorskiego programu użytkowego mogą
jednak być ważniejsze niż zastosowany proces.

## Slide 16: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ PRODUKTU PROGRAMOWEGO:
Istnieje pięć czynników wpływających na jakość produktu programowego (lub
innego intelektualnego, jak książka, film, itd...):
Rys.3 Główne czynniki wpływające na jakość produktów programowych:
Jakość
produktu
Technologia
tworzenia
Jakość
personelu
Jakość
procesu
Koszt, czas
i harmonogram

## Slide 17: WPŁYW CZYNNIKÓW NA JAKOŚĆ PRODUKTU PROGRAMOWEGO:
Wpływ każdego z tych czynników zależy od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia.
W wypadku wielkich systemów złożonych z oddzielnych podsystemów,
zbudowanych przez różne zespoły, najważniejszym wyznacznikiem jakości
produktu jest proces budowania oprogramowania.
Głównymi problemami wielkich przedsięwzięć są:
integracja
zarządzanie
komunikacja
Proces tworzenia trwa tu kilka lat, a zespół wytwarzający może się zmieniać w
trakcie przedsięwzięcia.

## Slide 18: CD...
W wypadku małych przedsięwzięć, w który zespół składa się tylko z kilku
członków, jakość zespołu wytwarzającego jest znacznie ważniejsza niż
zastosowany proces tworzenia.
Jeżeli poziom umiejętności i doświadczenia członków zespołu jest bardzo wysoki,
to jakość produktu prawdopodobnie też będzie wysoka.
Jeżeli członkowie zespołu są nieumiejętni i niedoświadczeni, to dobry proces
może ograniczyć szkody, ale sam nie doprowadzi do zbudowania
oprogramowania wysokiej jakości.
Jeżeli zespół jest mały, to technologia tworzenia jest szczególnie ważna.
Zespół nie może poświęcić wiele czasu na nudne procedury administracyjne.
Inżynierowie spędzają wiele czasu na projektowaniu i programowaniu systemu,
dobre narzędzia mogą więc znacznie wpłynąć na ich produktywność.

## Slide 19: CD...
Niezależnie od wielkości przedsięwzięcia zbyt mały budżet lub nierealistycznie
planowana data dostarczenia mają wpływ na jakość produktu.
Dobry proces wymaga zasobów na skuteczną realizację.
Jeśli zasoby są niewystarczające, to proces nie będzie skutecznie działać.
Jeśli zasoby są nieadekwatne, to tylko wybitni pracownicy mogą uratować
przedsięwzięcie, ale nawet z takimi pracownikami jakość produktu będzie
obniżona.

## Slide 20: CD...
Bardzo często prawdziwą przyczyną kłopotów z jakością oprogramowania nie są
złe zarządzanie, nieodpowiednie procesy i słabe jakościowo szkolenia.
Zwykle jest to konieczność konkurowania, aby przetrwać.
Wiele przedsięwzięć informatycznych ma zbyt mały budżet, który ustalono, aby
zdobyć kontrakt na produkowanie.
Ustalenie ceny pod zwycięstwo, to nieuchronna konsekwencja systemu
konkurencji.
Nie dziwi więc fakt, że w takim systemie trudno jest panować nad jakością
produktu.
KONIEC

## Slide 21: LITERATURA:
Ian Sommerville- „Inżynieria oprogramowania” WNT 2003