Komunikacja w zespole projektowym

1. Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu projektowego.

Komunikacja w naszym zespole projektowym będzie realizowana

w następujący sposób :

- Kierownik Projektu rozdziela i ma wyłączność na przydzielanie zadań swoim zastępcom. Taka hierarchia działa dalej. Zastępcy są zwierzchnikami kierowników grup.

- Kierownicy grup rozdzielają zadania pomiedzy członków swojego zespołu.

- Po zrealizowaniu zadań prace te wraz z dokumentacją zostają przekazane kierownikowi grupy, który prezentuje je swojemu zwierzchnikowi itd.

- Zastępca kierownika musi zweryfikac otrzymane dane; w przypadku błedów odsyła je z powrotem.wraz z komentarzem

- W przypadku zatwierdzenia poprawnosci materiały są udostępniane zainteresowanym.

- Jednostka zarzadzania jakością ma prawo do weryfikacji zatwierdzonych części projektu.

- Trzeba pamietać, aby w razie jakichkolwiek uwag dotyczących pracy uczestników grup, uwagi były kierowane bezpośrednio do ich zwierzchnika (zapobiegnie to sytuacji w której jeden pracownik bedzie poprawiany przez wiele osób za ten sam błąd).

| MECHANIZM | CEL |
| --- | --- |
| Raporty |  |
| Co tygodniowy raport rozwoju projektu Raport miesięczny | Raporty zawierają informacje o postępie prac projektowych (o zakończeniu zadań lub stopniu ich zaawansowania) oraz kosztów itp.. |
| Zebrania / Spotkania (okresowe) |  |
| Okresowe z klientem | Srawozdanie i dyskusja na temat aktualnych prac lub zmian, lub problemów związanych z tworzeniem projektu. |
| Z członkami zespołu projektowego | Dyskusja na temat aktualnych prac dotyczących projektu lub zmian. Odpowiedź na ewentualne pytania lub zformułowanie nowych. |
| Z grupą odpowiedzialną za oprawę graficzną projektu (wtedy, gdy jest to potrzebne) | Dyskusja na temat aktualnych prac dotyczących projektu lub zmian. |

Każda osoba powinna być przygotowana do komunikacji z innymi członkami grupy „językiem ” projektu .  Jako nadawca powinna umieć stworzyć informację na tyle przejrzystą, aby zainteresowani mogli na nią odpowiedzieć i potwierdzić jej zrozumiłość.

Dobra komunikacja w grupie przybliży znacznie zespół do osiągnięcia sukcesu i skutecznego zakończenia prac.

.

Sposoby komunikacji :

- Mowa/słuch ; pisemnie

- Wewnątrz zespołu ; na zewnątrz zespołu.

- Raporty (formalne) ; Memo i rozmowy (nieformalnie)

2. Raporty

Raporty podobnie jak inne plany projektu powinny byc realizowane w trakcie wykonywania kolejnych zadań (mogą być modyfikowane w uzasadnionych przypadkach).

- Raporty zawierają informacje o postępie prac projektowych (o zakończeniu zadań lub stopniu ich zaawansowania)

- Podstawowym odbiorcą jest kierownik grupy, który raportuje dalej.

- Kierownik projektu przedstawia raporty (informacyjne, i postęp prac) inwestorowi.

3. Zebrania / Spotkania

W trakcie zebrań będą omawiane problemy zwiazane z projektem. Uczestnicy grup bedą wymieniali się spostrzeżeniami.

- Zebrania te bedą mogły mieć charakter:

- informacyjny

- roboczy

- uzgodnień realizacyjnych

- narad roboczych

- O częstotiliwości zebrań decydują kierownicy grup a wyżej, w zależności od potrzeb, ich przełożeni.

- Zebrania powinny zawierać następujące fazy:

  - przygotowanie zebrania

  - zwołanie zebrania

  - organizacja zebrania

  - przeprowadzenie zebrania

  - zamknięcie zebrania

  - wnioski

4.Dokumentacja

Dokumentacja wzorowana bedzie na Project kontrol book firmy IBM, od rozpoczęcia projektu aż do zakończenia.

Książka ta zawiera następujące rozdziały.

- Standarty i procedury

- Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi

- Planowanie i estymacja

- Hierarchiczna struktura prac (WBS)

- Śledzenie postępu

- Przeglądy

- Raporty

- Zarządzanie ryzykiem

- Zarządzanie zmianami

- Zarządzanie rezultatami

- Zarządzanie problemami.

- Zarządzanie błedami i uchybieniami.

- Zarządzanie jakością

- Korespondencja

- Informacje podstawowe

- Zarządzanie finansami

- Zarządzanie kontraktem

- Zarządzanie dostawami