# Jakub Fogiel

# Analiza złożoności projektu metodą FPA

# 1. Nie skorygowane punkty funkcyjne

| # Typ | # Złożoność |  |  | # Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Niska | ## Średnia | ## Wysoka |  |
| Wejścia użytkownika | 22x3 | 17x4 | 13x6 | 212 |
| Wyjścia użytkownika | 19x4 | 16x5 | 13x7 | 247 |
| Zbiory danych wewnętrzne | 21x7 | 16x10 | 18x15 | 577 |
| Zbiory danych zewnętrzne | 7x5 | 5x7 | 3x10 | 100 |
| Zapytania zewnętrzne | 8x3 | 2x4 | 0x6 | 32 |
| Suma nie skorygowanych (UFP) |  |  |  | 1168 |

# 2. Korekcja punktów funkcyjnych

| ## Nr | # Ogólna charakterystyka sytemu | ## Punkt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Występowanie urządzeń komunikacyjnych | 1 |
| 2. | Rozproszenie przetwarzania | 2 |
| 3. | Wymagane parametry szybkości działania | 2 |
| 4. | Skomplikowana logika przetwarzania | 2 |
| 5. | Obciążenie systemu – liczba transakcji | 3 |
| 6. | Wprowadzanie danych w trybie online | 4 |
| 7. | Wydajność użytkownika końcowego | 3 |
| 8. | Aktualizacja danych w trybie online | 4 |
| 9. | Rozproszenie terytorialne | 1 |
| 10. | Złożoność przetwarzania danych | 3 |
| 11. | Przenośność | 1 |
| 12. | Prostota instalacji | 1 |
| 13. | Prostota obsługi | 2 |
| 14. | Zmiany w okresie eksploatacji | 1 |
|  | ### Suma(VAF) | 30 |

# 3. Rezultat końcowy

VAF = 0.65 + 30 x 0.01 = 0.95

FP = VAF x UFP

FP = 1168 x 0.95 = 1109,6

#### MODEL SYSTEMU

DODANIE PRODUKTU

USUWANIE PRODUKTU

EDYCJA PRODUKTU

produkty

klienci

DODAWANIE KLIENTA

USUWANIE KLIENTA

EDYCJA KLIENTA

GRUPOWANIE PRODUKTÓW

REJESTRACJA DOSTAW

RAPORTY

FAKTURY

ZAPYTANIE O CENY

ZAPYTANIE O KLIENTOW