Projekt systemu wspomagania obsługi komisariatów

# „ CopNet ®”

19 stycznia 2003									Warszawa

## Projekt z BYT – gr. 513

Zespół projektowy:

Michał Czaplicki

Anna Cupiał

Tytus Buńka

Artur Łaszewski

Krzysztof Calak

Paweł Brzeski

Ireneusz Cygan

### Spis treści

Spis treści	2

Wstęp, plan działań	3

WBS	4

Wymagania funkcjonalne systemu	4

Struktura organizacji zespołu projektowego	5

Standardy komunikacyjne	8

Diagram klas	14

Plan zapewnienia jakości	15

Plan testowania oprogramowania	18

Oszacowanie złożoności projektu	27

Spis Autorów poszczególnych tematów projektu	29

### Wstęp, plan działań

Aplikacja CopNet ma na celu wspomaganie kontroli poszczególnych aspektów komisariatów policyjnych w Polsce. Dzięki wyżej opisanemu programowi funkcjonariusze będą mogli w dużo prostszy i pewniejszy sposób nadzorować ewidencję „klientów” i pracowników, przydział funkcjonariuszy na patrole, współpracować z systemem GPS, otrzymywać wszelkiego rodzaju statystyki oraz informacje dotyczące danego posterunku policji.

- Określenie planu działań będzie zawarte w WBS, z dodatkowym opisem niektórych podpunktów w tym dokumencie.

- System zostanie stworzony w oparciu o główny serwer do którego podłączone będą stacje robocze obsługiwane przez funkcjonariuszy.

- Wszystkie stacje robocze będą równouprawnione. Selekcja dostępu do poszczególnych funkcji będzie dostępna zależnie od zalogowanego użytkownika.

- Na każdej stacji roboczej będzie dostęp (typu odczyt-zapis) do informacji o obsługiwanych „klientach”, o podziale funkcjonariuszy, i statystyki dotyczące wszelkich zmian/terminów w bazie danych.

- System GPS będzie połączony z różnymi nadajnikami znajdującymi się wewnątrz pojazdów policyjnych. Ułatwi to w dużej mierze zapewnienie bezpieczeństwa w danej dzielnicy / mieście

- Przybliżony czas wykonania projektu, włącznie z etapami wdrożenia aplikacji to około 14 miesięcy

### WBS

Poniżej załączony jest WBS do systemu wspomagającego CopNet (w oddzielnym pliku komisariat.mpp, Microsoft © Project 2000)

Dodatkowo w WBS’ie zawarty jest wykres Gantta w którym widać graficzny rozkład poszczególnych etapów tworzenia aplikacji

### Wymagania funkcjonalne systemu

Oto wymagania funkcjonalne systemu:

- Dodawanie pracowników

- Tworzenie patrolu

- Przydzielanie wozu patrolowi

- Przydzielanie pracowników na patrol

- Przetworzenie zgłoszenia klienta

- Aktualizacja danych pracowników

- Aktualizacja danych klienta/sprawy

- Aktualizacja danych patrolu

- Aktualizacja rejestru klientów

- Uzyskanie informacji o pracowniku

- Uzyskanie informacji o kliencie

- Uzyskanie informacji o patrolu

- Tworzenie raportu miesięcznego patroli

- Tworzenie raport wykroczeń

- Tworzenia raport spraw w toku

### Struktura organizacji zespołu projektowego

1. Podział ról ze względu na hierarchie w projekcie

2. Definicje wymagań  ze względu na główne role w projekcie

Kierownik Projektu Odpowiedzialność za powodzenie buissnesowe końcowego projektu

Mobilizacja i motywacja podległych pracowników

Funkcja decydenta w kluczowych decyzjach

Mediator miedzy realizatorami projektu

Główny Grafik	Odpowiedzialny za zewnętrzna architekturę i funckjonalnosc produktu

Spełnienie wymagania estetycznych klienta

Główny Programista Odpowiedzialny za konstrukcje, integracje poszczególnych elementów      			jako całości

Kierownik Analizy	Regulacja postępu prac wg określonych ram czasowych

# Postępu

Kierownik		Spełnienie wszelkich wymagań i oczekiwań klienta

Formalizacji	i	Dotrzymanie Jakości projektu jako jedności

# Zachowania Jakości

Kierownik	Zapewnienie rzeczywistej sadysfakcjonujacej i bezawaryjnej pracy

Grupy sprzętowej	projektu jeśli chodzi o strefę sprzętową

3. Określenie prac wykonywanych przez poszczególne grupy w trakcie   trwania projektu

|  | Kierownik Projektu | Zespól Wdrożeniowy | Zespól Analizy Postępu | Zespól Formalizacji i Zachowania jakości | Zepol Wsparcia sprzętowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raporty |  |  |  |  |  |
| Planowanie |  |  |  |  |  |
| Analiza Wymagań |  |  |  |  |  |
| Design |  |  |  |  |  |
| Implementacja |  |  |  |  |  |
| Testowanie |  |  |  |  |  |
| Testy Integralności |  |  |  |  |  |
| Wymagania Sprzętowe |  |  |  |  |  |
| Konfiguracja sprzętowa |  |  |  |  |  |
| Analiza Postępu Prac |  |  |  |  |  |
| Formalizacja |  |  |  |  |  |
| Weryfikacja |  |  |  |  |  |
| Analiza w czasie Rzeczywistym |  |  |  |  |  |
| Analiza wydajności |  |  |  |  |  |
| Test i weryfikacja procedur |  |  |  |  |  |
| Raporty Stanu |  |  |  |  |  |
| Analiza Jakości |  |  |  |  |  |

### Standardy komunikacyjne

# Standardy komunikacyjne

## Komunikacja w grupach i pomiędzy grupami

- Komunikacja w obrębie grup projektowych odbywać się będzie następująco:

  - Wszelkie zadania przydzielane są przez kierownika projektu swoim zastępcom.

  - Zastępcy kierownika rozdzielają zadania pomiędzy kierowników grup.

  - Kierownicy grup mają obowiązek przydzielenia odpowiednich zadań członkom swojej grupy.

  - Wszelkie uwagi powinny być kierowane do kierownika grupy, a kierownik grupy, gdy istnieje taka potrzeba przedstawia problem swoim zwierzchnikom.

  - Po wykonaniu zadania, gotowe prace wraz z dokumentacją przekazane zostają kierownikowi grupy.

  - Kierownik grupy zatwierdza wykonanie zadania i przesyła wyniki pracy do zastępcy kierownika, któremu podlega.

  - Zastępcy kierownika projektu weryfikują                                                              otrzymane zadania:

    - w przypadku niezgodności zadania jest ono odsyłane z powrotem do kierownika grupy z odpowiednim komentarzem

    - w przypadku gdy zadanie zostaje zatwierdzone jest ono dopuszczane do prezentacji dla wszystkich grup

  - W przypadku ważnych zadań zwierzchnicy kierownika obowiązkowo przesyłają mu dany dokument.

  - Każdy przygotowany dokument może zostać zweryfikowany przez grupę zarządzania jakością.

  - Dokument taki przesyła pomocnik kierownika.

# Raporty

  - Po zajęciach kierownictwo każdej z grup (oprócz grupy centrum) ma przesłać do swojego kierownika raport z informacja, jakie zadania zostały danej grupie powierzone.

  - Zastępcy maja przesłać kierownikowi projektu sumaryczny raport z informacjami o zadaniach przyległych im grup.

  - Raporty od zwierzchników powinny spłynąć do kierownika projektu.

  - Kierownik projektu powinien otrzymać od swoich zastępców dokładny raport ze stanem sytuacji zadań wcześniej powierzonych oraz tych przydzielonych na ostatnim spotkaniu.

  - Raporty takie powinny zawierać:

    - zadania z opisem i terminami ( konkretne daty )

    - stan zadania (wykonanie w procentach).

  - Kierownictwo grupy wykonującej konkretne zadanie powinno informować swojego kierownika o postępach w pracy.

#### Szablony raportów

- Szablon sprawozdania tygodniowego (zadnia w realizacji):

Tygodniowy raport

dotyczący wykonywania zadań

Data :

Nazwa grupy :

Osoba wypełniająca :

Zadania w realizacji :

Data przydzielenia :

Zadanie :

Osoby odpowiedzialne :

Procent zaawansowania :

Planowany termin ukończenia :

Uwagi :

- Szablon sprawozdania tygodniowego (zadania przydzielone):

Tygodniowy raport

dotyczący wykonywania zadań

Data :

Nazwa grupy :

Osoba wypełniająca :

Zadania przydzielone :

Data przydzielenia :

Zadanie :

Osoby odpowiedzialne :

Planowany termin ukończenia :

Uwagi :

# Standard dokumentacji

# Narzędzia

Głównym narzędziem do tworzenia dokumentacji będzie edytor tekstów Microsoft Word 2000. Inne narzędzia będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu wklejenia do dokumentu specyficznych elementów niezbędnych do poprawnego sporządzenia dokumentacji projektu.

Są to m.in.

- Microsoft Project – niezastąpione narzędzie do tworzenia harmonogramu projektu

- Microsoft Excel 2000 – idealne narzędzie do sporządzania wszelakich wykresów, które następnie bez problemu można wkleić do dokumentacji

- Objecteering / UML Enterprise Edition ver. 5.2.0 – pomocne narzędzie do tworzenia różnego rodzaju diagramów ( np. klas, przypadków użycia, itp.)

Chęć skorzystania z narzędzi nie wymienionych powyżej, należy skonsultować z grupą Dokumentacji.

# Wzorzec oddawanej dokumentacji

Każdy dokument oddawany do grupy dokumentacji musi być zgodny z szablonem, jaki przygotowała.

W nagłówku strony po słowie „Temat:” wpisujemy, co jest tematem oddawanej dokumentacji, oraz nazwisko osoby za nią odpowiedzialnej.

Po lewej stronie, zamiast rrrr-mm-dd, ręcznie wpisujemy datę oddania dokumentu w formacie: rok 4-cyfrowy, miesiąc 2-cyfrowy, dzień 2-cyfrowy.

| Rozmiar papieru | A4 (orientacja pionowa) |
| --- | --- |
| Czcionki: |  |
| dla tekstu normalnego | Times New Roman 12 |
| dla kodu źródłowego | Courier New |
| Wielkość | 12 |
| Styl | normalny |
| Kolor | Czarny |
| Tekst | Wyjustowany |
| Marginesy: [cm] |  |
| Górny | 2,8 |
| Dolny | 2,5 |
| Lewy | 2,5 |
| Prawy | 2,5 |
| Nagłówek | 0,5 |
| Stopka | 1,5 |
| Odstępy między wierszami | pojedyncze |

Do zatytułowania rozdziałów używamy stylów:

1. Nagłówek 1

1.1. Nagłówek 2

1.1.1 Nagłówek 3

Do punktacji używamy następujących stylów:

Numerowanie

- Abc

- Abc

Numerowanie

Wypunktowanie

WAŻNE!!!!

- Piszemy po polsku tzn. używajmy takich liter jak: ąęóśłżźćń.

- Wszystkie oddawane dokumenty do działu Dokumentacji muszą być oddane w formie komputerowej (wydruk + plik).

- Dokumentację kierownik danej grupy lub zespołu dostarcza zastępcy kierownika projektu, który po zatwierdzeniu przesyłają do Działu Dokumentacji.

- (W razie zastrzeżeń i uwag zastępca kierownika projektu, grupa zobowiązana jest poprawić dokument, a następnie ponownie przedłożyć go kierownikowi).

- Zadania, które nie wymagają zatwierdzenia przez zastępcę kierownika projektu (jak np. ankiety), powinny być odsyłane bezpośrednio do Działu Dokumentacji.

- Indywidualni członkowie zespołu projektowego zobowiązani są do regularnego śledzenia własnych kont e-mail oraz natychmiastowych odpowiedzi na każdy dostarczony im list.

Dokumentacja zbierana i tworzona przez Dział Dokumentacji jest do wglądu w tymże dziale, dla każdego z zainteresowanych członków grupy projektowej.

### Diagram klas

Poniższy diagram klas przedstawia podstawowe funkcje / działania wykonywane w systemie CopNet

### Plan zapewnienia jakości

# 1. Cel

Celem tego dokumentu jest zapewnienie dobrej jakości dla nowo powstającego system komputerowego dla policji. Plan zapewnienia jakości obejmuje wszystkie etapy prac nad tym projektem zaczynając od fazy analizy aż do fazy instalacji, a także wszystkie produkty wytworzone podczas pracy nad tym systemem.

# 2. Zarządzanie

- Organizacja

Menadżer projektu wyznacza kierowników i przydziela im poszczególne zadania z których składa się cały projekt. Kierownicy są w pełni odpowiedzialni za powierzone im zadanie oraz sami określają ile osób jest mu potrzebnych do realizacji konkretnego zadania. Osoby które sa odpowiedzialne za testy zgłaszają problemy  menadżerowi który przekazuje je do odpowiednich kierowników.

- Zadania

Zespół zarządzania jakością ma za zadanie kontrolować zgodność wykonanej pracy z przyjętymi standardami, jak wypadają testy wykonywane przez odpowiednie grupy osób, jak odbywa się komunikacja między zespołami oraz zaangażowanie personelu.

- Odpowiedzialności

Menadżer projektu jest odpowiedzialny za  odpowiednie podzielenie projektu na konkretne zadanie, za które kierownicy są odpowiedzialni.

# 3. Dokumentacja

Każdy kierownik, gdy jego personel skończy prace nad zadaniem, musi stworzyć raport w którym zapisane będą wnioski, problemy napotkane podczas prowadzonych działań oraz udokumentowane wszelkie ustalenia. Następnie taki raport kierownik bezpośrednio przekazuje do menadżera. Menadżer grupuje raporty według zadań projektowych i nadaje im unikalne identyfikatory.

# 4. Standardy, praktyki konwencje i metryki

4.1. Standardy dokumentacyjne

Zostały przyjęte szablony dokumentów, według których pisana jest dokumentacja. Szablony określają co musi się znajdować na odpowiednim dokumencie oraz formatowanie tekstu (Rozdziały, numeracje, rozmiary czcionek).

4.2. Standardy kodowania

Określenie języków programowania, styl kodowania i nazewnictwo plików z kodem.

4.3. Standardy komentowania

Określenie odpowiednich komentarzy dla poszczególnych elementów. Każdy element musi mieć informacje w postaci komentarzy na temat jakiego rodzaju dane wejściowe przyjmuje, z jakich plików źródłowych korzysta oraz jakiego typu dane zwraca.

4.4. Wybrane metryki ZJO

Przenaszalność:

- stopień przenaszalności – określa jaki odsetek kodu jest napisany w językach działających na wielu platformach (np. JAVA, C++). Miarą stopnia przenaszalności jest „p” podawane w [%] i wyliczany jest jako stosunek ilości linii kodu użytecznego dla wielu platform do ilości linii kodu całego programu.

Skalowalność:

- stopień skalowalności – określa rozmiar bazy danych, który program jest stanie obsłużyć. Miarą stopnia skalowalności jest „s” podawane w [MB], wyliczone na podstawie testów po wprowadzeniu pewnych danych do bazy aż do krytycznego spowolnienia pracy systemu.

4.5. Ustalenia dotyczące sposobu monitorowania

zgodności z planem

Monitorowanie zgodności z planem jest przeprowadzane przez zespół zapewnienia jakości podczas kontroli wykonanych prac, planu przydziału zadań stworzonego przez menadżera projektu oraz kontroli grup projektowych.

# 5. Przeglądy i audyty

Będą przeprowadzane inspekcje wewnętrzne przeprowadzane przez grupę zapewnienia jakości oprogramowania. Zespoły projektowe będą miały dostęp do niezależnej grupy ekspertów, którą wyznacza menadżer projektu .

# 6. Testowanie

Testy będą przeprowadzane przez trzy niezależne grupy testujące aby zapewnić większy obiektywizm przeprowadzanych testów a ich wyniki będą weryfikowane do czasu uzyskania zbliżonych wartości. Testowanie związane z zaangażowaniem niezależnej grupy osób testujących powinno musi odbywać się na sprawdzonej grupie osób w żaden sposób nie związanych z projektem.

# 7. Raportowanie problemów i akcje korygujące

Wszystkie problemy zgłaszane są menadżerowi, który zleca poprawienie błędu kierownikowi odpowiedzialnemu za daną część projektu, w której problem wynikł. Akcja jest powtarzana do całkowitego wyeliminowania problemu.

# 8. Kontrola kodu

Każdy fragment oprogramowania jest przechowywany na serwerze projektowym który codziennie tworzy kopie zapasowe. Personel ma obowiązek przesyłać co najemnej raz dziennie, na ten serwer, aktualny stan swojej pracy.

# 9. Kontrola mediów

Kopie zapasowe serwera które są wykonywane codziennie tworzone są na 7 kasetach DAT oznaczonych każdym dniem tygodnia, a kopie wykonywane co tydzień na płytach CDR.

# 10. Kontrola dostawców

Kontrola dostawców jest przeprowadzana przez specjalnie powołany zespół który kontroluje czy dostarczane produktu są zgodne ze wymaganiami projektu, z przyjętymi standardami dla konkretnego produktu oraz standardami całego projektu.

# 11. Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów

Sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie kronik spotkań oraz wprowadzaniem ich do bazy danych na serwerze projektowym. Kroniki zawierają raporty ze wszystkich spotkań zespołu projektowego, notatki, korespondencje z grupą zamawiającą projekt.

# 12. Szkolenie

Szkolenia będą prowadzone przez osoby które brały udział w tworzeniu tego projektu i będą wyznaczane przez kierowników poszczególnych grup a o ich ostatecznym przydzieleniu do grupy szkoleniowej będzie decydował menadżer.

# 3. Zarządzanie ryzykiem

Na początku każdej fazy przeprowadzana jest ogólna analiza ryzyka. Polega ona na wyszczególnieniu najbardziej ryzykownych elementów projektu. Menadżer projektu

ma za zadanie sprawdzać wymagania użytkownika, plany, procedury i dokumenty na zgodność ze standardami i przyjętymi procedurami postępowania.

# 14. Przegląd pozostałej części projektu

Po każdej inspekcji przeprowadzana jest analiza projektu pod kątem kosztów, zużytego czasu realizacji, prognozy co do terminu zakończenia projektu oraz sensowności dalszego prowadzenia projektu.

### Plan testowania oprogramowania

# CopNet

# Plan testowania oprogramowania

# <wersja 1.0>

## Historia testu

| Data | Wersja | Adnotacje | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| <dd/mm/yy> | <x.x> | <detale> | <imie> |

# 1. Wstęp

## Projekt, który tu podlega testowaniu ma za zadanie zautomatyzowanie pracy na komisariatach policji w całej Polsce.

Główne założenia systemu:

- wspomaganie kontroli pracy w poszczególnych komisariatach w całej Polsce;

- ułatwianie pracy na tych że komisariatach np.:

a) ewidencja „klientów” i pracowników,

b) przydział funkcjonariuszy na patrole,

c) mapa miast z system GPS,

d) itp.

1.1 Ogólny zarys działań

Razem z kolejnymi krokami realizacji projektu „Komisariat Policji” będą realizowane kolejne etapy testowania. Celem tegoż procesu jest zbudowanie poziomu zaufania w cyklu wytwarzania.

1.2 Poszczególne elementy Planu Testowania:

-    Wyszczególnione użyte techniki testowania

- Harmonogram prac

- Kryteria zaliczenia

- Sposób przekazania obiektów do testowania

- Klasyfikacja zagadnień

- Zalecane techniki weryfikacji

- Podsumowanie testu

# 2. Użyte techniki testowania

- Inspekcje

- Symulacje

- Testy funkcjonalne

- Testowanie strukturalne

- Testowanie regresywne

- Pomiar osiągów

# 3 Harmonogram testowania:

Testowanie akceptacyjne----Razem z fazą wymagań użytkowych, będzie postępowało testowanie, które ma na celu wyodrębnienie wszystkich możliwych błędów i nieścisłości, które mogą powstać z winy zleceniodawcy bądź osoby przeprowadzającej wywiad środowiskowy.

Termin:__________________		Osoba odpowiedzialna:______________

Testowanie systemowe----Będzie realizowanie w ścisłym związku z faza specyfikacji systemu. Przeprowadzenie ma dać odpowiedź na pytanie: Czy wszystkie składniki systemu odpowiadają podanej specyfikacji.

Termin:__________________	Osoba odpowiedzialna:_________________

Testowanie integracyjne---przeprowadzone w celu wykrycia błędów w konstrukcji architektonicznej naszego projektu

Termin:_________________		Osoba odpowiedzialna:_________________

Testowanie jednostkowe---przeprowadzona w celu zweryfikowania konstrukcji naszego projektu, ale bardziej szczegółowo

Termin:__________________	Osoba odpowiedzialna:_________________

# 4 Kryteria zaliczenia

Każdy etap, przez jaki przejdzie testowany projekt ma na cel wykrycie ewentualnych błędów i wad. Zaliczeniem danego etapu jest wygenerowanie raportu, obejmującego wyszczególnione błędy. Za zaliczony etap uważa się taki wygląd projektu, który będzie dopuszczony przez Kierownika Projektu.

4.1 Elementy testowane, na które będzie kładziony szczególny nacisk

| Test | Czynności |
| --- | --- |
| Użyteczność | sprawdzenie każdego "co robi" |
| Objętość | dane wejściowe olbrzymich rozmiarów |
| Zmęczeniowy | dane wejściowe o dużej intensywności |
| Obsługi | czy jest przyjazny? |
| Poufności | próba włamania |
| Osiągów | pomiar parametrów i wyznaczenie charakterystyk |
| Pamięci | zmierz zapotrzebowanie na pamieć |
| Konfiguracji | próba pacy w różnych konfiguracjach |
| Instalacji | testowanie procedur instalacyjnych |
| Niezawodoności | rejestracja dancych statystycznych do wyzanczenia paramatrów |
| Podnoszenia z upadku | symulowanie uszkodzenia sprzetu |
| Obsługi | przećwiczenie z personelem procesu obsługi |
| Dokumentacji | sprawdzenie przydatności dokumentacji do testowania |
| Proceduralne | weryfikacja procedur wykonywanych przez ludzi |

# 5 Sposób przekazania elementów do testowania:

W każdej fazie wytworzenia projektu będzie potrzeba przekazania danego wytworu do wstępnego przetestowania. Będzie wydzielona odpowiednia osoba, odpowiedzialna za komunikacje pomiędzy zespołem testującym a zespołami na odpowiednich etapach wytwarzania oprogramowania.

Elementy muszą przejść wstępną Inspekcje.

5.1 Zgłoszenie potrzeby inspekcji

# Zgłoszenie potrzeby inspekcji dokumentu

Instytucja:					data   _______________________

Zgłaszający:		Imię i Nazwisko	______________________________________

Jednostka		______________________________________

Do:			Imię i Nazwisko	______________________________________

Dział:

Wymagana jest inspekcja dokumentu

Tytuł	_____________________________________________________________

Identyfikator    ______________________

Wersja		_______________________

Objętość	___________________stronA4

Projekt		_______________________

Sugerowany termin odbycia inspekcji	________________________________

Wymagany ostateczny termin odbycia inspekcji	__________________________

Podpis	___________________

Decyzja działu jakości:

Wyrażam zgodę (TAK/NIE)		  ______________________________________

ID inspekcji				  ______________________________________

Lider Inspekcji			  ______________________________________

Data dostarczenia materiałów liderowi______________________________________

Spotkanie Inicjujące odbędzie się dnia______________________________________

Inspekcja odbędzie się dnia		  ______________________________________

Podpis ___________________

# Plan Inspekcji

ZGŁOSZONEJ DNIA:__/__/____PRZEZ:________________-

ID Inspekcji_____________    Lider inspekcji:________________________  Tel:_________

## Produkt(y) zgłoszony(e)do inspekcji

| ID | Autorzy | Tytuł/Nazwa | Liczba Porcji | Liczba Stron | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kryteria wejściowe___________________________________________________________

Stan spełnienia kryteriów______________________________________________________

Kryteria wyjściowe, które będą zastosowane_______________________________________

Spotkania (I- Inicjujące   K- Kontrolne  B- Burza mózgów  ..._ inne)

| Rodzaj | Nr | Data | Miejsce | Początek | Koniec | Czas | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumenty

Źródłowe – strony____________________________________________________________

Produkt – fragmenty__________________________________________________________

Reguły_____________________________________________________________________

Listy kontrolne___________________________ Dla innych dok.____  _________________

## Uczestnicy

| lp. | Imię, Nazwisko | Rola | Id. dokumentu | Id. List kontrolnych | Procedura Inspekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Role: A- Autor L- Lider K- Moderator S- Sekretarz

## Oczekiwane parametry inspekcji

Kontrola indywidualna:_____ stron na godzinę   szacunkowy czas/osobę(hh:mm):__:__

Spotkanie kontrolne:________ stron na godzinę,______ problemów na minutę___________

Inspekcja – Zapis Zagadnień

# Id. Dokumentu:__________________

ID Inspekcji 				Strona

| Lp. | Id. Miejsca | Linia | Typ | Kryterium oceny | Opis | Liczba wystąpień | Kontroler | Redaktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sumy początkowe

Nowe zagadnienia znalezione podczas tego testowania ______________________________

## Udokumentowane zagadnienia na tej stronie

Główne________  Podrzędne__________  Sugestie poprawy_________ Pytania__________

# Inspekcja: Podsumowanie

Data__/__/____ ID inspekcji_________ Lider inspekcji______________________________

## Produkt(y) zgłoszony(e) do inspekcji

| Id. | Autorzy | Tytuł | Liczba porcji | Liczba stron | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data zgłoszenia potrzeby inspekcji:__/__/____

Data spełnienia kryteriów wejściowych:__/__/____

Pracochłonność(godz:min):     Planowanie(1)__:__ Kontr. Kryter. Wejść(2)__:__

Spotk. Inicj.(3): lider__:__+ pozost.__:__=__:__

Indywidualne parametry kontroli (zebrane w ramach procesu wejścia do spotkania kontr.)

| Uczestnik | Czas recenzji | L. Stron | Problemy główne | Problemy podrzędne | Sugestie poprawy | Pytania | Tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spotkanie kontrolne (liczba spotkań____________________)

Liczba osób__________ Czas (godz:min) ___:___  Pracochłonność(5) (godz:min) ____:____

## Z     N     A     L     E     Z     I     O     N     E               P     R     O     B     L     E     M     Y

| Główne | Podrzędne | Sugestie poprawy | Pytania | Nowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tempo kontroli (probl/min)______  (str/min)________

Całkowita pracochłonność wykrywania (11)=(1+2+3+4+5)(godz:min)_____:_____

## Redakcja, kontynuacja i wyjście

Liczba defektów głównych___ Liczba defektów podrzędnych___ Liczba zgłoszeń zmian ___

Pracochłonność: edycji(6)__:__ kontyn. (7)__:__ wyjścia(8)__:__ korekcji(6+7)__:__

Data wyjścia: __/__/____

Pracochłonność kontroli i organizacji(9)=(1+2+3+7+8):___:___

Pracochłonność usuwania defektów(10)=(11+6+7+8): ___:___

Szacunkowa liczba nie wykrytych defektów/stronę________

Skuteczność(główne defekty znalezione/wszystkie): ______%

Efektywność(główne defekty znalezione/10)________

Szacunkowa pracochłonność procesu wytwarzania zaoszczędzona przez tą inspekcję:

____:_____ godz:min (przy założeniu straty ___:___ godz:min/ defekt)

# Role uczestników w procesie inspekcji

| FAZA/AKTYWNOŚĆ | LIDER | AUTOR | SEKRETARZ | KONTROLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzenie produktu |  | ! |  |  |
| Instalacja i planowanie | ! | ! |  |  |
| Wejście | ! |  |  |  |
| Spotkanie inicjujące | ! | * | * | & |
| Kontrola indywidualna | ! | * |  | ! |
| Spotkanie kontrolne | ! | & | & | & |
| Burza mózgów | ! | & | & | & |
| Redakcja |  | ! |  |  |
| Kontynuacja | ! |  |  |  |
| Wyjście | ! | & |  | * |
| Metryki i statystyka | ! |  |  | & |

! --- odpowiedzialność za fazę

& -- udział

* --- możliwość uczestniczenia w fazie

# 6 Tabela zagadnień

| KATEGORIA | SYMBOL | OBJASNIENIE |
| --- | --- | --- |
| WAGA | G | zagadnienie główne, o zasadnieczym znaczeniu dla tworzenia produku |
|  | P | zagadnienie podrzędne, o niewielkim wpływie na kjakość |
|  | D | zagadnienie drobne, o pomijalnym znaczeniu |
| TYP | R | brak jakiegoś elementu, fragmentu definicji |
|  | B | błędny element, fragment, rozdział |
|  | N | element nadmiarowy |
|  | Z | niejednoznaczność, sformułowanie posiadające wiele interpretacji |
| ZNACZENIE | ! | defekt |
|  | ? | pytanie do autora, dotyczące najczęściej interakcji projektowej |
|  | + | sugestia poprawy produktu lub procesu |
| ZAKRES | ort | błąd ortograficzny |
|  | log | błąd logiczny |
|  | int | interfejs |
|  | wyd | wydajność |
|  | fun | funkcjonalność |
|  | std | standard |

# 7 Zalecane techniki weryfikacji

| Faza Cyklu | Cel Weryfikacji | Zalecane techniki |
| --- | --- | --- |
| Wymagania urzytkowe (WU) | WU sensowne i realizowane | Inspekcje |
| Specyfikacja wymagań względem systemu(SWS) | SWS poprawna, kompletna, spójna | Inspekcje |
| Projekt architektury(PA) | PA poprawny, komplenty, spójny i zgodny z SWS | Programowanie eksperymentalen |
| Projekt szczegółowy(PS) | PS poprawny i zgodny z PA | Formalny dowód poprawności |
| Kodowanie(KD) | Kod czytelny, skomentowany, udokumentowany, spójny z przyjętymi standardami | Symboliczna interpretacja kodu |
| Testowanie jednostkowe(TJ) | Jednostka robi to co ma robić zgodnie z PS i KD | Testowanie funkcjonalne i strukturalne |
| Testowanie integracyjne(TI) | Metody połączone prawidłowo, przpływ danych zgodny z PA | Testowanie strukturalne, analiza regersywna |
| Testowanie systemowe(TS) | Wszystkie operacje urzytowe systemu opisane w instrukcji obsługi | Pomiar osiągów |
| Testowanie akceptacyjne(TA) | Wszystkie cechy systemu dają się zademonstrować w konkretnym działaniu | Pomiar osiągów |
| Eksploatacja zachowawcza(EZ) | Nadzór nad wprowadzaniem poprawek, ulepszeń i modyfikacji | Testowanie funkcjonalne |

# 8 Podsumowanie Planu Testowania

Ponieważ na każdym etapie badanego produktu mogą wystąpić możliwe błędy, zaleca się łączenie wszystkich wymienionych technik w grupy testowania. Ma to na celu jeszcze większe zwrócenie uwagi na możliwe występowanie błędów, a co za tym idzie na ich jak najszybszym wyeliminowaniu.

Za produkt zaaprobowany jako bezbłędny uważa się produkt zaaprobowany przez Kierownika Projektu

### Oszacowanie złożoności projektu

Analiza złożoności projektu metodą FPA

- Określenie typu zliczania punktów funkcyjnych

Jest to typ dla nowo powstających projektów i dlatego wszelkie oceny dokonuję na podstawie wymagań funkcjonalnych oraz wymagań co do konwersji danych.

- Identyfikacja zakresu analizy oraz granic aplikacji

Poprzez zakres analizy rozumie się funkcjonalność, natomiast granice aplikacji wynikają głównie z punktu widzenia i potrzeb użytkownika.

- Wyliczenie punktów funkcyjnych dla danych

Korzystając z diagramu klas wyznaczyłam zbiory wewnętrzne ILF (an internal logical file). Zbiory zewnętrzne EIF nie występują w danej aplikacji.

| #### ILF | DET | RET | Złożoność | #### FP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownik | 6 | 3 | niska | 7 |
| Klient | 3 | 1 | niska | 7 |
| Komendant | 5 | 1 | niska | 7 |
| Patrol | 6 | 2 | niska | 7 |
| Stacja robocza | 1 | 2 | niska | 7 |
| Serwer | 5 | 1 | niska | 7 |
| # SUMA (UFP) |  |  |  | 42 |

Liczbę DET i RET ustaliłam na podstawie diagramu klas, a następnie za pomocą tabel określiłam złożoność i liczbę punktów funkcyjnych.

- Wyliczenie punktów funkcyjnych dla transakcji przetwarzających dane

Na podstawie zakresu projektu i wymagań funkcjonalnych określiłam następujące funkcje transakcyjne:

| EI (wejścia): | FTR | DET | Złożoność | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodawanie pracowników | 3 | 12 | wysoka | 6 |
| Tworzenie patrolu | 3 | 17 | wysoka | 6 |
| Przydzielanie wozu patrolowi | 2 | 11 | średnia | 4 |
| Przydzielanie pracowników na patrol | 4 | 18 | wysoka | 6 |
| Przetworzenie zgłoszenia klienta | 4 | 15 | wysoka | 6 |
| Aktualizacja danych pracowników | 3 | 12 | wysoka | 6 |
| Aktualizacja danych klienta/sprawy | 4 | 15 | wysoka | 6 |
| Aktualizacja danych patrolu | 4 | 18 | wysoka | 6 |
| Aktualizacja rejestru klientów | 3 | 12 | wysoka | 6 |

| EO (wyjścia): | FTR | DET | Złożoność | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzyskanie informacji o pracowniku | 3 | 12 | średnia | 5 |
| Uzyskanie informacji o kliencie | 4 | 15 | wysoka | 7 |
| Uzyskanie informacji o patrolu | 2 | 11 | średnia | 5 |

| EQ (zapytania): | FTR | DET | Złożoność | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport miesięczny patroli | 3 | 12 | średnia | 4 |
| Raport wykroczeń | 3 | 12 | średnia | 4 |
| Raport spraw w toku | 3 | 12 | średnia | 4 |
| ##### SUMA (CFP) |  |  |  | 81 |

Liczbę DET i FTR ustaliłam na podstawie diagramu klas, a następnie za pomocą tabel określiłam złożoność i liczbę punktów funkcyjnych.

Suma nieskorygowanych punktów funkcyjnych wynosi UFP + CFP = 42 + 81 = 123

5. Obliczenie współczynnika dopasowania wartości VAF

Na podstawie 14 generalnych charakterystyk GSC, określam funkcjonalność liczonej aplikacji.

| ## Nr | # Charakterystyka | ## Punkt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Występowanie urządzeń komunikacyjnych | 5 |
| 2. | Rozproszenie przetwarzania | 2 |
| 3. | Wymagane parametry szybkości działania | 2 |
| 4. | Skomplikowana logika przetwarzania | 2 |
| 5. | Obciążenie systemu – liczba transakcji | 3 |
| 6. | Wprowadzanie danych w trybie online | 4 |
| 7. | Wydajność użytkownika końcowego | 2 |
| 8. | Aktualizacja danych w trybie online | 4 |
| 9. | Rozproszenie terytorialne | 1 |
| 10. | Złożoność przetwarzania danych | 3 |
| 11. | Przenośność | 1 |
| 12. | Prostota instalacji | 1 |
| 13. | Prostota obsługi | 2 |
| 14. | Zmiany w okresie eksploatacji | 1 |
| # SUMA (VAF) |  | 33 |

TDI to suma wszystkich punktów przydzielonych do tych 14 charakterystyk.

VAF = (TDI * 0,01) + 0,65 = 33 * 0,01 + 0,65 = 0,33 + 0,65 = 0,98

6. Wyliczenie końcowej wartości punktów funkcyjnych

Ponieważ jest to projekt nowego systemu dlatego wyliczając końcową wartość punktów funkcyjnych korzystamy z następującego wzoru:

DFP = (UFP + CFP) * VAF = 123 * 0,98 = 120,54 =~ 121

Złożoność aplikacji wynosi około 121 punktów funkcyjnych, co

wymaga ponad 6 osobo-miesięcy pracy.

### Spis Autorów poszczególnych tematów projektu

- Anna Cupiał - Oszacowanie złożoności projektu, wymagania funkcjonalne

- Tytus Buńka - Diagram klas

- Artur Łaszewski - Standardy komunikacyjne

- Krzysztof Calak - Plan zapewnienia jakości

- Paweł Brzeski - Struktura organizacji zespołu projektowego

- Ireneusz Cygan - Plan testowania oprogramowania

- Michał Czaplicki (kierownik) – WBS, plan działań, wstęp, przygotowanie dokumentu,  wymaganie funkcjonalne