# System wspomagajacy nauczanie przez internet

Jakub Jarosz Gr.523

## Plan Komunikacji

### Udziałowiec: Dyrektor ds. projektu  - odbiorca produktów projektu dla firmy      zlecającej projekt.

- Przedmiot komunikacji

Formalny odbiór produktów projektu – nauczanie przez interenet.

- Struktura informacji

Podczas komunikacji należy określić którego produktu ona dotyczy, do którego zespołu odbiorowego jest skierowana, datę odbioru, decyzję odbiorową i wytłumaczenie tej decyzji.Możliwe jest ustalenie kolejnej daty odbioru.Podpisy członków komisji.

- Zasady komunikacji

Formularz jest przekazywany w formie pisemnej(dodatkowo ma to być poczta elektroniczna lub  fax) Odnotowywana jest data przekazania formularza. Podpis odbierającego.

- Kanał informacyjny

Poczta elektroniczna, fax. Do bardziej odległych zespołów projektowych przekazywana poprzez firme kurierską.

- Role i odpowiedzialność

  - Zespół projektowy informuje kierownika projektu że dany produkt został skończony.

  - Kierownik projektu przygotowuje odpowiedni dokument i przekazuje go dyrektorowi do spraw projektowych firmy zlecającej projekt.

  - Dyrektor ds. projektowych odbiera dokument i przekazuje swoją główną decyzje w ciągu 4 dni jak najszybszą drogą komunikacji(poczta elektroniczna) a w ciągu 7 dni odsyła wypełniony formularz.

  - Kierownik projektu jest zobowiazany niezwłocznie przedstawić decyzje grupie projektowej dając do wglądu orginalny formularz.

- Przechowywanie

Orginał dokumentu jest przechowywany przez kierownika projektu  w archiwum przez okres trwania projektu.Istnieje również elektroniczna wersja dokumentu zabezpieczona i trzymana na kilku nośnikach danych.

- Dodatkowe warunki

Dodatkowo wszelka komunikacja jest dublowana poprzez poczte elektroniczną.

Kopie formularzy przechowywane są w formie elektronicznej w dwóch kopiach.

Każdorazowo wysyłane jest potwierdzenie odbioru nie wykluczając żądnej ze stron komunikacji.

W razie większych problemów i zmian w projekcie  telefoniczne ustalenie terminu zebrania dyrektora ds. projektu i przedstawicieli grup projektowych w budynku zarządu firmy zlecającej.