# Aleksander Pelc s1850	2026-07-3019

# Jakość Oprogramowania

Cele:

Celem PZJO jest ustalenie i opisanie wszelkich aktywności z zapewnieniem jakości dla całego projektu. Programy podlegające pod  PZJO to: kod projektu, dokumentacja dotycząca specyfikacji wymagań, komunikacji w zespole, testowania i ankiet. Oprogramowanie będzie używane przez inwestorów (określonych w dokumencie specyfikacji wymagań) oraz prze klientów logujących się na stronie inwestora.

Referencje, odsyłacze do innych dokumentów:

Dokument specyfikacja wymagań

Dokument specyfikacja Komunikacji w zespole

Dokument specyfikacja Testowania

Ankieta

Zarządzanie:

Plan zapewnienia jakości zarządzane jest przez Aleksandra Pelc, prowadzący zespól Agnieszka Jungbauer., inżynierowie oprogramowania Tomasz Łuczyński, Piotr Jędrzejczyk, bibliotekarz oprogramowania Marek Jacenko, prowadzący weryfikacje i walidacje Radosław Hanterberg. Inżynierem ZJO (zapewnienie jakości oprogramowania) Aleksander Pelc. Zadaniem ZJO jest sprawdzenie czy plany są zdefiniowane zgodnie ze standardami ( ISO 9126) i także sprawdzić czy procedury są wykonane zgodnie z planami oraz czy produkty są implementowane zgodnie z planami.

Do zadań ZJO jest sprawdzenie czy spełnione są następujące wymogi:

Projekt jest właściwie zorganizowany, z odpowiednim cyklem życiowym;

Członkowie zespołu projektowego mają zdefiniowane zadania i odpowiedzialności;

Plany w zakresie dokumentacji są implementowane;

Dokumentacja zawiera to, co powinna zawierać;

Przestrzegane są standardy dokumentacji i kodowania;

Standardy, praktyki i konwencje są przestrzegane;

Dane pomiarowe są gromadzone i używane do poprawy produktów i procesów;

Przeglądy i audyty są przeprowadzane i są właściwie kierowane;

Testy są specyfikowane i rygorystycznie przeprowadzane;

Problemy są rejestrowane i reakcja na problemy jest właściwa;

Projekty używają właściwych narzędzi, technik i metod;

Oprogramowanie jest przechowywane w kontrolowanych bibliotekach;

Oprogramowanie jest przechowywane w chroniony i bezpieczny sposób;

Oprogramowanie od zewnętrznych dostawców spełnia odpowiednie standardy;

Rejestrowane są wszelkie aktywności związane z oprogramowaniem;

Personel jest odpowiednio przeszkolony;

Zagrożenia projektu są zminimalizowane.

Dokumentacja:

Wszystkie dokumenty będą przekazywane do ZJO. I sprawdzana będzie ich zgodność z ustalonymi standardami, szablonami.

Standardy, praktyki, konwencie i metryki:

# Model jakości ISO 9126

## Funkcjonalność

### odpowiedniość

### dokładność

### współdziałanie

### zgodność

### bezpieczeństwo

## Niezawodność

### dojrzałość

### tolerancja błędów

### odtwarzalność

## Użyteczność

### zrozumiałość

### łatwość uczenia

### łatwość posługiwania się

## Efektywność

### charakterystyka czasowa

### wykorzystanie zasobów

## Pielęgnowalność

### dostępność

### podatność na zmiany

### stabilność

### łatwość walidacji

## Przenośność

### dostosowywalność

### instalacyjność

### zgodność

### zamienność

Przeglądy i audyty:

Audyty prowadzone przez kierownika ZJO lub przez kompetentną osobę nie zwiazana z projektem wyznaczoną przez kierownika ZJO w celu sprawdzenia zgodnosci z ustalonymi standardami jakosci projektu. Audyty sa przeprowadzane w odstepach 2 tyg. dla poszczególnych grup projektowych.

Przegląd projektu odbywa sie w odstepach tyg. z cała grupą projektową w celu ustalenia postępów nad projektem oraz sprawdzeniem zgodnosci ze standardami.

W obydwu przypadkach obowiazuje sporzadzenie szczegółowego raportu ZJO.

| Data i miejsce Przegladu | 31.12.2003 Siedziba firmy Projektowej – Warszawa |
| --- | --- |
| Skład | Kierownik ZJO Kierownik Porjektu, grupa podana przeglądowi |
| Cel | Dokonanie przeglądu postępu danej grupy |
| Dokumenty stworzone podczas spotkania | Raporty o niezgodności ze standardami |

Testy:

| Data i miejsce Audytu | 12.12.2003 Siedziba firmy Projektowej – Warszawa |
| --- | --- |
| Skład | Kierownik ZJO lub osoba wyznaczona przez kierownika ZJO (nie zwiazana z grupą projektową), grupa podana przeglądowi |
| Cel | Dokonanie przeglądu postępu danej grupy |
| Dokumenty stworzone podczas spotkania | Raporty o niezgodności ze standardami |

Informacje zawarte w dokumencie Planu Testów

Raportowanie problemów i akcje korygujące:

Dokumenty wyniku audytu są poddawane bardzo wnikliwej analizie, poczym identyfikowane są problemy oraz są podejmowane akcje korygujące.

Narzędzia, techniki i metody:

Audyty, przeglądy projektu, ankiety internetowe, utrzymanie zgodnosci z certyfikatami ISO. Nadzór procesu wytwarzania, definiowanie standardów, dostosywanie standardów, testowanie i udział w inspekcjach, zbieranie danych oraz ich analiza.

Kontrola kodu:

Kontrolą kodu zajmują się inżynierowie oprogramowania stosując ustalone standardy kodowania ustalone przez kierownika ZJO. Pielęgnacja kodu odbywa się przy wykorzystaniu metody refaktoringu. Kod jest przechowywany w ogólnie dostępnym respozytoruium.

Kontrola mediów:

Nie dotyczy

Kontrola dostawców:

Nie dotyczy

Zbieranie , pielęgnacja i utrzymanie zapisów:

Dane przechowywane są przez kierownika projektu przy ścisłej współpracy z kierownikiem ZJO. Po każdym zebraniu grupy projektowej dane są zbierane są w jedna całość i przekazane kierownikowi projektu w celu ich archiwizacji oraz pielęgnacji.

Szkolenie:

Nie dotyczy

Zarządzanie ryzykiem:

Jest określone przez kierownika projektu.

Przegląd pozostałej części projektu:

Nie dotyczy