Plan testowania oprogramowania

dla firmy „TruPol”

# Twórca: Michał Sipek.

- Wprowadzenie:

Dokument ten stworzony został do przedstawienia ogólnych założeń testowych oprogramowania tworzonego dla firmy „TruPol”.

Zawiera on fazy i techniki testowania wraz z ich harmonogramem. Jak również podział na grupy osób przeprowadzających testy.

- Zakres przedsięwzięcia:

Zakres planu podzielony został na dwie części z powodu dwóch grup testowych (dzięki temu zachowany został chronologiczny układ harmonogramu), a więc :

    - grupa testowa związana z projektem:

      - test poszczególnych modułów („Company module”, „Cooperating companies module”, „Customers module”),

      - test poszczególnych pod modułów (są one zawarte w dokumencie „BYT project” : IV: A: 1,2,3),

      - test wszystkich funkcji oprogramowania.

      - integracja całego systemu,

      - testy całego systemu.

    - grupa testowa powstała z pracowników zleceniodawcy:

      - szkolenie przygotowujące do używania a zarazem testowania nowego oprogramowania (dzięki temu jednocześnie przeprowadzony zostanie test dokumentacji ze względu na: przystępność tekstu, ogólne zdanie przyszłych użytkowników o łatwości obsługi, itd.),

      - zastosowanie teorii w praktyce.

- Techniki zastosowane w testów:

Cały proces testowania (dla grupy a) )zostanie przeprowadzony z użyciem modelu „Testowania zstępującego” (ponieważ poszczególne moduły są zależne od siebie)(model ten polega na testowaniu na samym początku modułów wyższego poziomu (moduły niższego poziomu zastępuje się implementacjami szkieletowymi). Po przetestowaniu modułów wyższego poziomu dołączane są moduły poziomów niższych. Proces ten jest kontynuowany aż do zintegrowania i przetestowania całego systemu). Oto techniki zastosowane do testów(nie są one ustawione w porządku zachowującym chronologie przeprowadzanych testów):

- Wydajność systemu i poszczególnych jego funkcji. Porównanie wydajności  przeprowadzanych operacji z istniejącym oprogramowaniem tego typu (jeżeli takie istnieje, i/lub jest dostępne), jeżeli nie jest dostępne to porównanie wydajności przez doświadczonych członków zespołu z wynikami ich poprzednich prac (jest to niestety najczęściej niewykonalne albo tez przekłamane).

- Interfejsy systemu na zgodność z wymaganiami określonymi przez użytkownika.

- Własności operacyjne systemu (wymagania logistyczne, organizacyjne, czytelność ekranów, jakość komunikatów systemu, jakość informacji o błędach).

- Testy zużycia zasobów (zużycie zasobów procesora, zużycie pamięci operacyjnej, przestrzeni dyskowej, itd.).

- Zabezpieczenie systemu: odporność systemu na naruszenia prywatności, tajności, integralności, spójności i dostępności. Testy powinny np. obejmować:

  - zabezpieczenie haseł użytkowników

  - testy zamykania zasobów przed niepowołanym dostępem

  - testy dostępu do plików przed niepowołanych użytkowników

  - testy na możliwość zablokowania systemu przez niepowołane osoby

## Test ten przeprowadzają dwie grupy: związana z projektem, oraz  zatrudnieni przez naszą firmę fachowcy znający się (doskonale) na zabezpieczeniach systemów informatycznych i sposobach ich łamania (nie wspominałem wyżej o tej grupie testowej ponieważ uznałem, iż jej praca ogranicza się do przeprowadzenia tylko jednego testu) . Test będzie polegał na: próbach włamania się obu grup do systemu(w tym złamania zabezpieczeń haseł, uzyskania wyższych uprawnień dostępu do danych, itd.), próby zablokowania systemu,  .

- Przenaszalność oprogramowania: czy oprogramowanie będzie działać w zróżnicowanym środowisku (Windows 95, 98, NT, 2K, XP, UNIX, Sun OS, itd.).

- Niezawodność oprogramowania, mierzoną średnim czasem pomiędzy błędami. Obliczona ona będzie po przeprowadzeniu wszystkich testów przez obie grupy testujące.

- Bezpieczeństwo oprogramowania: stopień minimalizacji katastrofalnych skutków wynikających z niesprawnego działania. Testy zostaną wykonane za pomocą drastycznych środków takich jak: wyłączenie prądu, restart komputera itd. podczas: przeprowadzania transakcji na bazie danych, robienia kopii zapasowej na pomocniczym serwerze, itd. Po ponownym włączeniu komputerów ocenienie strat i błędów powstałych w zaistniałej sytuacji.

- Kompletność i jakość założonych funkcji systemu.

- Modyfikowalność oprogramowania, czyli zdolność jego do zmiany przy zmieniających się założeniach lub wymaganiach.

- Skalowalność systemu, tj. spełnienie warunków (m.in. czasowych) przy znacznym wzroście obciążenia.

- Wykonanie kilku technik wykrywania błędów na wszystkich funkcjach programu (w przypadku ważnych funkcji i modułów pracować będą grupy złożone z doświadczonych członków zespołu, w pozostałych przypadkach będzie to praca samodzielna).

Zastosowane techniki wykrywania błędów:

  - testowanie na zasadzie „białej skrzynki” – polega na prześledzeniu logiki programu poprzez dobranie odpowiednich danych wejściowych. Dzięki temu można prześledzić wykonanie programu krok po kroku,

  - testowanie na zasadzie „czarnej skrzynki” – polega na przetestowaniu wszystkich danych wejściowych (tylko w założeniu bo to praktycznie niemożliwe) i porównania ich z wynikami oczekiwanymi.

  - „posiewanie błędów” – polega na spreparowanie kodu programu poprzez umieszczenie w nim błędów i oddanie kodu innej osobie do sprawdzenia. A następnie obliczeniu ilości błędów odnalezionych w tym też wcześnie „posianych” (jest to efektywna metoda pod warunkiem, ze błędy wpisane celowo są podobne do błędów które już istnieją).

- Testy statyczne całości systemu:

- Losowa konstrukcja danych wejściowych zgodnie z rozkładem prawdopodobieństwa tych danych

- Określenie wyników poprawnego działania systemu na tych danych

- Uruchomienie systemu oraz porównanie wyników jego działania z poprawnymi wynikami.

Testy wykonywane przez grupę b) (tzw. testy alfa):

- Jakość dokumentacji, pomocy, materiałów szkoleniowych.

- Ocena jakości interfejsów systemu.

- Własności operacyjne systemu (ocena narzędzi przyspieszających i ułatwiających pracę, czytelność ekranów, łatwość obsługi, jakość pomocy).

- Akceptowalność systemu, czyli stopień usatysfakcjonowania użytkowników.

Testy, które nie są przeprowadzane:

- Obciążalność oprogramowania – jest to jego zdolność do poprawnej pracy przy ekstremalnie dużych obciążeniach (maksymalnej liczbie użytkowników, bardzo dużych rozmiarach plików, dużej liczbie danych w bazie danych). Test ten nie może zostać przeprowadzony z powodu braku dostępu do obszernych baz danych. Za małej liczby osób do przeprowadzenia takich testów w zakresie wchodzenia na strony www, itd.

- Przenaszalność oprogramowania dla serwerów (z powodu wymagań niefunkcjonalnych zawartych w dokumencie „BYT project” : IV: B).

- Używany sprzęt i oprogramowanie:

- Sprzęt:

      - dwa serwery,

      - dziewiętnaście komputerów (typu PC ),

      - dwa 12 portowe switche,

Cały sprzęt został połączony ze sobą switchami i masą kabli  tworząc małą sieć komputerową.

- Oprogramowanie:

      - Sun OS,

      - MySQL,

      - Java Runtime Environment,

      - Java Development Kit,

      - kompilator JBuilder

      - serwery www – Apache i Tomcat,

      - serwer obsługujący JSP i  Servlety Javy,

      - oraz oprogramowanie do testów.

- Harmonogram testu:

Testy rozpoczną się zaraz po zakończeniu fazy implementacji i potrwają 60 dni roboczych. Dodatkowy czas 10 dni roboczych trzeba poświęcić na zapoznaniu grupy testowej z zewnątrz z wytworzonym przez nas oprogramowaniem. Natomiast przygotowania do testów (czyli przygotowanie sprzętu podłączenie i zainstalowanie oprogramowania) rozpocznie się jeszcze podczas trwania prac implementacyjnych). Po zakończeniu testów program zostanie oddany do użytku i tam nadzorowany jeszcze przez trzy miesiące. To umożliwić powinno wykrycie i poprawienie wszystkich pozostałych błędów (jeżeli takie jeszcze w ogóle będą istnieć).

- Dokumenty powstałe w fazie testowania:

- Raport z przebiegu fazy testowania.

- Raporty założeń testowych i wniosków z zebrań grup testujących.

- Opis wszystkich wykrytych błędów i metod ich usunięcia.

- Dokument zawierający oszacowania ( na temat. Wydajności systemu, ilości błędów pozostawionych w systemie, znikome dane na temat działania systemu w warunkach maksymalnych przeciążeń).

- Wnioski i wrażenia, oraz ocena stworzonego oprogramowania z przeprowadzonych testów grupy b).