# 6. PLAN TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA

1. Weryfikacja

2. Atestowanie (weryfikacja końcowa)

1.1. Specyfika przeglądów technicznych orz inspekcji oprogramowania

1.2. Porównanie zgodności wymagań na oprogramowanie z wymaganiami użytkownika

1.3. Sprawdzenia zgodności komponentów projektu z wymaganiami na oprogramowanie

1.4. Testowanie jednostek oprogramowania modułów na zgodność z wymaganiami

1.5. Testowanie jednostek oprogramowania modułów  zorientowane na wykrywanie błędów

1.6. Testowanie systemu (całościowe)

1.7. Testowanie akceptacji systemu przez użytkowników

1.8. Audyt

1.1. Specyfika przeglądów technicznych orz inspekcji oprogramowania

1.1.1. Skład zespołu prowadzącego przegląd techniczny

kierownik: Michał Kochanowski

kierownik komórki zarządzania jakością: Kuba Kostynowicz

reprezentant użytkownika: Jacek Kotliński

kierownik zarządzania dokumentacją: Emil Król

1.1.2. Terminy urządzania przeglądów technicznych

Zarządzane przez kierownika.

1.1.3. Zakres przeglądów technicznych

Ocena zgodności aktualnie dostępnych modułów ze specyfikacją wymagań.

1.1.4. Skład zespołu prowadzącego inspekcje

Grupa inspektorów udostępniona przez firmę TESTEX

1.1.5. Terminy urządzania inspekcji

Wykonywana po zakończeniu każdego etapu projektu.

1.1.6. Zakres inspekcji

Ocena zgodności projektu z modelem analitycznym

Ocena zgodności kodu z wytycznymi

1.2. Porównanie zgodności wymagań na oprogramowanie z wymaganiami użytkownika

1.2.1. Testowanie akceptacji użytkowników

1.2.2. Wnioski

1.3. Sprawdzenia zgodności komponentów projektu z wymaganiami na oprogramowanie

1.3.1. Przeprowadzenie inspekcji

1.3.2. Badanie projektu przez grupe inspektorów udostępnioną przez firmeTESTEX

1.3.3. Identyfikacja błedów

1.3.4. Udokumentowanie wyników

1.4. Testowanie jednostek oprogramowania modułów na zgodność z wymaganiami

1.4.1. Testy statystyczne

1.4.1.1. Skonstruowanie zbioru danych wejściowych zgodnie z jednocześnie spreparowanym 	możliwym rozkładem prawdopodobieństwa tych danych.

1.4.1.2. Uzyskanie i udokumentowanie wyników

1.4.2. Testowanie na zasadzie białej skrzynki

1.4.2.1. Wykonanie testów

1.4.2.2. Udokumentowanie wyników

1.4.3. Testowanie na zasadzie czarnej skrzynki

1.4.3.1 Zaklasyfikowanie danych wejściowych w poszczególne klasy równoważności

1.4.3.2. Wykonanie testów

1.4.3.3. Udokumentowanie wyników

1.5. Testowanie jednostek oprogramowania modułów  zorientowane na wykrywanie błędów

1.5.1. Testy funkcjonalne

1.5.1.1. Stworzenie możliwe najlepiej pokrywających przestrzeń przypadków testowych

1.5.1.2. Uzyskanie wyników

1.5.1.3. Udokumentowanie wyników

1.5.2. Testy strukturalne

1.5.2.1. Wykonanie testów zgodnie z kryterium pokrycia wszystkich instrukcji

1.5.2.2. Wykonanie testów zgodnie z kryterium pokrycia instrukcji warunkowych

1.5.3. Testowanie z wykorzystaniem debugerów

1.5.3.1. Wykonanie testów

1.5.3.2. Udokumentowanie wyników

1.5.4. Testowanie za pomocą programów porównujących

1.5.4.1. Wykonanie testów

1.5.4.2. Udokumentowanie wyników

1.5.5. Testy statyczne

1.5.5.1 Testowanie metodą dowodów poprawności odrzucone jako nieużyteczne

1.5.5.2. Testowanie za pomocą metod nieformalnych

1.5.5.3. Wykonanie testów

1.5.5.4. Udokumentowanie wyników

1.6. Testowanie systemu (całościowe)

1.6.1. Testy na kompatybilność modułów

1.6.2. Testowanie generalne z wykorzystaniem techniki wstępującej

1.6.3. Testowanie po obciążeniem

1.6.4. Testowanie odpornościowe

1.6.5. Testowanie na bezpieczeństwo

1.7. Testowanie akceptacji systemu przez użytkowników

1.7.1. Przekazanie systemu przyszłemy użytkownikom

1.7.2. Określenie stopnia usatysfakcjonowania użytkowników

1.7.3. Udokumentowanie

2. Atestowanie (weryfikacja końcowa)