# 4. STANDARDY KOMUNIKACYJNE

## 4.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

- Całość projektu zatwierdzają opiekunowie grupy.

- Kierownik centrum – zarządza projektem, jest głównym  kierownikiem projektu.

- Główny kierownik ma swoich pomocników.

- Każdemu z pomocników kierownika projektu ma przydzielone odpowiednie grupy projektowe:

  - pierwszy z nich odpowiada za: zarządzanie jakością, interfejs, dokumentacje.

  - drugi odpowiada za: administracje, kierownictwo oprogramowania oraz za osoby nie przydzielone do żadnej z grup (osoby bez przydziału)

- W każdej grupie projektowej wyznaczany jest kierownik grupy oraz jego zastępca.

- Mogą być tworzone grupy dynamiczne ( wirtualne).

  - W skład grup dynamicznych powinny wchodzić osoby bez przydziału bądź chętne osoby z innych grup.

  - Tak stworzone grupy mogą być wykorzystane do konkretnego zadania wyznaczonego przez kierownika projektu.

## 4.2. KOMUNIKACJA W GRUPACH I POMIĘDZY GRUPAMI

- Komunikacja w obrębie grup projektowych odbywać się będzie następująco:

  - Wszelkie zadania przydzielane są przez kierownika projektu swoim zastępcom.

  - Zastępcy kierownika rozdzielają zadania pomiędzy kierowników grup.

  - Kierownicy grup mają obowiązek przydzielenia odpowiednich zadań członkom swojej grupy.

  - Wszelkie uwagi powinny być kierowane do kierownika grupy, a kierownik grupy, gdy istnieje taka potrzeba przedstawia problem swoim zwierzchnikom.

  - Po wykonaniu zadania, gotowe prace wraz z dokumentacją przekazane zostają kierownikowi grupy.

  - Kierownik grupy zatwierdza wykonanie zadania i przesyła wyniki pracy do zastępcy kierownika któremu podlega.

  - Zastępcy kierownika projektu weryfikują otrzymane zadania:

    - w przypadku niezgodności zadania jest ono odsyłane z powrotem do kierownika grupy z odpowiednim komentarzem

    - w przypadku gdy zadanie zostaje zatwierdzone jest ono dopuszczane do prezentacji dla wszystkich grup

  - W przypadku ważnych zadań zwierzchnicy kierownika obowiązkowo przesyłają mu dany dokument.

  - Każdy przygotowany dokument może zostać zweryfikowany przez grupę zarządzania jakością.

  - Dokument taki przesyła pomocnik kierownika.

- Raporty

  - Po zajęciach kierownictwo każdej z grup (oprócz grupy centrum) ma przesłać do swojego kierownika raport z informacja jakie zadania zostały danej grupie powierzone.

  - Zastępcy maja przesłać kierownikowi projektu sumaryczny raport z informacjami o zadaniach przyległych im grup.

  - Raporty od zwierzchników powinny spłynąć do kierownika projektu.

  - Kierownik projektu powinien otrzymać od swoich zastępców dokładny raport ze stanem sytuacji zadań wcześniej powierzonych oraz tych przydzielonych na ostatnim spotkaniu.

  - Raporty takie powinny zawierać:

    - zadania z opisem i terminami ( konkretne daty )

    - stan zadania (wykonanie w procentach).

  - Kierownictwo grupy wykonującej konkretne zadanie powinno informować swojego kierownika o postępach w pracy.

## 4.3. SZABLONY RAPORTÓW

### 4.3.1. Szablon sprawozdania tygodniowego (zadnia w realizacji):

| TYGODNIOWY RAPORT dotyczący wykonywania zadań |  |
| --- | --- |
| Data: Nazwa grupy: Osoba wypełniająca: |  |
| Zadania w realizacji: Data przydzielenia: Zadanie: Osoby odpowiedzialne: Procent zaawansowania: Planowany termin ukończenia: Uwagi: |  |

### 4.3.2. Szablon sprawozdania tygodniowego (zadania przydzielone):

| Tygodniowy raport dotyczący wykonywania zadań |  |
| --- | --- |
| Data: Nazwa grupy: Osoba wypełniająca: |  |
| Zadania w realizacji: Data przydzielenia: Zadanie: Osoby odpowiedzialne: Planowany termin ukończenia: Uwagi: |  |

## 4.4. STANDARDY DOKUMENTACYJNE

- Każda działalność grupy projektowej lub zespołu powinna być udokumentowana.

- Dokumentację należy przedłożyć w dwóch formach: elektronicznej oraz na kartach A4.

- Dokumentacja powinna posiadać format zgodny z odgórnie zaleconą normą:

W nagłówku strony po słowie „Temat:” wpisujemy, co jest tematem oddawanej dokumentacji, oraz nazwisko osoby za nią odpowiedzialnej.

Po lewej stronie, zamiast rrrr-mm-dd, ręcznie wpisujemy datę oddania dokumentu w formacie rok 4-cyfrowy, miesiąc 2-cyfrowy, dzień 2-cyfrowy.

| Marginesy | [cm] |
| --- | --- |
| Górny | 0,5 |
| Dolny | 1,2 |
| Lewy | 2,5 |
| Prawy | 1,0 |
| Nagłówek | 0,5 |
| Stopka | 1,2 |

Do zatytułowania rozdziałów używamy stylów:

1.	Nagłówek 1

1.2. 	Nagłówek 2

1.1.3.	Nagłówek 3

Do punktacji używamy następujących stylów

- Numerowanie

Abc

Abc

- Numerowanie

- Wypunktowanie

Tekst normalny piszemy czcionką Times New Roman 12. Wszelakie wyróżnienia w tekście akcentujemy kursywą. Kody źródłowe zamieszczamy przy użyciu czcionki Courier New 12.

WAŻNE:

- Piszmy po polsku tzn. używajmy takich liter jak: ąęóśłżźćń.

- Wszystkie oddawane dokumenty do działu Dokumentacji muszą być oddane w formie komputerowej (wydruk + plik).

- Dokumentację kierownik danej grupy lub zespołu dostarcza zastępcy kierownika projektu, który po zatwierdzeniu przesyłają do Działu Dokumentacji.

- (W razie zastrzeżeń i uwag zastępca kierownika projektu, grupa zobowiązana jest poprawić dokument, a następnie ponownie przedłożyć go kierownikowi).

- Zadania, które nie wymagają zatwierdzenia przez zastępcę kierownika projektu (jak np. ankiety), powinny być odsyłane bezpośrednio do Działu Dokumentacji.

- Indywidualni członkowie zespołu projektowego zobowiązani są do regularnego śledzenia własnych kont e-mail oraz natychmiastowych odpowiedzi na każdy dostarczony im list.

Dokumentacja zbierana i tworzona przez Dział Dokumentacji jest do wglądu w tymże dziale, dla każdego z zainteresowanych  członków grupy projektowej.

## 4.5. HARMONOGRAM ZEBRANIA

- Wstęp

- omówienie dotychczasowych zadań

  - kierownik projektu

- przedstawienie planu pracy na najbliższy okres

  - kierownik projektu

- Rozliczenie poszczególnych grup z powierzonych zadań

- zastępcy kierownika projektu dla swoich grup

- zaczynamy od Administracji, Kierownictwa Oprogramowania

  - ewentualne przedstawienie wyników

- kierownik grupy, przedstawia ogólny zarys zadania

- wybrana przez niego osoba przedstawia wyniki zadania(w czasie prezentacji starać się nie przerywać, wszelkie uwagi będą poruszane na końcu, po prezentacji)

  - uwagi na temat odbieranych zadań

- uwagi kierownika projektu

- uwagi innych osób z zespołu

- Uwagi na temat pracy zespołu

- wszyscy uczestnicy projektu

- decyzja kierownika projektu o ewentualnych zmianach

- Przydzielanie nowych zadań dla poszczególnych grup na najbliższy okres, oraz krótkie ich omówienie

- kierownik projektu

- zastępcy kierownika dla swoich grup

  - decydowanie o ewentualnych zmianach w harmonogramie

- grupy, którym zostało powierzone zadanie(prośba o zmianę terminu realizacji)

- decyzja kierownika projektu o proponowanej zmianie w harmonogramie

Zasady zebrania:

aby uniknąć chaosu, trzeba stosować się do pewnych reguł.

- Podstawową regułą jest nie przekrzykiwanie się nawzajem.

- Jeżeli ktoś ma jakąś wątpliwość, problem, zgłasza go w odpowiedniej chwili (odpowiedni punkt harmonogramu).

Ma to na celu ułatwienie nam wszystkim pracy.