System wspierający działanie zakładów świadczących usługi medyczne

Zespół projektowy:

Kierownik projektu:

Paweł Kaniewski

Marcin Nowiński

Marcin Grad

Michał Jędrasik

Michał Regulski

Jacek Górski

Spis treści

# Sformułowanie zadania projektowego

## Cel i zakres systemu

Celem systemu jest odciążenie personelu prywatnego zakładu opieki zdrowotnej, odpowiedzialnego za realizację usług medycznych (lekarzy oraz rejestratorów). Wspomaganie to obejmuje tworzenie i aktualizację dokumentacji pacjenta, jej przechowywanie i wyszukiwanie, prowadzenie rejestru wizyt, wystawionych zwolnień, skierowań oraz recept. System nie obejmuje innych funkcji realizowanych przez zakład: prowadzenia księgowości, spraw kadrowych i zarządzania pracą placówki.

Prywatny zakład opieki medycznej składa się z trzech głównych działów:

-   Rejestracji - pracowników rejestracji i wszystkich zadań wykonywanych przez nich;

-   Gabinetów lekarskich - lekarzy i ich zadań;

-   Administracji - kierowników placówki, księgowych i informatyków i realizowanych przez nich zadań pomocniczych w stosunku do gabinetów lekarskich; System wspomagający świadczenie usług medycznych w prywatnym zakładzie opieki zdrowotnej będzie obejmował tylko dwie z wyżej wymienionych grup, obsługując realizowane przez nie zadania oraz tworząc bazy danych przechowujące niezbędne dane do pracy działu administracji.

## Dziedzina

System ma obsługiwać działy rejestracji oraz gabinety lekarskie - będzie się więc w zasadzie składał z dwu podsystemów ściśle ze sobą współpracujących.

Pacjent zgłaszający się do zakładu będzie musiał zarejestrować się, podając wszystkie wymagane dane, lub jeśli jest już zarejestrowany w zakładzie podać rodzaj usługi jakiej żąda. Usługą taką może być wprowadzenie wyników wykonanych badań (zakład nie zajmuje się wykonywaniem badań) i/lub umówienie wizyty u lekarza. Aby zarejestrować pacjenta pracownik musi pobrać od niego wszystkie niezbędne dane, do umówienia wizyty potrzebne będą dane wizyty i lekarza, do wprowadzenia wyników badań - dane badań. Przy umawianiu terminu wizyty pracownik rejestracji musi sprawdzić w rejestrze wizyt, czy żądany przez pacjenta termin jest dostępny; jeśli tak, to aktualizuje on rejestr; jeśli nie to musi zaproponować inny termin lub innego lekarza.

Lekarz, w oparciu o rejestr wizyt przyjmuje pacjentów, zapisanych na wizytę w danym terminie. Mając kartę pacjenta może zgromadzić wszystkie dane dotyczące pacjenta, jego stanu zdrowia (historia choroby) oraz wszystkie niezbędne wyniki przeprowadzonych badań, na podstawie informacji o stanie aktualnym zdrowia pacjenta lekarz ustala rozpoznanie i określa dalsze postępowanie medyczne (konieczność wystawienia zwolnienia, recept lub skierowań na dodatkowe badania) i wpisuje te dane do karty pacjenta. Jeśli potrzebne są skierowania, recepty lub zwolnienia lekarz je wystawia.

Podsystem rejestracji będzie musiał obsługiwać zadania związane z tworzeniem, przechowywaniem, aktualizacją! odczytem danych z karty pacjenta, aktualizowaniem rejestru wizyt oraz tworzeniem i przechowywaniem zbiorów wyników badań.

Podsystem gabinetów lekarskich obsługuje zadania związane z tworzeniem dokumentacji choroby pacjenta (w tym karty choroby i wywiadu środowiskowego), jej aktualizacją, odczytem z niej i przechowywaniem, przechowywaniem danych dotyczących zwolnień, recept i skierowań

## Ograniczenia

Z powodu przyjętych założeń, na projektowany system nałożono następujące ograniczenia:

- Rozdział danych pobieranych od Pacjenta na dane potrzebne dla podsystemu Rejestracji Pacjenta i dane potrzebne dla Podsystemu Gabinetu Lekarskiego

- Podsystem Rejestracji Pacjenta nie ma prawa wglądu w dane medyczne Pacjenta

- Podsystem Rejestracji Pacjenta nie ma prawa do zmian w części Terminarza Lekarzy dotyczącej rozkładu zajęć poszczególnych Lekarzy (godzin pracy w zakładzie)

- Podsystem Rejestracji Pacjenta ma prawo tylko do bieżącej edycji wprowadzanych danych dotyczących Wyników Badań Podsystem Gabinetu Lekarskiego nie ma praw do edycji danych ewidencyjnych Pacjenta

- Wszystkie zmiany rozkładu zajęć poszczególnych Lekarzy wprowadzane są do Terminarza Lekarzy przez część administracyjną zakładu opieki zdrowotnej

Dochodzą do tego ograniczenia nie wynikające bezpośrednio z wymagań stawianych systemowi, dotyczą one bezpieczeństwa systemu i danych w nim przechowywanych. Ograniczenia te to:

    - Konieczność codziennego tworzenia kopii bezpieczeństwa

    - Nałożenie konieczności ograniczeń w dostępie do niektórych danych, zarówno dla pracowników medycznych placówki jak i dla pracowników administracyjnych;

    - Konieczność autoryzacji użytkowników;

## Wymagania funkcjonalne

### Zadania realizowane przez system:

Umówienie wizyty u lekarza

Zmiana Terminu wizyty

Anulowanie Terminu wizyty

Dodanie nowego Pacjenta

Wprowadzanie wyników badań

Utworzenie Karty Choroby

Utworzenie Wywiadu Środowiskowego

Dopisz do Karty Choroby

Dopisz do Wywiadu Środowiskowego

Wystawienie Recepty

Wystawienie Zwolnienia

Wystawienie Skierowania na badania

Archiwizacja danych

Tworzenie raportów

Wymagania funkcjonalne cd.

### Dane przechowywane w systemie:

| Dane Pacjentów | Imię Pacjenta, Nazwisko Pacjenta, Data Urodzenia Pacjenta, Adres zamieszkania Pacjenta, PESEL Pacjenta, Dane o pracodawcy, Data wizyty, Objawy chorobowe, Rozpoznanie, Zalecone leczenie, Recepty, Zwolnienia, Skierowania na badania, Przebyte choroby, Pobyty szpitalne, Schorzenia przewlekłe, Wykonywany zawód; |
| --- | --- |
| Dane Lekarzy | Imię Lekarza, Nazwisko Lekarza, Data Urodzenia Lekarza, Adres zamieszkania Lekarza, PESEL Lekarza, Data zatrudnienia, Data zwolnienia, Specjalizacja, Numer lekarza; |
| Dane Rejestratorów | Imię rejestratora, Nazwisko rejestratora, Data Urodzenia rejestratora, Adres zamieszkania rejestratora, PESEL rejestratora, Data zatrudnienia, Data zwolnienia; |
| Dane w Terminarzu | Imię Pacjenta, Nazwisko Pacjenta, Data wizyty, Godzina |
| Wynik badania, | Rejestrator - W; Lekarz - O; Administrator - O, U |
| Opis badania, | Rejestrator - W; Lekarz - O; Administrator - O, U |
| Wykonawca badania | Rejestrator - W; Lekarz - O; Administrator - O, U |

## Wymagania niefunkcjonalne

System zapewnia ochronę i poufność przechowywanych danych po przez system kont i haseł (autoryzacja użytkowników), oraz wymuszać zmiany haseł co zadany okres czasu określony przez zarządcę systemu Dodatkowym zabezpieczeniem jest mechanizm szyfrowania składowanych w systemie danych, poprzez użycie algorytmu: RSA. System ma umożliwiać, ułatwiać oraz wprowadzać elementy harmonogrowania archiwizowania danych i wykonywania kopii bezpieczeństwa. Na podstawie dostępnych danych system generuje raporty, podsumowujące ilości wydanych recept, skierowań na badania i pacjentów przyjętych przez poszczególnych lekarzy.

# Plan działań

## 2.1 Faza określenia wymagań

    - Wstępne określenie wymagań

    - Wydzielenie ról w zespole

    - Określenie harmonogramu prac

    - Opracowanie ankiety

    - Przeprowadzenie ankiety

    - Audyt

    - Opracowanie dokumentu definicji wymagań

    - Opracowanie diagramu Use Case

    - Audyt

## Faza projektowania

    - Projekt systemu obsługi rejestracji

    - Projekt systemu terminarza pracy personelu medycznego

    - Audyt

## Faza implementacji

    - Implementacja systemu obsługi rejestracji

    - Implementacja systemu terminarza pracy personelu medycznego

    - Audyt

## Faza testowania

    - Testowanie systemu obsługi rejestracji

    - Testowanie systemu terminarza pracy personelu medycznego

    - Audyt

## Faza instalacji

    - Przygotowanie materiałów szkoleniowych

    - Przygotowanie dokumentacji dla użytkowników

    - Przeprowadzenie instalacji systemu

    - Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

    - Analiza problemów oraz pytań uzytkowników

## Faza pielęgnacji

    - Monitorowanie działania systemu

    - Rozwiązywanie problemów przy korzystaniu z systemu

    - Aktualizacja systemu

    - Aktualizacja dokumentacji

# Struktura organizacji zespołu projektowego

## Schemat organizacyjny

## Definicje wymagań  ze względu na role w projekcie

Kierownik projektu - Odpowiedzialność za powodzenie biznesowe końcowego projektu. Mobilizacja i motywacja podległych pracowników. Funkcja decydenta w kluczowych decyzjach. Mediator miedzy realizatorami projektu.

Analityk – Odpowiada za poprawną analizę potrzeb użytkownika oraz .poprawne przeprowadzenie fazy określenia wymagań

Konserwator oprogramowania - Odpowiedzialność za konserwację oprogramowania po etapie instalacji – współpracuje w tym celu z programistami

Projektant - Odpowiedzialność za przygotowanie poprawnego oraz zgodnego z wynikami fazy określenia wymagań projektu systemudo implementacji przez programistów – współpraca z analitykiem

Struktura organizacji zespołu projektowego cd.

Tester - Odpowiedzialność za testowanie funkcjonalności systemu oraz zgodności jego działania z założeniami. Wykrywanie błędów i ich raportowanie.

Programista – Odpowiedzialni za implementację systemu zgodnie z przedstawionym projektem

# Standardy komunikacyjne

## Plan komunikacji

    - Przedmiot komunikacji
Oddanie kolejnych modułów projektu

    - Struktura informacji
Opis produktu, zespołu odbierającego, daty dostarczenia, decyzji komisji odbierającej moduł, ewentualne poprawki, podpisy członków komisji i zespołu

    - Zasady komunikacji
Dokument odbioru w formie elektronicznej oraz na piśmie z datą przekazania.

    - Kanał informacyjny
Poczta elektroniczna email.

    - Role i odpowiedzialność
a). Zespół projektowy zgłasza kierownikowi projektu gotowość modułu

b). Kierownik projektu dokonuje analizy modułu.
c). Kierownik projektu akceptuje bądź nie dany moduł

d). W razie akceptacji  tworzy formularz odbioru.

    - Przechowywanie
Kierownik projektu archiwizuje kolejne moduły produktu w formie elektronicznej. Wersja pisemna przechowywana jest w archiwum.

# Plan zapewnienia jakości

## Cel

Celem tego dokumentu jest zapewnienie najwyższej jakości dla powstającego systemu wspomagającego świadczenie usług medycznych. Plan zapewnienia jakości obejmuje wszystkie etapy prac nad projektem. Zapewnienie najwyższej jakości produktu powoduje, iż długofalowe korzyści firmy są osiągane poprzez spełnienie oczekiwań klientów.

## Zarządzanie

### Organizacja

Decyzje operacyjne są podejmowane tylko przez kadrę kierowniczą. Kierownik projektu przydziela osoby do poszczególnych zadań związanych z projektem. Kierownik jest odpowiedzialny za odpowiednie podzielenie projektu na konkretne zadanie, za które odpowiedzialni są poszczgolni pracownicy. Pracownicy są w pełni odpowiedzialni za powierzone im zadanie oraz sami określają, w jaki sposób jest realizowane konkretne zadanie. Zespół zarządzania jakością zgłasza problemy kierownikowi projektu, który jest odpowiedzialny za ich rozwiązanie.

Zadania

W zapewnienie jakości są zaangażowani wszyscy pracownicy na wszystkich szczeblach. Zespół zarządzania jakością ma za zadanie kontrolować na bizaco postęp w prowadzeniu prac nad projektem oraz jego jakość na podstawie przeprowadzanych na bierzaco testów, jak również skuteczność komunikacji miedzy zespołami i zaangażowanie personelu. Dokonuje pomiarów wyników testów, dzięki temu projekt jest przewidywalny pod względem czasu i kosztów. Dodatkowo można znaleźć zarówno członków zespołów, którzy nie trzymają się standardów, jak również tych, których wyniki są lepsze niż założony standard. Celem pomiarów jest przede wszystkim ujednolicenie procesu tworzenia oprogramowania i zachowanie jego powtarzalności

## Dokumentacja

Kierownik oraz personel odpowiedzialny za poszczególne zadania są zobowiązani do tworzenia na bieżąco raportów oraz dokumentacji do prowadzonego projektu. W raportach zapisane będą wnioski, problemy napotkane podczas prowadzonych działań oraz udokumentowane wszelkie ustalenia. Zostały przyjęte szablony dokumentów, według których pisana jest dokumentacja. Szablony określają, co musi się znajdować na odpowiednim dokumencie oraz formatowanie tekstu.

## Metryki

Metryka nr 1

Niezawodność systemu.

Miernikiem będzie czas, jaki będzie się użytkować bezawaryjnie dane oprogramowanie.

Progi akceptacji:

Bardzo wysoka jakość – będzie działał bezawaryjnie przez 200 godzin ciągłej pracy

Wysoka jakość – jedna drobna awaria na 200 godziny ciągłej pracy

Średniej jakości – dwie drobne awarie na 200 godziny ciągłej pracy

System niskiej jakości – 3 drobne awarie na 200 godziny ciągłej pracy – próg akceptacji.

Metryka nr 2

Szybkość działania systemu.

Jak długo będę czekał na wyświetlanie informacji przy wywołaniu poszczególnych opcji?

Progi akceptacji:

Bardzo wysoka jakość <0,5 s

Wysoka jakość >=0,5 s <1 s

Średnia jakość >=1 s <3s

Niska jakość >=3 s – próg akceptacji.

Metryka nr 3.

Skalowalność.

Stopień skalowalności – określa rozmiar bazy danych, która program jest stanie obsłużyć. Miarą stopnia skalowalności systemu jest wielkość zmiennej podawana w MB, wyliczona na podstawie testów po wprowadzeniu pewnych danych do bazy aż do krytycznego spowolnienia pracy systemu.

## Przeglądy i audyty

Przeprowadzane będą zgodnie z zaleceniami kierownika projektu:

Przeglądy – prezentacje produktu (np. przez autora), przegląd w formie dyskusji prowadzonej przez zespól w celu akceptacji danej jego postaci.

Inspekcje – sformalizowane i dokumentowane przeglądy wyników pracy, których celem jest wykrycie wad i problemów oraz podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Zespoły przeprowadzające inspekcje będą miały dostęp do niezależnej grupy ekspertów, którą wyznacza kierownik projektu. Audyty będą odbywały się po zakończeniu każdej fazy projektu.

## Zarządzanie zmianami

Każdy fragment kodu jest przechowywany na serwerze projektowym, który codziennie tworzy kopie zapasowe. Personel ma obowiązek przesyłać na serwer co najmniej raz dziennie aktualny stan swojej pracy. Za kontrolowanie i ocenianie pracy jest odpowiedzialny kierownik projektu.

## Szkolenia

Szkolenia będą prowadzone przez osoby, które brały udział w tworzeniu tego projektu i będą wyznaczane przez kierownika.

## Polityka Jakości

Polityka Jakości odgrywa szczególną rolę w działaniach oraz strategii rozwoju naszej firmy.

Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w strategii firmy i gwarancją jej sukcesu

Ogromną wagę przywiązujemy do zapewnienia Klientom pełnej satysfakcji. Dowodem skuteczności naszych starań w zakresie systemu jakości było przyznanie naszej firmie certyfikatu ISO 9001:1994 w 2002 roku.

Nadrzędnym celem działalności firmy jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów.
Celem firmy jest również osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku producentów wódek oraz uzyskanie wyników ekonomicznych zapewniających 
jej rozwój.

Dbałość o satysfakcję Klientów oraz jakość tworzonego oprogramowania oznacza zwrócenie szczególnej uwagi na:

- Sposób komunikacji z Klientem w procesie określania jego wymagań

- Skuteczną estymację

- Sprawny i optymalny sposób koordynacji posiadanych zasobów i środków

- Prawidłowe zarządzanie projektem podczas wytwarzania oprogramowania (wymagamy tworzenia Planu Projektu, harmonogramów, raportowania stanu projektów i prowadzenia Dziennika projektu w przypadku długich projektów)

- Tworzenie planów jakości

- Dobrą komunikację w zespole projektowym

- Dokonywanie przeglądów przed przystąpieniem do następnej fazy życia projektu

- Wprowadzeniu miar pozwalających ocenić skuteczność i niezawodność testowania.

Bardzo ważnym elementem Polityki Jakości są prowadzone przez naszą firmę badania satysfakcji Klientów.

Polityka Jakości ma również wpływ na wewnętrzną organizację pracy w naszej firmie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w:

- polityce szkoleniowej

- dostępie do najnowszych technologii i konieczności poszerzania wiedzy informatycznej

- utrzymywaniu niezawodnej infrastruktury technicznej, szybkim i skutecznym usuwaniu awarii

- zapewnieniu bezpieczeństwa danych

- prawidłowym procesie rekrutacji i ułatwieniu adaptacji pracownika do codziennego życia w firmie

Zarząd firmy zapewnia, że zobowiązania i cele zawarte w polityce jakości są realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach
organizacyjnych naszej firmy.

# Plan testowania oprogramowania

## Wstęp

## Projekt, który tu podlega testowaniu ma za zadanie odciążyć personel w tworzeniu i aktualizacjach dokumentacji pacjenta.

Główne założenia systemu:

- przechowywanie i wyszukiwanie dokumentacji pacjenta

- ułatwianie pracy w :

a) ewidencji pacjentów,

b) prowadzeniu rejestru wizyt,

c) rejestrowaniu wystawionych zwolnień, skierowań oraz recept,

d) itp.

## Ogólny zarys działań

Razem z kolejnymi krokami realizacji projektu Systemu wspomagającego świadczenie usług medycznych będą realizowane kolejne etapy testowania. Celem tegoż procesu jest zbudowanie poziomu zaufania w cyklu wytwarzania.

## Poszczególne elementy Planu Testowania:

-    Wyszczególnione użyte techniki testowania

- Harmonogram prac

- Kryteria zaliczenia

- Sposób przekazania obiektów do testowania

- Klasyfikacja zagadnień

- Zalecane techniki weryfikacji

- Podsumowanie testu

## Użyte techniki testowania

- Inspekcje

- Symulacje

- Testy funkcjonalne

- Testowanie strukturalne

- Testowanie regresywne

- Pomiar osiągów

## Harmonogram testowania:

Testowanie akceptacyjne----Razem z fazą wymagań użytkowych, będzie postępowało testowanie, które ma na celu wyodrębnienie wszystkich możliwych błędów i nieścisłości, które mogą powstać z winy zleceniodawcy bądź osoby przeprowadzającej wywiad środowiskowy.

Termin:__________________		Osoba odpowiedzialna:______________

Testowanie systemowe----Będzie realizowanie w ścisłym związku z faza specyfikacji systemu. Przeprowadzenie ma dać odpowiedź na pytanie: Czy wszystkie składniki systemu odpowiadają podanej specyfikacji.

Termin:__________________	Osoba odpowiedzialna:_________________

Testowanie integracyjne---przeprowadzone w celu wykrycia błędów w konstrukcji architektonicznej naszego projektu

Termin:_________________		Osoba odpowiedzialna:_________________

Testowanie jednostkowe---przeprowadzone w celu zweryfikowania konstrukcji naszego projektu, ale bardziej szczegółowo

Termin:__________________	Osoba odpowiedzialna:_________________

## Kryteria zaliczenia

Każdy etap, przez jaki przejdzie testowany projekt ma na cel wykrycie ewentualnych błędów i wad. Zaliczeniem danego etapu jest wygenerowanie raportu, obejmującego wyszczególnione błędy. Za zaliczony etap uważa się taki wygląd projektu, który będzie dopuszczony przez Kierownika Projektu.

4.1 Elementy testowane, na które będzie kładziony szczególny nacisk

| Wydajność systemu i poszczególnych jego funkcji (czy jest satysfakcjonująca). |  |
| --- | --- |
| Interfejsy systemu na zgodność z wymaganiami określonymi przez użytkowników |  |
| Własności operacyjne systemu, np. wymagania logistyczne, organizacyjne, użyteczność/ stopień skomplikowania instrukcji kierowanych do systemu, czytelność ekranów, operacje wymagające zbyt wielu kroków, jakość komunikatów systemu, jakość informacji o błędach, jakość pomocy. |  |
| Zużycie zasobów: zużycie czasu jednostki centralnej, zużycie pamięci operacyjnej, przestrzeni dyskowej, itd. |  |
| Zabezpieczenie systemu: odporność systemu na naruszenia prywatności, tajności, integralności, spójności i dostępności. Testy powinny np. obejmować: - zabezpieczenie haseł użytkowników - testy zamykania zasobów przed niepowołanym dostępem - testy dostępu do plików przez niepowołanych użytkowników - testy na możliwość zablokowania systemu przez niepowołane osoby |  |
| Przenaszalność oprogramowania: czy oprogramowanie będzie działać w zróżnicowanym środowisku (np. różnych wersjach Windows 95, NT, Unix), przy różnych wersjach instalacyjnych, rozmiarach zasobów, kartach graficznych, rozdzielczości ekranów, oprogramowaniu wspomagającym (bibliotekach), ... |  |
| Niezawodność oprogramowania, zwykle mierzoną średnim czasem pomiędzy błędami. |  |
| Odtwarzalność oprogramowania, mierzoną zwykle średnim czasem reperowania oprogramowania po jego awarii. Pomiar powinien uwzględniać średni czas od zgłoszenia awarii do ponownego sprawnego działania. |  |
| Bezpieczeństwo oprogramowania: stopień minimalizacji katastrofalnych skutków wynikających z niesprawnego działania. (Przykładem jest wyłączenie prądu podczas odczytu danych z karty pacjenta i obserwacja, co się w takim przypadku stanie.) |  |
| Kompletność i jakość założonych funkcji systemu. |  |

## Sposób przekazania elementów do testowania

W każdej fazie wytworzenia projektu będzie potrzeba przekazania danego wytworu do wstępnego przetestowania. Będzie wydzielona odpowiednia osoba, odpowiedzialna za komunikacje pomiędzy zespołem testującym a zespołami na odpowiednich etapach wytwarzania oprogramowania.

Elementy muszą przejść wstępną Inspekcje.

5.1 Zgłoszenie potrzeby inspekcji

### Zgłoszenie potrzeby inspekcji dokumentu

Instytucja:					data   _______________________

Zgłaszający:		Imię i Nazwisko	______________________________________

Jednostka		______________________________________

Do:			Imię i Nazwisko	______________________________________

Dział:

### Wymagana jest inspekcja dokumentu

Tytuł	_____________________________________________________________

Identyfikator    ______________________

Wersja		_______________________

Objętość	___________________stronA4

Projekt		_______________________

Sugerowany termin odbycia inspekcji	________________________________

Wymagany ostateczny termin odbycia inspekcji	__________________________

Podpis	__________________

### Decyzja działu jakości:

Wyrażam zgodę (TAK/NIE)		  ______________________________________

ID inspekcji				  ______________________________________

Lider Inspekcji			  ______________________________________

Data dostarczenia materiałów liderowi______________________________________

Spotkanie Inicjujące odbędzie się dnia______________________________________

Inspekcja odbędzie się dnia		  ______________________________________

Podpis ___________________

### Plan Inspekcji

ZGŁOSZONEJ DNIA:__/__/____PRZEZ:________________-

ID Inspekcji_____________    Lider inspekcji:________________________  Tel:_________

### Produkt(y) zgłoszony(e)do inspekcji

Kryteria wejściowe___________________________________________________________

Stan spełnienia kryteriów______________________________________________________

Kryteria wyjściowe, które będą zastosowane_______________________________________

Spotkania (I- Inicjujące   K- Kontrolne  B- Burza mózgów  ..._ inne)

| Rodzaj | Nr | Data | Miejsce | Początek | Koniec | Czas | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumenty

Źródłowe – strony____________________________________________________________

Produkt – fragmenty__________________________________________________________

Reguły_____________________________________________________________________

Listy kontrolne___________________________ Dla innych dok.____  _________________

### Uczestnicy

| lp. | Imię, Nazwisko | Rola | Id. dokumentu | Id. List kontrolnych | Procedura Inspekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Role: A- Autor L- Lider K- Moderator S- Sekretarz

### Oczekiwane parametry inspekcji

Kontrola indywidualna:_____ stron na godzinę   szacunkowy czas/osobę(hh:mm):__:__

Spotkanie kontrolne:________ stron na godzinę,______ problemów na minutę___________

### Inspekcja – Zapis Zagadnień

### Id. Dokumentu:__________________

ID Inspekcji 				Strona

| Lp. | Id. Miejsca | Linia | Typ | Kryterium oceny | Opis | Liczba wystąpień | Kontroler | Redaktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Sumy początkowe

Nowe zagadnienia znalezione podczas tego testowania ______________________________

### Udokumentowane zagadnienia na tej stronie

Główne________  Podrzędne__________  Sugestie poprawy_________ Pytania__________

### Inspekcja: Podsumowanie

Data__/__/____ ID inspekcji_________ Lider inspekcji______________________________

### Produkt(y) zgłoszony(e) do inspekcji

| Id. | Autorzy | Tytuł | Liczba porcji | Liczba stron | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data zgłoszenia potrzeby inspekcji:__/__/____

Data spełnienia kryteriów wejściowych:__/__/____

Pracochłonność(godz:min):     Planowanie(1)__:__ Kontr. Kryter. Wejść(2)__:__

Spotk. Inicj.(3): lider__:__+ pozost.__:__=__:__

Indywidualne parametry kontroli (zebrane w ramach procesu wejścia do spotkania kontr.)

| Uczestnik | Czas recenzji | L. Stron | Problemy główne | Problemy podrzędne | Sugestie poprawy | Pytania | Tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spotkanie kontrolne (liczba spotkań____________________)

Liczba osób__________ Czas (godz:min) ___:___  Pracochłonność(5) (godz:min) ____:____

### ZNALEZIONE PROBLEMY

| Główne | Podrzędne | Sugestie poprawy | Pytania | Nowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tempo kontroli (probl/min)______  (str/min)________

Całkowita pracochłonność wykrywania (11)=(1+2+3+4+5)(godz:min)_____:_____

### Redakcja, kontynuacja i wyjście

Liczba defektów głównych___ Liczba defektów podrzędnych___ Liczba zgłoszeń zmian ___

Pracochłonność: edycji(6)__:__ kontyn. (7)__:__ wyjścia(8)__:__ korekcji(6+7)__:__

Data wyjścia: __/__/____

Pracochłonność kontroli i organizacji(9)=(1+2+3+7+8):___:___

Pracochłonność usuwania defektów(10)=(11+6+7+8): ___:___

Szacunkowa liczba nie wykrytych defektów/stronę________

Skuteczność(główne defekty znalezione/wszystkie): ______%

Efektywność(główne defekty znalezione/10)________

Szacunkowa pracochłonność procesu wytwarzania zaoszczędzona przez tą inspekcję:

____:_____ godz:min (przy założeniu straty ___:___ godz:min/ defekt)

### Role uczestników w procesie inspekcji

| FAZA/AKTYWNOŚĆ | LIDER | AUTOR | SEKRETARZ | KONTROLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzenie produktu |  | ! |  |  |
| Instalacja i planowanie | ! | ! |  |  |
| Wejście | ! |  |  |  |
| Spotkanie inicjujące | ! | * | * | & |
| Kontrola indywidualna | ! | * |  | ! |
| Spotkanie kontrolne | ! | & | & | & |
| Burza mózgów | ! | & | & | & |
| Redakcja |  | ! |  |  |
| Kontynuacja | ! |  |  |  |
| Wyjście | ! | & |  | * |
| Metryki i statystyka | ! |  |  | & |

! --- odpowiedzialność za fazę

& -- udział

* --- możliwość uczestniczenia w fazie

## Tabela zagadnień

| KATEGORIA | SYMBOL | OBJASNIENIE |
| --- | --- | --- |
| WAGA | G | zagadnienie główne, o zasadniczym znaczeniu dla tworzenia produktu |
|  | P | zagadnienie podrzędne, o niewielkim wpływie na jakość |
|  | D | zagadnienie drobne, o pomijalnym znaczeniu |
| TYP | R | brak jakiegoś elementu, fragmentu definicji |
|  | B | błędny element, fragment, rozdział |
|  | N | element nadmiarowy |
|  | Z | niejednoznaczność, sformułowanie posiadające wiele interpretacji |
| ZNACZENIE | ! | Defekt |
|  | ? | pytanie do autora, dotyczące najczęściej interakcji projektowej |
|  | + | sugestia poprawy produktu lub procesu |
| ZAKRES | Ort | błąd ortograficzny |
|  | Log | błąd logiczny |
|  | Int | Interfejs |
|  | Wyd | Wydajność |
|  | Fun | Funkcjonalność |
|  | Std | Standard |

## Zalecane techniki weryfikacji

| Faza Cyklu | Cel Weryfikacji | Zalecane techniki |
| --- | --- | --- |
| Wymagania użytkowe (WU) | WU sensowne i realizowane | Inspekcje |
| Specyfikacja wymagań względem systemu(SWS) | SWS poprawna, kompletna, spójna | Inspekcje |
| Projekt architektury(PA) | PA poprawny, kompletny, spójny i zgodny z SWS | Programowanie eksperymentalne |
| Projekt szczegółowy(PS) | PS poprawny i zgodny z PA | Formalny dowód poprawności |
| Kodowanie(KD) | Kod czytelny, skomentowany, udokumentowany, spójny z przyjętymi standardami | Symboliczna interpretacja kodu |
| Testowanie jednostkowe(TJ) | Jednostka robi to co ma robić zgodnie z PS i KD | Testowanie funkcjonalne i strukturalne |
| Testowanie integracyjne(TI) | Metody połączone prawidłowo, przepływ danych zgodny z PA | Testowanie strukturalne, analiza regresywna |
| Testowanie systemowe(TS) | Wszystkie operacje użytkowe systemu opisane w instrukcji obsługi | Pomiar osiągów |
| Testowanie akceptacyjne(TA) | Wszystkie cechy systemu dają się zademonstrować w konkretnym działaniu | Pomiar osiągów |
| Eksploatacja zachowawcza(EZ) | Nadzór nad wprowadzaniem poprawek, ulepszeń i modyfikacji | Testowanie funkcjonalne |

## Podsumowanie Planu Testowania

Ponieważ na każdym etapie badanego produktu mogą wystąpić możliwe błędy, zaleca się łączenie wszystkich wymienionych technik w grupy testowania. Ma to na celu jeszcze większe zwrócenie uwagi na możliwe występowanie błędów, a co za tym idzie na ich jak najszybszym wyeliminowaniu.

Za produkt zaaprobowany jako bezbłędny uważa się produkt zaaprobowany przez Kierownika Projektu

7. Testowanie złożoności projektu metodą FPA.

Internal Logical Files:

- Pracownicy przychodni – 2 ret, 9 det. - niski

- Pacjenci – 1 ret, 18 det - niski

- Terminarz wizyt – 1 ret, 4 det. - niski

- Wyniki badań – 1 ret, 3 det - niski

External Logical Files:

Wszystkie dane potrzebne do działania systemu zawarte są w nim samym. System nie korzysta z zewnętrznych informacji.

Liczba punktów funkcyjnych:

External Inputs

złożoność niska – 15

External Outputs

złożoność niska – 7

External Inquiries

złożoność niska – 1

| # Typ | # Złożoność |  |  | # Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Niska | ## Średnia | ## Wysoka |  |
| Zbiory danych wewnętrzne ILF | 3x7 | 0 | 0 | 21 |
| Zbiory danych zewnętrzne EIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wejścia użytkownika EI | 4x3 | 0 | 0 | 12 |
| Wyjścia użytkownika EO | 3x4 | 0 | 0 | 12 |
| Zapytania zewnętrzne EQ | 2x3 | 0 | 0 | 6 |
| Suma |  |  |  | 51 |

Obliczenie współczynnika dopasowania wartości (korekcji):

Szacujemy, że utrudnieniami będzie:

prostota obsługi 			   (3)

wprowadzanie zmian w trakcie eksploatacji  (5)

prostota instalacji (3)

VAF = 11 * 0,01 + 0,65 = 0,76

Wyliczenie końcowej wartości punktów funkcyjnych:

AFP=UFP*VAF=51*0,76=38,76

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, złożoność czasową projektu można ocenić na ok. 1,7 osobomiesiąca.