Airport Management System (AMS)

System zarządzania lotniskiem.

(Developement version)

# 1. Wymagania

  - Cel i zakres

Celem systemu jest zarządzanie portem lotniczym. 
Zadania Systemu:

- kontrola przylotów i odlotów samolotów z lotniska,

- zarządzanie samolotami krążącymi nad lotniskiem w oczekiwaniu na lądowanie.

- zarządzanie rezerwacjami i sprzedażą biletów.

- zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku (ppoż.)

- zarządzanie posiadanymi samolotami,

- przydzielanie załóg do maszyn oraz tras jakie będą wykonywać (informacje dla klientów o przylotach i odlotach w kilku językach).

- Zarządzanie przeglądami I konserwacją maszyn

  - Kontekst

Na przestrzeni ostatnich 20 lat miasto G662 rozrosło się ponad dwukrotnie. Inwestycje grupy kapitałowej RH w przeciągu ostatnich 10 lat spowodowały jeszcze większy rozwój ekonomiczny i demograficzny regionu. W skład inwestycji wchodziła także budowa portu lotniczego na przedmieściach G662. Port ten wraz ze zmianami w mieście rozrósł się do poziomu średniego terminalu lotniczego. Zaszła więc potrzeba przygotowania i wdrożenia odpowiedniego systemu informatyczno/przemysłowego mającego na celu zautomatyzowanie i przyspieszenie pracy na lotnisku, a także zmniejszenie ryzyka ze strony pożarów, awarii oraz innych przypadków losowych. Przyspieszenie i automatyzacja pracy zaowocuje zmniejszeniem kosztów pośrednich oraz minimalizacją wydatków na obsługę pasażerów i maszyn.

  - Wymagania Funkcjonalne

1.3.1 Wymagania dotyczące obsługi klientów

- ewidencja tras jakie obsługuje lotnisko ( z wyróżnieniem tras stałych i sezonowych)

- ewidencja rejsów (nr rejsu,  przewoźnik, port startowy, port docelowy, godzina odlotu, godzina przylotu, czas trwania lotu,  klasy miejsc w samolocie, typ samolotu, właściciel samolotu (linia do których należy samolot), lista pasażerów )

- przeliczanie czasu lokalnego na inne strefy czasowe

- przechowywanie danych osobowych pasażerów (imię, nazwisko, adres, narodowość, nr dowodu lub paszportu, telefon kontaktowy)

- sprzedaż biletów, rezerwacja biletów, przekładanie rezerwacji, anulowanie rezerwacji

- dodawanie klientów do bazy

- wyszukiwanie wolnych miejsc na podanych trasach

- udzielanie rabatów na bilety na podstawie ilości odbytych lotów

- udzielanie rabatów na bilety na podstawie innych promocji

- wyszukiwanie rejsu w którym będzie leciał pasażer

- przetrzymywanie informacji o wszystkich lotach jakie odbył klient

1.3.2 Wymagania dotyczące obsługi lotniska i maszyn

- ewidencja linii lotniczych z którymi współpracuje lotnisko

- ewidencja typów maszyn jakie mogą być obsłużone przez lotnisko

- ewidencja samolotów obsługujących lotnisko (typ, liczba miejsc na pokładzie, lasy, ilość osób potrzebna do obsługi naziemnej, ilość osób załogi)

- ewidencja hangarów

- ewidencja wyposażenia hangarów (przeznaczenie hangarów np. zwykły, do napraw itp.)

- raportowanie (które linie najczęściej korzystają z lotniska, w jakim stopniu lotnisko jest wykorzystane w zadanym czasie)

- zarządzanie systemem przeciwpożarowym

- stała kontrola czujników ogniowych i zadymienia

- zawiadamianie odpowiednich służb w razie pożaru

- zarządzanie pasami startowymi

- zarządzanie rękawami

1.3.3 Wymagania dotyczące obsługi personelu

- przechowywanie informacji o pracownikach lotniska (obsługa naziemna, kontrolerzy ruchu, strażnicy, pracownicy służb celnych)

- przechowywanie informacji o pracownikach linii lotniczych (piloci, stewardessy)

- dodawanie pracowników

- dodawanie pracowników linii lotniczych

1.3.4 Wymagania dotyczące zarządzania lotami i lotniskiem

- ewidencja samolotów oczekujących na lądowanie

- stała kontrola danych oczekujących samolotów (ilość paliwa, czas jaki znajduje się nad lotniskiem, wysokość,  prędkość, kurs)

- wczesne ostrzeganie o sytuacjach niebezpiecznych dla samolotów krążących nad lotniskiem (kolizje, mała ilość paliwa)

- pobieranie danych o pogodzie z lokalnej stacji meteorologicznej

## Ad. 1.3.1

System musi zapewnić lotnisku pełny pakiet do obsługi klienta. W skład pakietu wchodzą moduły obsługujące standartowe przypadki (zarezerwowanie lotu, wycofanie rezerwacji, zakup biletu, zwrot biletu, zmiana trasy/daty lotu) oraz moduły nietypowe (loty last-minute, promocje, zniżki, bilety grupowe, czartery). Jako iż lotnisko jest zobowiązane do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych system musi mieć możliwość usunięcia wszelkich danych klienta na jego wyraźne życzenie. 
Ponadto system ma dostarczyć pakiet modułów dodatkowych zapewniających usprawnienie pomocniczych procedur takich jak : automatyczne wyszukiwanie wolnych miejsc, tras zastępczych, natychmiastowe raportowanie o przysługujących zniżkach i promocjach.

Ad 1.3.2

AMS ma także za zadanie dostarczyć pakietów do obsługi wewnętrznej przedsiębiorstwa. Z lotniska G662 korzysta kilkanaście linii lotniczych z różnych państw. Niezbędne jest przechowywanie statystyk ilościowych dotyczących  obsłużonych lotów i wykonanych usług wobec przewoźników w celu regulowania bieżących zobowiązań linii wobec lotniska.

Każdy element funkcjonalny (hangar, rękaw, maszyny remontowe) oraz ruchomy (samoloty, pojazdy) lotniska  musi być odzwierciedlony w systemie, wraz z informacjami technicznymi oraz jakościowymi.

Lotnisko zostało wyposażone przez zewnętrzną firmę w czujniki pożarowe i dymne. Zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą lotnisk i punktów obsługi naziemnej wszystkie czujniki podłączone zostaną do centralnego systemu zarządzania i raportowania zdarzeń losowych (pożary, wyziewy spalinowe itp.). System ma za zadanie monitorowanie wszelkich takich zdarzeń i zawiadomienie odpowiednich służb w sytuacjach alarmowych. Za odpowiednie służby (po ustaleniach z klientem) rozumiemy osoby zatrudnione przez lotnisko na stanowisku kontrolera lotniska. Kontroler w zależności od typu alarmu i zagrożenia sam podejmuje decyzję co do zawiadomienia odpowiednich służb interwencyjnych.

Ad 1.3.3

W części dotyczącej obsługi personelu system ma przechowywać dane na temat personelu naziemnego i powietrznego.

Ad 1.3.4

Jako najbardziej krytyczną i wymagającą część systemu uznajemy moduły obsługujące zarządzające lotami. AMS komunikuje się z wszystkimi samolotami w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 km od lotniska, pobiera wszelkie istotne dane (kierunek, pułap, prędkość, ilość paliwa, punkty docelowe, nr transpondera, model samolotu, trasa lotu). Na podstawie danych tworzone są na bieżąco raporty dotyczące prawdopodobnych kolizji, ilości paliwa w samolotach, kolejce samolotów oczekujących na lądowanie przy zewnętrznym markerze. Dane są przesyłane do kontrolera lotniska oraz wieży kontrolnej.

  - Wymagania Niefunkcjonalne

## Wymagania sprzętowo programowe

## System ma pracować na platformie sprzętowej zgodnej z dokumentem PS_01/2003

## System ma pracować na platformie programowej zgodnej z dokumentem PP_01/2003

- System może współpracować z systemami przeciwpożarowymi wymienionymi w dokumencie SP_01/2003

    - Wymagania czasowo/wydajnościowe

## System w ciągu roku kalendarzowego potrzebuje 2 dni na konserwację

## Opóźnienia w wyszukiwaniu klientów w bazie zgodne z metryką

| 1 | 0,7 | 0,5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 sek | 10 sek | 15 sek | Powyżej 15 sek |

1 system pracuje bardzo wydajnie

0,7  system pracuje wydajnie

0,5  system pracuje poprawnie

0  sytuacja niedopuszczalna

- Opóźnienie pracy systemu może nastąpić po przekroczeniu 1000000 rekordów w bazie klientów

| 1 | 0,7 | 0,5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 sek | 5 sek | 10 sek | Powyżej 10 sek |

- Agencje sprzedające bilety muszą być połączone z systemem porzez internet, łączem o przepustowości 128 kbps

- Zawiadomienie kontrolera nastąpi najpóźniej w ciągu 10 sekund od wykrycia nieprawidłowości przez system przeciwpożarowy

- Wymiana danych z samolotami odbywa się za pomocą urządzeń wyspecyfikowanych w dokumencie WD_01/2003

- Zawiadomienie o niskiej ilości paliwa w samolocie nastąpi najpóźniej na 10 min przed przewidywanym końcem paliwa

| 1 | 0,5 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 15 min | 10 min | Poniżej 10 min |

- Zawiadomienie o prawdopodobnej kolizji samolotów nastąpi najpóźniej na 2 kilometry przed przewidywanym miejscem kolizji

| 1 | 0,5 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3 km | 2 km | Poniżej 2km |

- Pobieranie danych o pogodzie odbywa się  co 5 minut

| 1 | 0,7 | 0,5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 min | 7 min | 12 min | Powyżej 12 min |

2. Struktura organizacji zespołu projektowego

- Project Manager (1 osoba)

- Analyzis Manager (1 osoba)

- Analyzer / Interviewer (2 osoby)

- Design Manager/Coordinator (1 osoba)

- Developer (4 grupy po 3 osoby = 12 osób)

- Tester (3 osoby)

- User Educator (5 osób)

- Logistic Manager (1 osoba)

- Plan zapewnienia jakości

# 6.1. Cel

Celem tego dokumentu jest zapewnienie dobrej jakości dla  powstającego systemu zarządzania lotniskiem (ASM). Plan zapewnienia jakości obejmuje wszystkie etapy prac nad projektem zaczynając od fazy analizy aż do fazy wdrożenia, a także wszystkie produkty wytworzone podczas pracy nad tym systemem.

# 6.2. Zarządzanie

- Organizacja

Menadżer projektu wyznacza kierowników i przydziela im poszczególne zadania z których składa się cały projekt. Kierownicy są w pełni odpowiedzialni za powierzone im zadanie oraz sami określają ile osób jest im potrzebnych do realizacji konkretnego zadania. Osoby które są odpowiedzialne za testy zgłaszają problemy  menadżerowi który przekazuje je do odpowiednich kierowników.

- Zadania

Zespół zarządzania jakością ma za zadanie kontrolować zgodność wykonanej pracy z przyjętymi standardami, jak wypadają testy wykonywane przez odpowiednie grupy osób, jak odbywa się komunikacja między zespołami oraz zaangażowanie personelu.

- Odpowiedzialności

Menadżer projektu jest odpowiedzialny za  odpowiednie podzielenie projektu na konkretne zadanie, za które kierownicy są odpowiedzialni.

# 6.3. Dokumentacja

Każdy kierownik, gdy jego personel skończy prace nad zadaniem, musi stworzyć raport w którym zapisane będą wnioski, problemy napotkane podczas prowadzonych działań oraz udokumentowane wszelkie ustalenia. Następnie taki raport kierownik bezpośrednio przekazuje do menadżera. Menadżer grupuje raporty według zadań projektowych i nadaje im unikalne identyfikatory.

# 6.4. Standardy, praktyki konwencje i metryki

4.1. Standardy dokumentacyjne

Zostały przyjęte szablony dokumentów, według których pisana jest dokumentacja. Szablony określają co musi się znajdować na odpowiednim dokumencie oraz formatowanie tekstu (Rozdziały, numeracje, rozmiary czcionek).

4.2. Standardy kodowania

Określenie języków programowania, styl kodowania i nazewnictwo plików z kodem.

4.3. Standardy komentowania

Określenie odpowiednich komentarzy dla poszczególnych elementów. Każdy element musi mieć informacje w postaci komentarzy na temat jakiego rodzaju dane wejściowe przyjmuje, z jakich plików źródłowych korzysta oraz jakiego typu dane zwraca.

4.4. Wybrane metryki ZJO

Przenaszalność:

- stopień przenaszalności – określa jaki odsetek kodu jest napisany w językach działających na wielu platformach (np. JAVA, C++). Miarą stopnia przenaszalności jest „p” podawane w [%] i wyliczany jest jako stosunek ilości linii kodu użytecznego dla wielu platform do ilości linii kodu całego programu.

Skalowalność:

- stopień skalowalności – określa rozmiar bazy danych, który program jest stanie obsłużyć. Miarą stopnia skalowalności jest „s” podawane w [MB], wyliczone na podstawie testów po wprowadzeniu pewnych danych do bazy aż do krytycznego spowolnienia pracy systemu.

4.5. Ustalenia dotyczące sposobu monitorowania

zgodności z planem

Monitorowanie zgodności z planem jest przeprowadzane przez zespół zapewnienia jakości podczas kontroli wykonanych prac, planu przydziału zadań stworzonego przez menadżera projektu oraz kontroli grup projektowych.

# 6.5. Przeglądy i audyty

Będą przeprowadzane inspekcje wewnętrzne przeprowadzane przez grupę zapewnienia jakości oprogramowania. Zespoły projektowe będą miały dostęp do niezależnej grupy ekspertów, którą wyznacza menadżer projektu . Audyty będą odbywały się po zakończeniu każdej fazy projektu.

# 6.6. Testowanie

Testy będą przeprowadzane przez trzy niezależne grupy testujące aby zapewnić większy obiektywizm przeprowadzanych testów a ich wyniki będą weryfikowane do czasu uzyskania zbliżonych wartości.

# 6.7. Raportowanie problemów i akcje korygujące

Wszystkie problemy zgłaszane są menadżerowi, który zleca poprawienie błędu kierownikowi odpowiedzialnemu za daną część projektu, w której problem wynikł. Akcja jest powtarzana do całkowitego wyeliminowania problemu.

# 6.8. Kontrola kodu

Każdy fragment oprogramowania jest przechowywany na serwerze projektowym który codziennie tworzy kopie zapasowe. Personel ma obowiązek przesyłać co najemnej raz dziennie, na ten serwer, aktualny stan swojej pracy.

# 6.9. Kontrola mediów

Kopie zapasowe serwera które są wykonywane codziennie tworzone są na 7 kasetach DAT oznaczonych każdym dniem tygodnia, a kopie wykonywane co tydzień na płytach CDR.

# 6.10. Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów

Sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie kronik spotkań oraz wprowadzaniem ich do bazy danych na serwerze projektowym. Kroniki zawierają raporty ze wszystkich spotkań zespołu projektowego, notatki, korespondencje z grupą zamawiającą projekt.

# 6.11. Szkolenie

Szkolenia będą prowadzone przez osoby które brały udział w tworzeniu tego projektu i będą wyznaczane przez kierowników poszczególnych grup a o ich ostatecznym przydzieleniu do grupy szkoleniowej będzie decydował menadżer.

# 6.12. Zarządzanie ryzykiem

Na początku każdej fazy przeprowadzana jest ogólna analiza ryzyka. Polega ona na wyszczególnieniu najbardziej ryzykownych elementów projektu. Menadżer projektu

ma za zadanie sprawdzać wymagania użytkownika, plany, procedury i dokumenty na zgodność ze standardami i przyjętymi procedurami postępowania.

6.

# 13. Przegląd pozostałej części projektu

Po każdej inspekcji przeprowadzana jest analiza projektu pod kątem kosztów, zużytego czasu realizacji, prognozy co do terminu zakończenia projektu oraz sensowności dalszego prowadzenia projektu.