Airport Management System (AMS)

System zarządzania lotniskiem.

(Plan testowania oprogramowania)

# 1. Wstęp

## Faza testowania ma na celu wykrycie i usunięcie błędów w systemie, oraz ocenić niezawodność oprogramowania

1.1 Ogólny zarys działań

Razem z kolejnymi krokami realizacji projektu „ASM” będą realizowane kolejne etapy testowania. Celem tegoż procesu jest zbudowanie poziomu zaufania w cyklu wytwarzania.

1.2 Poszczególne elementy Planu Testowania:

-    Wyszczególnione użyte techniki testowania

- Harmonogram prac

- Kryteria zaliczenia

- Sposób przekazania obiektów do testowania

- Klasyfikacja zagadnień

- Zalecane techniki weryfikacji

- Podsumowanie testu

# 1.2. Użyte techniki testowania

- Inspekcje

- Symulacje

- Testy funkcjonalne

- Testowanie strukturalne

- Testowanie regresywne

- Pomiar osiągów

# 1.3 Harmonogram testowania:

- Testowanie akceptacyjne - Razem z fazą wymagań użytkowych, będzie postępowało testowanie, które ma na celu wyodrębnienie wszystkich możliwych błędów i nieścisłości, które mogą powstać z winy zleceniodawcy bądź osoby przeprowadzającej wywiad środowiskowy.

- Testowanie systemowe - Będzie realizowanie w ścisłym związku z faza specyfikacji systemu. Przeprowadzenie ma dać odpowiedź na pytanie: Czy wszystkie składniki systemu odpowiadają podanej specyfikacji.

- Testowanie integracyjne- Przeprowadzone w celu wykrycia błędów w konstrukcji architektonicznej naszego projektu.

- Testowanie jednostkowe - przeprowadzone w celu zweryfikowania konstrukcji naszego projektu, ale bardziej szczegółowo

# 1.4 Kryteria zaliczenia

Każdy etap, przez jaki przejdzie testowany projekt ma na cel wykrycie ewentualnych błędów i wad. Zaliczeniem danego etapu jest wygenerowanie raportu, obejmującego wyszczególnione błędy. Za zaliczony etap uważa się taki wygląd projektu, który będzie dopuszczony przez Kierownika Projektu.

# 1.5 Sposób przekazania elementów do testowania:

W każdej fazie wytworzenia projektu będzie potrzeba przekazania danego wytworu do wstępnego przetestowania. Będzie wydzielona odpowiednia osoba, odpowiedzialna za komunikacje pomiędzy zespołem testującym a zespołami na odpowiednich etapach wytwarzania oprogramowania. Elementy muszą przejść wstępną Inspekcje.

# 1.6 Zalecane techniki weryfikacji

| Faza Cyklu | Cel Weryfikacji | Zalecane techniki |
| --- | --- | --- |
| Wymagania użytkowe (WU) | WU sensowne i realizowane | Inspekcje |
| Specyfikacja wymagań względem systemu(SWS) | SWS poprawna, kompletna, spójna | Inspekcje |
| Projekt architektury(PA) | PA poprawny, kompletny, spójny i zgodny z SWS | Programowanie eksperymentalne |
| Projekt szczegółowy(PS) | PS poprawny i zgodny z PA | Formalny dowód poprawności |
| Kodowanie(KD) | Kod czytelny, skomentowany, udokumentowany, spójny z przyjętymi standardami | Symboliczna interpretacja kodu |
| Testowanie jednostkowe(TJ) | Jednostka robi to co ma robić zgodnie z PS i KD | Testowanie funkcjonalne i strukturalne |
| Testowanie integracyjne(TI) | Metody połączone prawidłowo, przepływ danych zgodny z PA | Testowanie strukturalne, analiza regresywna |
| Testowanie systemowe(TS) | Wszystkie operacje użytkowe systemu opisane w instrukcji obsługi | Pomiar osiągów |
| Testowanie akceptacyjne(TA) | Wszystkie cechy systemu dają się zademonstrować w konkretnym działaniu | Pomiar osiągów |
| Eksploatacja zachowawcza(EZ) | Nadzór nad wprowadzaniem poprawek, ulepszeń i modyfikacji | Testowanie funkcjonalne |

# 1.7 Podsumowanie Planu Testowania

Ponieważ na każdym etapie badanego produktu mogą wystąpić możliwe błędy, zaleca się łączenie wszystkich wymienionych technik w grupy testowania. Ma to na celu jeszcze większe zwrócenie uwagi na możliwe występowanie błędów, a co za tym idzie na ich jak najszybszym wyeliminowaniu.

Za produkt zaaprobowany jako bezbłędny uważa się produkt zaaprobowany przez Kierownika Projektu