Airport Management System (AMS)

System zarządzania lotniskiem.

(Plan zapewnienia jakości)

# 1.1. Cel

Celem tego dokumentu jest zapewnienie dobrej jakości dla  powstającego systemu zarządzania lotniskiem (ASM). Plan zapewnienia jakości obejmuje wszystkie etapy prac nad projektem zaczynając od fazy analizy aż do fazy wdrożenia, a także wszystkie produkty wytworzone podczas pracy nad tym systemem.

# 1.2. Zarządzanie

- Organizacja

Menadżer projektu wyznacza kierowników i przydziela im poszczególne zadania z których składa się cały projekt. Kierownicy są w pełni odpowiedzialni za powierzone im zadanie oraz sami określają ile osób jest im potrzebnych do realizacji konkretnego zadania. Osoby które są odpowiedzialne za testy zgłaszają problemy  menadżerowi który przekazuje je do odpowiednich kierowników.

- Zadania

Zespół zarządzania jakością ma za zadanie kontrolować zgodność wykonanej pracy z przyjętymi standardami, jak wypadają testy wykonywane przez odpowiednie grupy osób, jak odbywa się komunikacja między zespołami oraz zaangażowanie personelu.

- Odpowiedzialności

Menadżer projektu jest odpowiedzialny za  odpowiednie podzielenie projektu na konkretne zadanie, za które kierownicy są odpowiedzialni.

# 1.3. Dokumentacja

Każdy kierownik, gdy jego personel skończy prace nad zadaniem, musi stworzyć raport w którym zapisane będą wnioski, problemy napotkane podczas prowadzonych działań oraz udokumentowane wszelkie ustalenia. Następnie taki raport kierownik bezpośrednio przekazuje do menadżera. Menadżer grupuje raporty według zadań projektowych i nadaje im unikalne identyfikatory.

# 1.4. Standardy, praktyki konwencje i metryki

1.4.1. Standardy dokumentacyjne

Zostały przyjęte szablony dokumentów, według których pisana jest dokumentacja. Szablony określają co musi się znajdować na odpowiednim dokumencie oraz formatowanie tekstu (Rozdziały, numeracje, rozmiary czcionek, styl czcionek).

1.4.2. Standardy kodowania

Określenie języków programowania, styl kodowania i nazewnictwo plików z kodem.

1.4.3. Standardy komentowania

Określenie odpowiednich komentarzy dla poszczególnych elementów. Każdy element musi mieć informacje w postaci komentarzy na temat jakiego rodzaju dane wejściowe przyjmuje, z jakich plików źródłowych korzysta oraz jakiego typu dane zwraca.

1.4.4. Wybrane metryki ZJO

Funkcjonalność

- stopień realizacji wymagań funkcjonalnych – określa w jakim stopniu zostały spełnione założone wstępne wymagania funkcjonalne. Tzn. będzie sprawdzana: odpowiedniość, dokładność, współdziałanie, zgodność, bezpieczeństwo. Miarą funkcjonalności jest „s” podawane w procentach i wyliczany stosunek  wykonanych funkcjonalności do tych założonych

Niezawodność

- stopień niezawodności – określa  w jaki sposób produkt spełnia pewne cechy określane poprzez niezawodność. Należą do nich: dojrzałość, tolerancja błędów, odtwarzalność. Miarą funkcjonalności jest wartość ważona obliczana ze wzoru :

MF=Tb+Dm+Op
gdzie: 
Za D (dojrzałość) przyjmujemy wartość z przedziału 0-1, gdzie ocenianymi miarami są : współdziałanie z użytkownikiem - 30% wartości, łatwość wprowadzania zmian (modyfikacji reakcji systemu na błędy i inne przypadki) – 70% wartości.

Za O (odtwarzalność) przyjmujemy wartość od 0-1 w zależności od interwału czasowego po jakim jest naprawiana awaria systemu (odtworzenie danych sprzed awarii) . Wartość większa od 0.5 oznajmia iż interwał jest krótszy od 1 godziny. Prędkość narastania wartości O jest ustalany według potrzeb użytkownika

Za Tb (Tolerancja błędów) przyjmujemy wartość 0-1 w zależności od zachowania się systemu w przypadku pojawienia się błędu.  Jest to krytyczna składowa tej funkcjonalności. Wartość poniżej 0.7 (oznaczająca obsługę błędów nieprzewidzianych i możliwość szybkiej modyfikacji reakcji systemu na nieobsługiwane błędu)praktycznie dyskwalifikuje system jako System bezpieczny. Wartość 1 jest wartością nieosiągalną dla jakiegokolwiek systemu, oznacza ona iż system jest całkowicie odporny na wszelkie błędy.

Wartości m i p są wartościami warzonymi w zależności od potrzeb systemu i klienta, jednak nie mniejszymi od 2.

Aby ustalić końcową miarę funkcjonalności należy obliczyć maksymalną wartość funkcjonalności wynoszącą  MFmax = 1 + 1/m + 1/p, podstawiając odpowiednie wartości pod m i p. Po obliczeniu MFmax, należy obliczyć MF systemu według wzoru MF. Stosunek MF/MFmax określa miarę końcową niezawodności.

Stosunek MF/MFmax  poniżej 0.85 dyskwalifikuje system jako system niezawodny

1.4.5. Ustalenia dotyczące sposobu monitorowania zgodności z planem

Monitorowanie zgodności z planem jest przeprowadzane przez zespół zapewnienia jakości podczas audytów wewnętrznych obejmujących (kontrolę wykonanych prac, kontrolę planu przydziału zadań stworzonego przez menadżera projektu oraz kontroli grup projektowych).

# 1.5. Przeglądy i audyty

Będą przeprowadzane inspekcje wewnętrzne przeprowadzane przez grupę zapewnienia jakości oprogramowania. Zespoły projektowe będą miały dostęp do niezależnej grupy ekspertów, którą wyznacza menadżer projektu. Audyty będą odbywały się po zakończeniu każdej fazy projektu.

# 1.6. Testowanie

Testy będą przeprowadzane przez trzy niezależne jednoosobowe grupy testujące aby zapewnić większy obiektywizm przeprowadzanych testów a ich wyniki będą weryfikowane do czasu uzyskania zbliżonych wartości.

# 1.7. Raportowanie problemów i akcje korygujące

Wszystkie problemy zgłaszane są menadżerowi, który zleca poprawienie błędu kierownikowi odpowiedzialnemu za daną część projektu, w której problem wynikł. Akcja jest powtarzana do całkowitego wyeliminowania problemu.

# 1.8. Kontrola kodu

Każdy fragment oprogramowania jest przechowywany na serwerze projektowym który codziennie tworzy kopie zapasowe. Personel ma obowiązek przesyłać co najemnej raz dziennie, na ten serwer, aktualny stan swojej pracy.

# 1.9. Kontrola mediów

Kopie zapasowe serwera które są wykonywane codziennie tworzone są na 7 kasetach DAT oznaczonych każdym dniem tygodnia, a kopie wykonywane co tydzień na płytach CDR.

# 1.10. Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów

Sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie kronik spotkań oraz wprowadzaniem ich do bazy danych na serwerze projektowym. Kroniki zawierają raporty ze wszystkich spotkań zespołu projektowego, notatki, korespondencje z grupą zamawiającą projekt.

# 1.11. Szkolenie

Szkolenia będą prowadzone przez osoby które brały udział w tworzeniu tego projektu i będą wyznaczane przez kierowników poszczególnych grup a o ich ostatecznym przydzieleniu do grupy szkoleniowej będzie decydował menadżer.

# 1.12. Zarządzanie ryzykiem

Na początku każdej fazy przeprowadzana jest ogólna analiza ryzyka. Polega ona na wyszczególnieniu najbardziej ryzykownych elementów projektu. Menadżer projektu ma za zadanie sprawdzać wymagania użytkownika, plany, procedury i dokumenty na zgodność ze standardami i przyjętymi procedurami postępowania.

1.

# 13. Przegląd pozostałej części projektu

Po każdej inspekcji przeprowadzana jest analiza projektu pod kątem kosztów, zużytego czasu realizacji, prognozy co do terminu zakończenia projektu oraz sensowności dalszego prowadzenia projektu.