## Slide 1: Budowa i integracja systemów informacyjnych
Wykład 15:
Zarządzanie
konfiguracją
i wersjami
oprogramowania
Kazimierz Subieta
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych, Warszawa
Instytut Podstaw Informatyki PAN,
Warszawa

## Slide 2: Zarządzanie konfiguracją oprogramowania, ZKO
software configuration management, SCM
Celem zarządzania konfiguracją oprogramowania jest planowanie, organizowanie, sterowanie i koordynowanie działań mających na celu identyfikację, przechowywanie i zmiany oprogramowania w trakcie jego rozwoju, integracji i przekazania do użycia.
Każdy projekt musi podlegać konfiguracji oprogramowania. Ma ono krytyczny wpływ na jakość końcowego produktu. Jest niezbędne dla efektywnego rozwoju oprogramowania i jego późniejszej pielęgnacyjności.
ZKO jest szczególnie ważne, jeżeli projekt może toczyć się przez wiele lat, jeżeli cel lub wymagania na oprogramowanie są niestabilne, jeżeli oprogramowanie może mieć wielu użytkowników, i/lub jeżeli oprogramowanie jest przewidziane na wiele platform sprzętowo-programowych.
W takich sytuacjach złe zarządzanie konfiguracją oprogramowania może całkowicie sparaliżować projekt.

## Slide 3: ZKO powinno zapewniać, że ...
Każdy komponent oprogramowania będzie jednoznacznie identyfikowany;
Oprogramowanie będzie zbudowane ze spójnego zestawu komponentów;
Zawsze będzie wiadomo, która wersja komponentu oprogramowania jest najnowsza;
Zawsze będzie wiadomo, która wersja dokumentacji pasuje do której wersji komponentu oprogramowania;
Komponenty oprogramowania będą zawsze łatwo dostępne;
Komponenty oprogramowania nigdy nie zostaną stracone (np. wskutek awarii nośnika lub błędu operatora);
Każda zmiana oprogramowania będzie zatwierdzona i udokumentowana;
Zmiany oprogramowania nie zaginą (np. wskutek jednoczesnych aktualizacji);
Zawsze będzie istniała możliwość powrotu do poprzedniej wersji;
Historia zmian będzie przechowywana, co umożliwi odtworzenie kto i kiedy zrobił zmianę, i jaką zmianę.

## Slide 4: Zadania kierownictwa projektu w zakresie ZKO
Kierownictwo projektu jest odpowiedzialne za organizowanie aktywności związanych z ZKO, zdefiniowanie ról personelu (np. bibliotekarza oprogramowania) oraz przypisanie ról do personelu.
Kierownictwo projektu musi wymagać dokładnej identyfikacji wszystkich komponentów składających się na projekt oprogramowania i określania ich statusu (np. wstępny, roboczy, zatwierdzony, końcowy).
Personel rozwijający oprogramowanie powinien dzielić między siebie komponenty w sposób bezpieczny i efektywny.
Personel zapewnienia jakości oprogramowania musi mieć możliwość śledzenia pochodzenia i rozwijania każdego komponentu oraz ustalania kompletności i poprawności każdej konfiguracji.
Wdrożone przez kierownictwo procedury lub system ZKO powinny zapewniać przejrzystość projektu i produktu dla wszystkich zainteresowanych stron.

## Slide 5: Pozycja konfiguracji oprogramowania
Wszystkie elementy projektu i oprogramowania muszą być przedmiotem ZKO, w szczególności:
dokumentacja: wymagań, analityczna, projektowa, testowania, użytkownika, itd.
moduły z kodem źródłowym, kody do konsolidowania, kody binarne,
ekrany interfejsu użytkownika,
pliki z danymi tekstowymi (np. komunikatami systemu), bazy danych, słowniki, itd.
kompilatory, konsolidatory, interpretery, biblioteki, protokoły, narzędzia CASE, konfiguracje sprzętowe, itd.
oprogramowanie testujące, dane testujące,
serwery WWW wraz z odpowiednimi stronami HTML i oprogramowaniem,
...
Wyróżnialny element uczestniczący w projekcie lub produkcie będzie określany jako „pozycja konfiguracji”. Jest ona traktowana jako pojedynczy, możliwy do odseparowania komponent projektu lub produktu programistycznego.
configuration item

## Slide 6: Hierarchia pozycji konfiguracji
A
A
A
A
AA
AA
AA
AC
Wersja 1
Wersja 2
Wersja 3
Wersja 4
AA
AA
AA
AB
AA
AA
AA
AA
Pozycja konfiguracji może istnieć w wielu wersjach oraz może być agregatem złożonym z pozycji konfiguracji. Wszystkie pozycje konfiguracji, od atomowych modułów do całkowitej ukończonej wersji oprogramowania, muszą być zdefiniowane tak wcześnie jak to możliwe i systematycznie oznaczone w momencie utworzenia.
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAB
AAA
AAA
AAA
ACA
AAA
AAA
AAA
ACB

## Slide 7: Aktywności ZKO
Identyfikacja pozycji konfiguracji (PK)
Przechowywanie pozycji konfiguracji (PK)
Kontrola zmian konfiguracji
Określanie statusu konfiguracji
Przekazanie pozycji konfiguracji na zewnątrz (release)
Identyfikacja
PK
Rozwijanie
PK
Zapamiętanie
PK
Integracja
PK
Zmiana
PK
Określenie
statusu PK
Przekazanie
PK
przyjęta konwencja identyfikacji
opis problemu

## Slide 8: Produkt bazowy
baseline
Produktem bazowym jest pozycja konfiguracji oceniona i zaakceptowana formalnie przez odpowiednie ciało weryfikacyjne jako zakończona, stanowiąca podstawę do dalszych faz rozwoju projektu.
W szczególności, zakończony projekt jest produktem bazowym.
Rozwój projektu postępuje od produktów bazowych do kolejnego produktu bazowego. Produkt bazowy jest podstawą formalnego rozliczenia wykonawców.
Wczesne produkty bazowe zawierają dokumenty analityczne i projektowe. Późniejsze produkty bazowe zawierają również kod.
Poszczególne PK w produkcie bazowym muszą być wzajemnie spójne.
Produkty bazowe są niemodyfikowalne. Są one podstawę wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu oraz podstawę testów nowego oprogramowania.
Kluczowe pozycje bazowe są przywiązane do kamieni milowych w planie zarządzania projektem.
Nowe produkty bazowe są określane w miarę integracji nowych komponentów oprogramowania.

## Slide 9: Wersje (warianty)
versions (variants)
Termin wersja (lub wariant) jest używany dla określenia pozycji konfiguracji, która ma prawie identyczną logikę i przeznaczenie, ale różni się w pewnych aspektach, takich jak:
docelowa platforma/konfiguracja sprzętowa lub system operacyjny;
protokół komunikacyjny, współdziałanie z innym (zewnętrznym) oprogramowaniem;
język użytkownika (komend, komunikatów, menu), np. polski, angielski, itd.;
specyficzne wymagania poszczególnych użytkowników;
postępujące w czasie ulepszenia;
realizacja celów diagnostycznych i testowych podczas rozwoju oprogramowania.
Istnienie wielu wersji PK znacznie komplikuje zarządzanie konfiguracjami. Liczba wersji powinna być minimalizowana. Podstawową metodą jest parametryzowanie wytwarzanego kodu celem zwiększenia stopnia jego generyczności. Powoduje ona jednak zwiększenie skomplikowania modułów oprogramowania. Konieczne jest uzyskanie kompromisu pomiędzy złożonością wytwarzanych modułów oprogramowania a złożonością konfiguracji.

## Slide 10: Konwencja identyfikacji konfiguracji
Pierwszym krokiem w stworzeniu systemu zarządzania konfiguracją oprogramowania jest stworzenie konwencji identyfikacji.
Konwencja identyfikacji jest zbiorem stringów, zwykle złożonym z liter, cyfr i znaków kropki, /, -, itd. umożliwiająca jednoznaczne oznaczenie dowolnej pozycji konfiguracji.
Konwencja powinna odzwierciedlać hierarchiczną strukturę pozycji konfiguracji, rodzaj pozycji i/lub przypisanie pozycji do projektu. Konwencja powinna odzwierciedlać przyjęte w danej firmie formularze, dokumenty i kody.
Np. SME/ANA/DW 3.2 oznacza: projekt oznaczony jako SME, pakiet prac (zadanie) oznaczony ANA, DW oznacza dokument wymagań, 3-cia wersja, 2-ga rewizja.
Konwencja identyfikacji powinna:
ustalać jak należy nazywać pozycje konfiguracji;
określać kto jest odpowiedzialny za nazwanie danej pozycji konfiguracji;
odwzorowywać (w miarę możności) historię danej pozycji konfiguracji.
identification convention

## Slide 11: Co należy identyfikować jako PK?
Na górnym poziomie cały system/projekt jest PK; powinien on otrzymać unikalny identyfikator. System/projekt składa się z PK niższego rzędu; zwykle ich identyfikatory są poprzedzone identyfikatorem PK wyższego rzędu.
PK danego projektu może włączać PK innych projektów; w tym przypadku identyfikacja „obcych” PK nie ulega zmianie.
Na dolnym poziomie znajdują się atomowe PK, np.:
poszczególne dokumenty analityczne i projektowe;
jednostki kodu źródłowego i wynikowego (pliki kodu, pliki nagłówkowe, itd.) traktowane jako niepodzielne przez oprogramowanie narzędziowe (np. kompilator)
PK mogą odzwierciedlać podział projektu na zadania.
Konfiguracje muszą być praktyczne z fizycznego punktu widzenia (t.j. muszą być łatwe do tworzenia, kopiowania, modyfikacji i usuwania) oraz muszą być naturalne z logicznego punktu widzenia (tj. ich cel musi być łatwy do zrozumienia).
Atomowe PK muszą mieć odpowiednia ziarnistość: zbyt duże są trudne do manipulowania, zbyt małe powodują nadmierne rozdrobnienie i w konsekwencji trudności w utrzymaniu i zarządzaniu.

## Slide 12: Jak identyfikować pozycję konfiguracji?
Identyfikator powinien zawierać nazwę, typ i wersję PK. Nowy identyfikator nie może implikować konieczności zmiany poprzednich identyfikatorów.
Dobre identyfikatory pozwalają na szybkie zorientowanie się o jaką PK chodzi i na łatwe jej odszukanie. Dokumenty powinny mieć standardowe nazwy. Identyfikatory kodu powinny uwzględniać jego jego hierarchiczną budowę.
Identyfikator powinien uwzględniać również typ PK. Trzy podstawowe typy:
źródłowa PK (np. tekst programu);
pochodna PK (np. binarny kod programu);
narzędzie dla generowania pochodnej PK ze źródłowej PK (np. kompilator).
Wszelkie poprawki powinny być dokonywane na wersji źródłowej. Poprawki na wersji wygenerowanej są niedopuszczalne.
Identyfikatory powinny być wyposażone w numery wersji i rewizji. Każda, nawet najmniejsza zmiana powoduje powstanie nowej pozycji z nowym identyfikatorem.
Niektóre schematy zarządzania konfiguracją rozróżniają „wersje” i „rewizje”. Rewizje dotyczą drobnych zmian, np. usunięcia błędu. W tym przypadku numer (oznaczenie) wersji składa się z dwóch członów: wersji i rewizji, np, „wersja 5.4”.

## Slide 13: Odpowiedzialność za pozycje konfiguracji
Trzy poziomy odpowiedzialności:
autor kodu (programista) lub dokumentacji;
kierownik projektu;
ciało kontrolno-rewizyjne.
Duże projekty mogą posiadać więcej poziomów, zgodnie z fazami kontroli i weryfikacji oprogramowania.
Kierownik projektu jest odpowiedzialny za połączenie PK niższego poziomu (kod, dokumentacja) w PK wyższego poziomu (konfiguracje).
PK niższego poziomu są przechowywane w bibliotece/repozytorium. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za udokumentowanie PK wyższego poziomu. Dobre repozytorium powinno także przechowywać informację o PK wyższego poziomu.
Dla celów większych projektów konieczne jest powołanie funkcji lub stanowiska bibliotekarza oprogramowania.
Ciało kontrolno-rewizyjne aprobuje produkty bazowe i zmiany do produktów bazowych. Ciało to może składać się z kierownika projektu, przedstawiciela klienta, przedstawiciela zarządu firmy, bibliotekarza oprogramowania, personelu zarządzania jakością, itd.

## Slide 14: Przechowywanie pozycji konfiguracji
Wszystkie pozycje konfiguracji muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, systematyczny i dobrze zorganizowany - jak książki w bibliotece.
System przechowywania PK musi dotyczyć wszystkich mediów - elektronicznych, papierowych i innych.
Powinien istnieć system ewidencji i rejestracji zależności pomiędzy pozycjami konfiguracji. Dobrze zorganizowany system powinien być oparty na bazie danych oraz integrować informacje o PK z samymi (elektronicznymi) PK.
System powinien także rejestrować i przechowywać wszelkie dokumenty administracyjne związane z projektami oprogramowania, takie jak raporty etapowe i końcowe, zlecenia, raporty zaistniałych problemów, raporty z testów, itd.
Dokumenty administracyjne powinny być powiązane z pozycjami konfiguracji w taki sposób, aby można było prześledzić ich historię oraz związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy dokumentami i pozycjami konfiguracji.
Rodzaje bibliotek konfiguracji oprogramowania:
biblioteki związane z bieżącym rozwojem oprogramowania;
biblioteki ukończonych (bazowych) produktów programistycznych;
archiwa (przechowywanie nieaktualnych kodów i dokumentów)

## Slide 15: Biblioteki/repozytoria pozycji konfiguracji
Dobrze zorganizowana biblioteka/repozytorium PK jest cechą fundamentalną dla zarządzania konfiguracjami oprogramowania.
Biblioteka powinna umożliwiać łatwe odszukanie, odczytanie, wstawienie, zastąpienie i usuwanie dowolnych pozycji konfiguracji.
Kluczową cechą biblioteki jest bezpieczeństwo i autoryzowany dostęp:
zminimalizowanie prawdopodobieństwa nieautoryzowanego dostępu;
precyzyjne określenie praw dostępu poszczególnych uczestników projektów;
uniemożliwienie jednoczesnej aktualizacji tej samej PK przez dwie osoby;
uniemożliwienie zmiany pozycji konfiguracji będących produktami bazowymi;
minimum możliwości zniszczenia biblioteki poprzez awarię, błąd lub sabotaż;
kwestie bezpieczeństwa nie powinny powodować: niewygody w pracy użytkowników, zwiększenia czasów dostępu, istotnych nakładów, itd.
Wszystkie PK, elektroniczne i papierowe, muszą mieć etykietę zawierającą:
nazwę projektu;
identyfikator pozycji konfiguracji;
datę wprowadzenia do repozytorium;
krótki opis lub charakterystykę zawartości PK.

## Slide 16: Kontrolowanie zmian konfiguracji
Zmiany są rzeczą normalną podczas rozwoju i ewolucji systemu. Dobre zarządzanie zmianami jest esencją dobrego zarządzania konfiguracjami.
Zmiany nie powinny prowadzić do utraty informacji. Wszystkie przestarzałe dokumenty (elektroniczne i papierowe) powinny być archiwizowane.
Osoba odpowiedzialna za zmiany (np. kierownik projektu) koordynuje ich wprowadzenie.
Repozytorium powinno utrzymywać odpowiednie powiązania pomiędzy PK w taki sposób, aby było wiadomo, że zmiana jednej PK pociąga za sobą zmianę innych PK. Np. zmiana kodu może pociągać za sobą zmianę dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, planu testów, itd.
Zmiany powinny być zweryfikowane przed wprowadzeniem następnych zmian. Podstawą zmian są odpowiednie dokumenty: formularz zmian w oprogramowaniu oraz formularz zmian w dokumentacji.

## Slide 17: Określanie statusu konfiguracji
Jest to zapisywanie informacji i sporządzanie raportów niezbędnych do efektywnego zarządzania konfiguracjami, włączając listowanie identyfikatorów wszystkich zatwierdzonych pozycji, statusu wszystkich proponowanych zmian do konfiguracji oraz statusu implementacji proponowanych zmian.
Status wszystkich pozycji konfiguracji musi być zapamiętany. Istotne jest przede wszystkim zapis stanu pozycji bazowych.
W tablicy na następnym slajdzie pokazano rozwój oprogramowania zgodnie z produktami bazowymi (kamieniami milowymi); każda kolumna tablicy odpowiada pewnej fazie życia oprogramowania. Elementy tablicy przedstawiają pozycje konfiguracji, ich wersje i rewizje.
Tablica taka jest dokumentem przedstawiającym status konfiguracji. Możliwe są inne formy dokumentowania statusu, o ile są one łatwe do manipulowania i czytania.
Status konfiguracji powinien być aktualizowany na bieżąco i powinien być na bieżąco dostępny dla wszystkich członków zespołu projektowego. Jeżeli program działał poprzedniego dnia, a dzisiaj nie działa, pierwszym pytaniem jest: "co zostało zmienione?".

## Slide 18: Przykład tablicy statusu konfiguracji
PZPO - Plan Zarządzania Projektem Oprogramowania
PZKO - Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania
PWWO - Plan Weryfikacji i Walidacji Oprogramowania
PZJO - Plan Zapewnienia Jakości Oprogramowania
DWU - Dokument Wymagań Użytkownika
DWO - Dokument Wymagań na Oprogramowanie.
DAP - Dokumentacja Analityczno-Projektowa
DDP - Detaliczny Dokument Projektowy
DIO - Dokument Instalacji Oprogramowania

## Slide 19: Recenzje (przeglądy) dokumentów
Dokumenty opisujące elementy projektu lub dokumentacja użytkowa powinna podlegać recenzjom (przeglądom).
W zależności od charakteru dokumentu, recenzenci mogą rekrutować się z wewnątrz lub z zewnątrz zespołu projektowego.
Zadaniem recenzenta jest znalezienie możliwie największej liczby defektów.
Recenzent przedstawia wynik w postaci dokumentu, gdzie zapisuje:
Identyfikator PK
Lokalizację defektu (PK niższego poziomu, nr strony, nr wiersza,...)
Opis defektu
Możliwy sposób usunięcia defektu (rozwiązania problemu).
Po recenzji (recenzjach) następuje spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, gdzie po dyskusji podejmuje się decyzję o zmianach w dokumentach lub o ich zatwierdzeniu.
Dokumenty podlegają określaniu statusu na podanych wcześniej zasadach.

## Slide 20: Wydanie (opublikowanie)
release
Każda pozycja konfiguracji (zwykle cały projekt, ale niekoniecznie), która jest zakończona i oficjalnie przekazana na zewnątrz (zwykle na zewnątrz firmy wytwórcy oprogramowania), jest określana jako wydanie (release).
Wydania muszą być odpowiednio opisane, udokumentowane i zaaprobowane na poziomie kierownictwa projektu, kierownictwa firmy oraz klienta.
Pozycje konfiguracji będące wydaniami muszą być wyraźnie oznaczone i "zamrożone" w bibliotece/repozytorium konfiguracji. Identyfikacja i rejestracja wydań powinna być zgodna z konwencją identyfikacji. Np. konfiguracja oznaczona SME 1.0 może nie być wydaniem, jest nim np. konfiguracja SME 1.4.
Na poziomie firmy wytwórcy oprogramowania wszystkie składniki wydania (włączając dokumenty analityczne, plany, kody źródłowe, dokumenty wewnętrzne, dokumentacja testowa, itd.) muszą być przechowywane jako składniki wydania. Zwykle tylko pewna cześć z tych pozycji konfiguracji jest przekazana na zewnątrz (np. wynikowy kod programu plus dokumentacja). Pozycje konfiguracji przekazane na zewnątrz jako składniki wydania powinny być odnotowane w bibliotece/repozytorium konfiguracji.

## Slide 21: Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania
Wszystkie aktywności związane z zarządzaniem konfiguracją oprogramowania dla danego projektu lub jego fazy powinny być przewidziane w Planie Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania (PZKO).
Nowe sekcje PZKO muszą pojawiać się w miarę przystępowania do kolejnych faz rozwoju oprogramowania. Każda sekcja powinna dokumentować wszystkie aktywności związane z konfiguracja oprogramowania, w szczególności:
organizację zarządzania konfiguracjami;
procedury do identyfikacji konfiguracji;
procedury do kontroli zmian;
procedury do rejestrowania statusu konfiguracji;
narzędzia, techniki i metody dla zarządzania konfiguracjami;
procedury do kontrolowania dostawców;
procedury do gromadzenia i zachowywania zapisów dotyczących konfiguracji.
Procedury zarządzania konfiguracją powinny być ustanowione przed rozpoczęciem produkcji kodu i dokumentacji.
W miarę możności PZKO powinien przewidywać pozycje konfiguracji (będące rezultatem danej fazy rozwoju) oraz ustalać ich identyfikacje i odpowiedzialności.

## Slide 22: Zawartość PZKO (Wg normy ANSI/IEEE Std 828-1990) (1)
a - Streszczenie (maksymalnie 200 słów)
b - Spis treści
c - Status dokumentu (autorzy, firmy, daty, podpisy, itd.)
d - Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Informacje
organizacyjne
1. Wprowadzenie
1.1 Cel
1.2 Zakres
1.3 Słownik terminów, akronimów i skrótów
1.4 Odsyłacze
2. Zarządzanie
2.1 Organizacja
2.2 Odpowiedzialności w zakresie ZKO
2.3 Zarządzanie interfejsami zewnętrznymi
2.4 Implementacja PZKO
2.5 Stosowane strategie, zalecenia i procedury
3. Identyfikacja konfiguracji
3.1 Konwencje
3.2 Produkty bazowe
..... c.d. na następnej stronie.....
Zasadnicza
zawartość
dokumentu

## Slide 23: Zawartość PZKO (2)
..... c.d. z poprzedniej strony
4. Kontrola konfiguracji
4.1 Kontrola kodu i dokumentacji
4.2 Kontrola mediów
4.3 Kontrola zmian
4.3.1 Poziomy autoryzacji zmian
4.3.2 Procedury zmian
4.3.3 Ciało (rada, komisja) przeglądowa
4.3.4 Kontrola interfejsów
4.3.5 Procedury zmian oprogramowania obcego
5. Rejestracja statusu konfiguracji
6. Narzędzia, techniki i metody dla ZKO
7. Kontrola dostawców
8. Gromadzenie i przechowywanie zapisów
Zasadnicza
zawartość
dokumentu, c.d.
Numeracja punktów nie powinna być zmieniana. Jeżeli pewien punkt nie ma treści, powinna tam znajdować się informacja „Nie dotyczy”.
Informacje nie mieszczące się w tym spisie treści powinny być zawarte w dodatkach.

## Slide 24: Omówienie zawartości PZKO (1)
1.1 Cel
Krótko omawia cel PZKO (do czego i dla kogo jest przeznaczony).
1.2 Zakres
Określa z grubsza pozycje konfiguracji będące przedmiotem zarządzania, aktywności związane z konfiguracją, organizacje (zespoły projektowe) do których plan ma zastosowanie, oraz fazę cyklu życiowego, której plan dotyczy.
1.4 Odsyłacze
Zawiera listę wszystkich związanych dokumentów, identyfikowanych przez tytuł, autorów, daty, numery, sygnatury, itp.
2. Zarządzanie
Sekcja ta opisuje organizację zarządzania konfiguracją oraz związane z tym odpowiedzialności oraz role.
2.1. Organizacja
Podsekcja ta identyfikuje role organizacyjne, które mogą wpłynąć na funkcje ZKO, np. menedżerów projektów, programistów, personel zapewnienia jakości, ciała przeglądowe, rewizyjne i akceptacyjne. Opisuje także związki pomiędzy rolami oraz interfejsy z organizacjami klienta/użytkownika.

## Slide 25: Omówienie zawartości PZKO (2)
2.2 Odpowiedzialności w zakresie ZKO
Określa funkcje w zakresie w zakresie ZKO, za które są odpowiedzialne poszczególne role organizacyjne (np. identyfikacje PK, przechowywanie, kontrola zmian, określanie statusu. Ustala także odpowiedzialności w zakresie przeglądów, audytów i zatwierdzeń, włączając w to rolę użytkowników w tych czynnościach.
2.3 Zarządzanie interfejsami zewnętrznymi
Określa procedury zarządzania interfejsami do zewnętrznego sprzętu i oprogram., organizacje zewnętrzne udostępniające ten sprzęt i oprogram., punkty kontaktowe z tymi organizacjami, oraz grupy odpowiedzialne za poszczególne interfejsy.
2.4 Implementacja PZKO
Ustanawia kluczowe elementy w zakresie wdrożenia PZKO, m.in. gotowość systemu ZKO do użycia, ciała przeglądu oprogram., produkty bazowe, wydania produktu, itd.
2.5 Stosowane strategie, zalecenia i procedury
Identyfikuje wszystkie mające zastosowanie strategie konfiguracji oprogram., zalecenia i procedury będące składową PZKO, oraz określa ich interpretację.

## Slide 26: Omówienie zawartości PZKO (3)
3.1 Konwencje
Określa konwencję w zakresie nazywania PK etykietowania PK.
3.2 Produkty bazowe
Dla każdego produktu bazowego sekcja ta określa:
identyfikator;
zawartość, np. oprogramowanie, narzędzie, oprogramowanie testowe, raporty o niezgodności, zgłoszenie problemu, itp. dokumenty;
interfejsy do produktu bazowego;
zdarzenia związane z przeglądami i akceptacją;
uczestnictwo producentów i użytkowników podczas określania produktu bazowego.
Opis każdego produktu bazowego powinien wyróżniać oprogramowanie, które jest ponownie użyte lub zakupione, definiować środowisko sprzętowe, oraz określać PK będące składnikami produktu bazowego.

## Slide 27: Omówienie zawartości PZKO (4)
4.1 Kontrola kodu i dokumentacji
Określa procedury dla zarządzania biblioteką kodów i dokumentacji: biblioteką rozwoju oprogramowania, biblioteką główną (produktów bazowych, wydań) oraz archiwum.
4.2 Kontrola mediów
Określa na jakich nośnikach i gdzie fizycznie będą przechowywane poszczególne PK (dysk serwera, taśma magnetyczna, dyskietki, dyski optyczne, szafy z dokumentami papierowymi, itd.). Określa także konwencję etykietowania poszczególnych mediów (np. taśm, dyskietek, dysków optycznych, określa sposób i miejsce ich przechowywania (szafy pancerne, sejfy bankowe, itd.) oraz zasady recyklingu mediów (kiedy dane medium może być ponownie użyte).
4.3 Kontrola zmian; 4.3.1 Poziomy autoryzacji zmian
Określa poziom autorytetu, który może zarządzić zmianę do danego produktu bazowego (bibliotekarz, kierownik projektu, itd.)
4.3 Kontrola zmian; 4.3.2 Procedury zmian
Określa w jaki sposób zmiany będą nanoszone (kto, kiedy, jak).

## Slide 28: Omówienie zawartości PZKO (5)
4.3 Kontrola zmian; 4.3.3 Ciało (rada, komisja) przeglądowa
Określa członków ciała przeglądowego, poziomy autorytetów, delegacje uprawnień do niższych poziomów.
5. Rejestracja statusu konfiguracji
Definiuje w jaki sposób będzie zbierana, przechowywana i przetwarzana informacja o PK, określa okresowe raporty dotyczące statusu PK.
6. Narzędzia, techniki i metody dla ZKO
Określa narzędzia (np. repozytoria oprogramowania, takie jak CVS lub ClearCase) oraz metody (np. metodyki), które będą użyte do ZKO.
7. Kontrola dostawców
Określa zadania z zakresie ZKO, które będą wykonane przez zewnętrznych dostawców.
8. Gromadzenie i przechowywanie zapisów
Określa które pozycje konfiguracji będą przechowywane, w jaki sposób, i jak długo.