Jerzy Kisielnicki

Reengineering jako metoda doskonalenia firmy.

l. Dlaczego reengineering?

2. Doskonalenie systemu informacyjnego i systemu zarządzania jako podstawowy warunek

zastosowania.

3. Przekształcenie firmy - doświadczenie Forda i Mazdy

4. Procedura postępowania w reengineeringu.

5. Organizacja procesu reengineringu.

6. Metody i techniki wspomagające

7. Efekty i bariery wprowadzenia reengineermgu

8. Technologia Informacyjna jako podstawowy warunek doskonalenia firmy.

9. Reengineering - moda czy konieczna strategia rozwoju firmy - Co dalej?

Metoda reenineermgu opisana została po raz pierwszy w roku  1990 przez M.Hammera i J.Champy

Działania   zwane   reengineerigiem   określamy  jako   ciągły   proces, którego celem jest dochodzenie organizacji do doskonałości.

Ponieważ takiej doskonałości nie ma dlatego jest to w zasadzie proces bez

Końca.

Dlatego jednym z podstawowych pytań na jakie musimy uzyskać odpowiedź jest czy to co już osiągnąłem nie da się usprawnić

Jest to metoda dla ludzi wiecznie niezadowolonych z rezultatów swojej pracy

Ewolucja pojęcia Reengineering.

Fundamentalne przemyślenie i radykalne przeprojektowanie procesów biznesowych celu osiągnięcia znaczącej poprawy w usługach , szybkości, jakości i efektywności.                                                                                                                                      M.Hammer 1989.

Fundamentalne przemyślenia i radykalne

i przeprojektowanie całego systemu funkcjonowania

biznesu w celu uzyskania znaczącej poprawy takich jak: koszty, jakość , kapitał, usługi, szybkość.

M. Hammer 1994.

Totalne przeplanowanie i przeprojektowanie siły roboczej systemu wewnętrznego i struktury oraz procesów jako odpowiedzi na siły zewnętrzne by osiągnąć pewne cele , które nie są łatwe do osiągnięcia przy obecnym stanie organizacji.

H.L.Poh, W.W.Chew 1997.

Hipotezy:

l. Reengineering najbardziej wpływa na gospodarkę zasobami ludzkimi

2. Niezależnie od skali przedsięwzięcia, to przy właściwie

prowadzonej gospodarce zasobami ludzkimi reengineering na pewno się uda.

3. Zastosowanie reengineeringu w organizacji nie jest ani łatwe ani tanie i wymaga w pierwszym rzędzie:

•  posiadania wysokokwalifikowanej i kreatywnej kadry, która pragnie uzyskać sukces,

•  dysponowania nowoczesną Informacyjną Technologią,

• znajomości metod reengineeringu jak metod i technik wspierających.

Zmiany w organizacji i zarządzaniu pod wpływem reengineeringu ( M.Hammmer, J Champy 1993 ).

1. Tradycyjne komórki funkcjonalne są zastępowane przez zespoły odpowiedzialne za proces- uproszczenie procesu.

2. Indywidualne prace zastępowane są pracą zespołową.

3. Stanowiska z odpowiedzialnością zastępują stanowiska kontrolne.

4. Kryteria wynagradzania odnoszą się w większym stopniu od efektów niż do aktywności.

5. Kryterium awansowania nie są osiągane wyniki ale przyszła przydatność w organizacji.

6. Ewoluuje przygotowanie do wykonania zawodu, proste szkolenie jest zastępowane umiejętnością rozwiązywania nowych i złożonych problemów.

7. Zmieniają się wartości: pracownik pracuje nie dla szefa ale dla klienta.

8. Struktury hierarchiczne ulegają spłaszczeniu.

9. Szefowie zmieniają swoją rolę, z koordynujących i

kontrolujących stają się trenerami, którzy pomagają

rozwiązać problem.

10.   Szefowie również z arbitrów zmieniają się w liderów, spłaszczenie struktur powoduje, że pracownicy wykonawczy w większym stopniu decydują o

efektywności pracy niż kierownictwo Szefowie zaczynają

odgrywać rolę podobną do roli trenera w drużynie

piłkarskiej.

REENGINEERING REALIZACJI JEDNOSTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Podstawy metodologiczne - teoria grafów.

2. Budowa modelu.

3. Analiza czasu:

-  określenie czasu realizacji poszczególnych czynności,  wyznaczenie czasu najwcześniejszego i najpóźniejszego,

- wyznaczenie ciągu czynności decydujących

4. Analiza zasobów.

5. Reengineering czynności i analiza.

ORGANIZACJA PROCESU REENGINERINGU

1. Komitet Sterujący i jego rola.

2. Eksperci zewnętrzni plusy i minusy.

3. Zespół realizujący i zasady jego doboru.

4. Miejsce zespołu realizującego w strukturze organizacyjnej firmy.

5. Harmonogram realizacji, określenie ciągu czynności krytycznych.

6. Zmiany w organizacji i zarządzaniu występujące

pod wpływem reengineeringu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W REENGINEERINGU

1. Sformułowanie problemu, czyli określenie co pragniemy usprawnić?

2. Identyfikacja potrzeb użytkownika, czyli określenie czego decydenci spodziewają się po zakończeniu procesu, jakich

oczekują efektów?

3. Analiza istniejącego stanu, czyli określenie punktu startowego od którego rozpoczyna się postępowanie reengineeringowe-określenie przestrzeni działania.

4. Wybór reengineeringowej metody postępowania i wybór z bazy metod działań wspomagających i

5. Przedstawienie metody postępowania i określenie potrzebnych środków - propozycja ścieżki działań.

6. Weryfikacja propozycji.

7. Wdrożenie.

8. Podjęcia działań dla nowych zmian czyli nowy reengineering.

Podstawowe efekty:

1. Znaczne zmniejszenie zatrudnienia personelu organizacji -formuła ((1/2) x 2 x 3 ).

2. Dodatkowe zyski dla klientów i akcjonariuszy.

3. Skrócenie czasu przekazywania informacji.

4. Zmniejszenie strat w przekazywaniu informacji (minimalizacja

zasady głuchego telefonu).

5. Dokładniejsza obsługa klientów.

6. Eliminacja niepotrzebnych czynności.

7. Zwiększenie elastyczności i efektywności działania organizacji.

Podstawowe bariery:

1. Bariera psychologiczna - ludzie (protest tym jest silniejszy im zajmują wyższą pozycję w zarządzaniu firmy).

2. Bariera techniczna - brak odpowiedniej infrastruktury zarządzania.

3. Bariera ekonomiczna- brak środków na zakup TT„

4. Bariera prawna - obowiązujące przepisy nie zawsze są elementem sprzyjającym reenginneringowi.

Zasady postępowania w reengineeringu :

1. Niskie pośrednictwo.

2. Duża współpraca.

3. Eliminacja procesów, które wykonywane są dwu lub

wielokrotnie.

4. Eliminacja procesów, które nie wnoszą do danej procedury

nowych wartości.

5. Określenie priorytetów - czyli zasada 30 na 70

6. Upraszczania języka i formuł.

7. Standaryzacja procesów a w tym dostosowania do norm

międzynarodowych takich jak przykładowo ISO 9000.

Podstawowe efekty:

1. Znacznie-zmniejszenie zatrudnienia personelu organizacji — formuła ((1/2) x 2 x 3 ).

2. Dodatkowe zyski dla klientów i akcjonariuszy.

3. Skrócenie czasu przekazywania informacji.

4. Zmniejszenie strat w przekazywaniu informacji (minimalizacja zasady głuchego telefonu).

5. Dokładniejsza obsługa klientów.

6. Eliminacja niepotrzebnych czynności.

7. Zwiększenie elastyczności i efektywności działania organizacji.

Przykazaniami reengineeringu

1. Myśl otarcie i działaj konsekwentnie.

2. Nie obawiaj się zmian.

3. Zmieniaj radykalnie a nie stopniowo.

4. Zacznij od diagnozy problemu.

5. Przemyśl dokładnie proces zmian.

6. Stosuj zasady przywództwa doboru zespołu.

7. Organizuj zespoły poprawiające proces czyli PIG Process Improvement Groups.

8. Zapewnij efektywną komunikację podczas zastosowań reenineeringu.

9. Używaj tylko najlepszych rozwiązań Informacyjnej Technologii.

PROCES TECHNICZNEJ REORGANIZACJI wg J.Pepparda i P.Rowlanda ( Re-engineering W-wa 1997):

1. Zrozumienie procesu - narzędzia ( wykres procesu).

2. Systematyczna reorganizacja działającego procesu:

- Wyeliminuj (Eliminate),- nadprodukcję, czas, oczekiwania, zapasy, wady, dublowanie itp.

- Uprość ( Simplify),- formularze, procedury, przekaz informacji, technologia, miejsca problemowe itp.

- Zintegruj (Intrgrate),-zadania, zespoły, klienci, dostawcy itd.

-  Zautomatyzuj ( Automate), - czynności: nudne, brudne,

niebezpieczne, trudne, przekaz danych itd.

Syndrom „ miski spaghetti" w przebiegu procesu

Benchmarking to metoda porównania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalanie przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia

Podstawowe typy benchmarkingu:

• Wewnętrzny

• Konkurencyjny

• Funkcjonalny

• Ogólny - horyzontalny ( zastosowanie niezależne od sektora)

BENCHMARKING  TO;

1. POSZUKIWANIE NAJEFEKTEWNIEJSZEJ METODY DLA DANEJ DZIAŁALNOŚCI POZWALAJĄCEJ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ,

2. CIĄGŁE PORÓWNANIE PROCESÓW PRODUKTÓW LUB USŁUG Z ICH ODPOWIEDNIKAMI U NJLEPSZYCH DLA USTALENIA CELÓW I DZIAŁAŃ ULEPSZAJĄCYCH, AMBITNYCH LECZ REALISTYCZNYCH, PROWADZĄCYCH DO STANIA SIĘ LUB POZOSTANIEM NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH W ROZSĄDNYM CZASIE.

3. CIĄGŁA OCENA NASZYCH PRODUKTÓW, USŁUG I METOD W STOSUNKU DO ICH ODPOWIEDNIKÓW U NAJPOWAŻNIEJSZYCH KONKURENTÓW LUB PRZEDSIĘBIORSTW POSTRZEGANYCH JAKO PRODUKUJĄCE.

4 POSZUKIWANIA WZORCOWYCH SPOSOBÓW

POSTĘPOWANIA DLA OSIĄGNIĘCIA NAJLEPSZYCH

WYNIKÓW PRZEZ UCZENIE SIĘ OD INNYCH.

METODYKA BENCHMARKINGU WG G.J.BALM’A (1994)

I. Autoanaliza

1. Określanie klientów i wyników,

2. Ustalenie mierników,

3. Skontrolowanie i ulepszenie procesu,

II. Prebenchmarkingo

4. Ustalenie priorytetów i doskonalenie przedmiotu badań.

5. Wybrania partnera do benchmarkingu.

6. Dobranie różnych źródeł informacji.

III. Benchmarking.

7. Zebranie i uporządkowanie danych.

8. Ustalenie odchyleń w stosunku do wyników bieżących.

9. Oszacowanie wyników przyszłych.

IV. Postbenchmarking.

10. Prezentacja otrzymanych wyników .

11. Wdrożenie udoskonaleń i zabezpieczenie sukcesu.

V. Przegląd i doskonalenie.

12. Oszacowanie zawansowania wdrożenia i reaktualizacji celów.

13. Realizacja zaktualizowanych celów i zabezpieczenie sukcesu.

Podsumowanie

Reeningeering jest kluczowa metodą usprawnień organizacji drugiej połowy 90-tych.

Końcowy rezultat reeningeeringu to rozwiązania satysfakcjonujące, które są doskonalsze od poprzednich a nie ostateczny ideał.

Reeningeering polega na przemyśleniu wszystkiego od podstaw i radykalnym przebudowaniu procesów działalności po to aby osiągnąć istotną poprawę w krytycznych, podstawowych miarach takich jak: koszty, jakość, poziom obsługi i szybkość.

Reengineringu  jest  to     sposób   określenia   strategii   na   dynamicznie rozwijającym się rynku.

Organizacje, które nie zmieniły swojego  podejścia  do  Informacyjnej Technologii i nie mogą być poddane procesowi reengineeringu.

W podejściu reengineeringowym stosuje się globalne zasady usprawnień - dążenie do niskiego pośrednictwa i dużej współpracy oraz takie cząstkowe metody jak między innymi eliminacja procesów wielokrotnych, eliminacja, które nie wnoszą do procedury nowych wartości, likwidacja zatorów informacyjnych, przekształcenie czynności sekwencyjnych w równoległe, zmiana umiejscowienia komórek organizacyjnych.

Konflikt w organizacji jako najczęstsza sytuacja występująca w wyniku zastosowań reengineermgu.

- Przyczyny występowania konfliktu w wyniku działań

reengineeringu.

- Pozytywne i negatywne strony konfliktu.

- Podstawowe metody rozwiązywania sytuacji

konfliktowych w procesie reengineeringu:

-  dominacja

-  kompromis

-  integrujące